Таблица 7

**Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы» за счет средств местного бюджета за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Примечание  <\*> |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Переселение граждан из ветхого (аварийного) жилья» | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Количество переселенных жителей | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 880 | 880 | Чел. |
| 2 | Количество ликвидированных аварийных домов | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 | 17 | Шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель отдела МХ Администрации Звениговского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорьев Д.Г.