Таблица 7

**Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы»**

За 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Примечание  <\*> |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Повышение безопасности дорожного движения и дорожное хозяйство Звениговского муниципального района на 2019 - 2023 годы | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | - уровень снижения аварийности на автомобильных дорогах населенных пунктов муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5% | 2,0% | Кол-во ДТП |
| Усовершенствование территориального планирования и благоустройство территории | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дорог и дворовых территорий | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9500 | 23 200 | м2 |
| 2. | Ремонт памятников | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 | 10 | шт. |
| 3. | Озеленение | Администрации городских и сельских поселений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1500 | 1500 | м2 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Звениговского муниципального района | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов (строящихся, реконструируемых), введенных в эксплуатацию; | Администрация Звениговского муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 | 2 | Шт. |
| Мероприятия по охране окружающей среды на территории Звениговского муниципального района | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в рамках Всероссийской общественной акции | Администрация Звениговского муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 | 2 | Кол-во мероприятий |

Руководитель отдела МХ Администрации Звениговского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорьев Д.Г.