ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за 2023 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 28 декабря 2018 года №813 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы».

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» в 2023 году были направлены финансовые средства на реализацию внепрограммных мероприятий в сумме 6 991,35 тыс. за счет смет учреждений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно, таблицы 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за 2023 г.»

К1=1900,9/25=76,0 %

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

Выполн

F Year

F Year = -----------------   х 100% =  0/0*100=0

Заплан

F Year

Выполн

F Exbudet

F Exbudget  =   -----------------  х 100%= 100

Заплан

F Exbudget

K2  =  0*0,6+0*0,4=0

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

Запланировано выполнение 9 мероприятий, выполнено – 5.

К3 = 5/9*100=55,5

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1 * Z1 + K2 * Z2  + K3 * Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,3.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,2.

R=76,0*0,5+0*0,3+55,5*0,2=49,1%

По результатам оценки эффективности реализации рейтинг эффективности программ в отчетном году программа является мало эффективной при                 R = 49,1 %.