## УТВЕРЖДЕН

## протоколом заседания  комиссии    
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

## от 14 февраля 2025 г. № 1

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2025 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Уточнение состава муниципальных противопаводковых комиссий на 2025 год. | до 24 февраля | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.2. | Направление информации о составе муниципальной противопаводковой комиссии в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 26 февраля | Отдел ГО ЧС |
| 1.3. | Организация работы муниципальных противопаводковых комиссий. | с 1 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.4. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом установленных границ зон затопления, технического состояния ГТС и выданных контрольными и надзорными органами предписаний и рекомендаций. | до 1 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций, руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 1.5. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу, а при наличии каскада прудов на водотоке – ответственных за каскад. | до 10 марта | Главы городских и сельских администраций, руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 1.6. | Закрепление членов районных противопаводковых комиссий за гидроузлами и другими объектами повышенной опасности с целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия оперативных мер для предотвращения возникновения и ликвидации аварийных ситуаций. | до 10 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций, руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 1.7. | Уточнение населенных пунктов, садоводческих товариществ, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления, количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения), количество имеющихся плавсредств и порядок их задействования. Направление информации в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 24 февраля до 26 февраля | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.8. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направление информации о составе сил и средств, о заключенных договорах в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 24 февраля до 26 февраля | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.9. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления; порядка представления информации в ЕДДС муниципального образования; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления, в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления; мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 24 февраля | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.10. | Уточнение: наличия и номеров телефонов, порядка организации связи с каждой из плотин (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); количества обученного действиям в чрезвычайных ситуациях эксплуатационного персонала ГТС. | до 14 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 1.11. | Уточнение перечня объектов электроэнергетики и газоснабжения, подпадающих в зону возможного затопления (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты, котельные, газопроводы и т.д.). Составление на период паводка графика дежурства и осмотров состояния электросетей, теплосетей и газопроводов. | до 14 марта до 18 марта | Руководители организаций: Филиал «Мариэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ООО «Волжская сетевая компания»; ООО «Марикоммунэнерго»; ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» |
| 1.12. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. Установка (обновление) знаков безопасности и запрещающих аншлагов. | до 14 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.13. | Проведение заседаний районной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Звениговского района при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 6 марта 27 марта | Первый заместитель главы Администрации района. Члены районной рабочей группы. Главы городских и сельских администраций |
| 1.15. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных риску затопления; перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 18 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.17. | Организация работы с населением, проживающим на территориях, подверженных риску затопления, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, связанных с паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования. Направление информации о проведенной работе в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 18 марта до 18 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.19. | Определение объема и мест нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определение порядка отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 18 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.20. | Уточнение перечня зарегистрированных на территории района ведомственных и частных маломерных судов, которые могут быть использованы в случае ухудшения паводковой обстановки, с указанием возможной оперативной связи с владельцами судов. | до 20 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 1.21. | Уточнение состояния и исправного функционирования таксофонов, используемых в паводковый период для экстренных сообщений. | до 20 марта | Главы городских и сельских администраций; Филиал в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком». |
| 1.23. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС: уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС (ответственными за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС | до 20 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций. ЕДДС муниципальных образований. |
| 1.24 | Определение альтернативных вариантов обеспечения питьевой водой населения (расфасованной в емкости автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению). | до 20 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка. | до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 2.4. | Организация очистки от мусора и древесно-кустарниковой растительности дренажных и водоотводных канав в населенных пунктах, прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 14 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.5. | Контроль проведенной вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 14марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.6. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных риску возможного затопления: пос. Кокшайск, дер. Семеновка, дер. Уржумка, с. Сидельниково, дер. Кокшамары, дер. Малые Маламасы, дер. Мари–Луговая, дер. Степанкино (р. Волга); пос. Красногорский (р. Атлашка, р. Илеть) | до 14 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.8. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок муниципальных систем оповещения. | до 14 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.9 | Проведение проверок готовности мобильных отрядов для проведения укрепительных работ и ликвидации возможных ЧС, вызываемых паводками, при необходимости, заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 20 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.10. | Проведение обследования бесхозяйных и бездействующих артскважин. Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 20 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.11. | Проведение предпаводкового обследования технического состояния ГТС: очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды; усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда; проведение ремонта дорог и подъездов к ГТС, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды и Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. | до 25 марта до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 2.13. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 20 марта до 20 марта до 25 марта март-апрель постоянно | Руководители предприятий ЖКХ муниципальных образований. Руководители организаций, эксплуатирующих водоканалы. |
| 2.14. | Создание запасов инертных материалов в доступной близости от места расположения аварийных ГТС, уточнение порядка их доставки к местам возможных размывов тела плотины, наличия и исправности инженерной техники для проведения работ. Определение места устройства прорана в теле плотины на случай возникновения аварийной ситуации для гидроузлов с неисправной запорной арматурой, требующих капитального ремонта. | до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 2.15. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения (в районе кладбищ, скотомогильников, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, складов ядохимикатов и пестицидов, попадающих в зону возможного подтопления). Взять на контроль и установить особый режим наблюдения за такими объектами с принятием соответствующих мер в случае возникновения аварийной ситуации, в т.ч. проведение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок). Информирование населения через СМИ об ухудшении качества питьевой воды и об изменении условий водоснабжения. | до 25 марта март-апрель март-апрель | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.16. | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района |
| 2.17. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района, председатель эвакуационной комиссии |
| 2.18. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 2.22. | Заключение договоров с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на открытие на период пропуска весеннего половодья 2025 года временных гидрологических постов и проведение гидрологических наблюдений: на р. Волга в районе н.п. Кокшайск. | до 25 марта | Кокшайская сельская администрация |
| 2.23. | Заключение договоров с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на предоставление специализированной информации об ежедневных уровнях воды в период весеннего половодья, предупреждений о неблагоприятных уровнях воды на наблюдаемых реках: р. Илеть (пос. Красногорский) | до 25 марта | Красногорская городская администрация |
| 2.24. | Проведение проверки готовности помещений, зданий и учреждений для временного отселяемого и эвакуируемого населения из зон возможного затопления (ПВР). | до 25 марта | Первый заместитель главы Администрации района, председатель эвакуационной комиссии |
| 2.32. | Подготовка к весеннему паводку объектов электро-, теплоэнергетики, попадающих в зону возможного подтопления (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты, котельные и т.д.). Создание необходимого запаса топлива и материально-технических ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка, подготовка насосов для откачки воды подведомственных объектов. | до 31 марта до 31 марта | Филиал «Мариэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ООО «Волжская сетевая компания»; ООО «Марикоммунэнерго»; |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |  |  |  |
| 3.1. | Перевод ЕДДС на усиленный режим работы с целью обеспечения круглосуточного мониторинга складывающиеся паводковой обстановки. Ведение журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС. Обеспечение своевременного доведения до глав администраций муниципальных образований и председателей муниципальных противопаводковых комиссий информации о начале резкого подъема уровня паводковых вод и ухудшения паводковой обстановки. | В период интенсивного снеготаяния и подъема уровня паводковых вод | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций. ЕДДС муниципальных районов и городских округов |
| 3.2. | Исключение несанкционированных сбросов сточных вод и токсичных веществ в водные объекты; очистка силами подрядных дорожных организаций дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды; организация круглосуточного дежурства. | В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 3.3. | Задействование ведомственных водомерных постов для контроля за складывающейся паводковой обстановкой. | март-апрель | Первый заместитель главы Администрации района |
| 3.4. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 3.5. | Приведение в готовность плавсредств и автотранспорта для обеспечения эвакуации населения из мест возможного затопления. | к 1 апреля | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 3.6. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 3.12. | Оказание содействия в экстренной эвакуации граждан в населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления. | март-апрель | Главы городских и сельских администраций |
| 3.13 | Организация работы по своевременному отведению талых вод в населенных пунктах. | март-апрель | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| IV. Информирование населения |  |  |  |
| 4.1. | Проведение информирования населения (сельские сходы, листовки, местные СМИ) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории муниципальных образований республики и мерах по защите населения | до 11 марта | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 4.2 | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления. | до 25 марта | Главы городских и сельских администраций |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, подворовые обходы, местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления, порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае затопления. | март-апрель | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 4.4. | Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим (или имеющим имущество) на паводкоопасных территориях. Их информирование о наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада, возможном развитии весеннего половодья, необходимости своевременного принятия превентивных мер (в т.ч. заблаговременной эвакуации с паводкоопасных территорий личного автотранспорта и материальных ценностей), обеспечения мер электробезопасности, а также страхования личного имущества. | март–апрель | Первый заместитель главы Администрации района, Главы городских и сельских администраций |
| 4.5. | Выставление на въездах в садоводческие товарищества, территория которых подвержена подтоплению, информационных аншлагов об ограничении проезда автотранспорта в связи с риском затопления территории и в целях обеспечения сохранности личного движимого имущества граждан. | к 1 апреля | Кокшайская сельская администрация с привлечением членов правления садоводческого товарищества «Волгарь» |
| V. Информационное взаимодействие |  |  |  |
| 5.5. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС районов и городов, ДДС министерств, ведомств и организаций через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» об угрозе и факте возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: тел.56-66-99 / факс 63-01-79; e-mail: rgku-ic@gov.mari.ru | март-апрель | # Первый заместитель главы администрации, |
| VI. Контроль выполнения мероприятий |  |  |  |
| 6.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана еженедельно по средам, начиная с 6 марта 2025 г. до окончания паводка направлять в Администрацию Звениговского муниципального района. | с 5 марта еженедельно по средам | Исполнители, определенные настоящим Планом организационно-технических мероприятий. |

____________