| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ЗВЕНИГОВО РАЙОН «ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН - ПУНЧАЛЖЕ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ЗВЕНИГОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ИСМЕНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон и факс (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№ 103                                                                           22 июля 2016 года

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры МО

«Исменецкое сельское поселение»   на 2016 - 2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом   муниципального образования "Исменецкое сельское поселение",   администрация  муниципального образования "Исменецкое сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Звениговская неделя» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admzven.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации  муниципального

образования "Исменецкое сельское поселение"                        В. В. Краснова

Героева Галина Павловна

8 (83645) 6-43-48

Программа

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»  Звениговского района

Республики Марий Эл  на 2016 - 2026 годы.

Село Исменцы, 2016 год

Паспорт…………………………………………………………………………6

I. Общие положения…………………………………………………………9

1.1 Основные понятия………………………………………………………12

II. Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры……………………………………………………………14

2.1 Положение муниципального образования Исменецкого сельского поселения Звениговского района в структуре пространственной организации Республики Марий Эл…………14

2.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования Республики Марий Эл …………………………………….21

2.3 Труд и занятость…………………………………………………………23

2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Исменецкого сельского поселения………………….25

2.5 Характеристика сети дорог Исменецкого сельского поселения, оценка качества содержания дорог……………………………………26

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в Исменецком  сельском поселении, обеспеченность парковками. …………………………………………….29

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока ………………….29

2.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения.30

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств …………………………………………………………………………31

2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения…………31

2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения…………………………………………………………….33

2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Исменецкого сельского  поселения…………………………	34

2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для

функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Исменецкого сельского поселения……………………………………….34

2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры……	35

- Прогноз транспортного спрос, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Исменецкого сельского поселения………………………………………………...36

3.1 Прогноз социально – экономического и градостроительного    развития Исменецкого сельского поселения

3.2 Прогноз транспортного спроса Исменецкого сельского поселения,

объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам

транспорта, имеющегося на территории поселения…………………39

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Исменецкого сельского поселения………………………………………………………………………….39

3.4 Прогноз развития дорожной сети Исменецкого сельского поселения……………………………………………………………………………..40

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения…………………………………………………………………………….42

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения…………42

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры  на окружающую среду и здоровье населения…………………………..43

VI. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития

транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения…44

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского

поселения предлагаемого к реализации варианта развития	………46

5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта ………………………………………………………..47

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов…………………………	47

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства…………………………………...	47

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения………………………………..	47

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 48

5.6.Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования   местного значения Исменецкого сельского поселения	48

5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков…... 49

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры……………….51

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию,

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры…………………………………………     51

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Исменецкого сельского поселения

Звениговского района

№ 103  от 22 июля 2016 года

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования "Исменецкое сельское поселение"Звениговского района Республики Марий Эл

на 2016 – 2026 годы»

Паспорт

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры   муниципального образования "Исменецкое сельское поселение" Звениговского района Республики Марий Эл на 2016 – 2026 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инфраструктуры муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2016 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основания для разработки | - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и отдельные законные акты РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортной безопасности»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Генеральный план Исменецкого сельского поселения Звениговского района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы |  | Администрация МО «Исменецкое сельское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие современной и эффективной транспортной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инфраструктуры Исменецкого сельского поселения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение уровня безопасности движения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доступности и качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортного комплекса для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - организация мероприятий по оказанию транспортных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | услуг населению и субъектов экономической |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деятельности в соответствии с нормативами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | градостроительного проектирования поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - организация мероприятий по развитию и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Исменецкого сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - организация мероприятий по повышению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безопасного поведения участников дорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  | Технико-экономические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  | - Доля автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного значения, соответствующих нормативным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | допустимым требованиям к транспортно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатационным показателям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия позимнему и летнему содержанию дорог, % ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Количество |  | капитально |  | отремонтированных |  |  |  |  |
|  |  | искусственных сооружений (мостов), ед.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Количество |  | спроектированных |  | и | устроенных |  |  |  |
|  |  | тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Количество паспортизированных участков дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общего | пользования |  | местного |  | значения, |  |  | ед |
|  |  | Финансовые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Социально-экономические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Обеспеченность населения поселения доступными качественными круглогодичными услугами |  |  |  |  |  | и |  |  |
|  |  | транспорта, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Количество дорожно-транспортных происшествий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произошедших на территории Поселения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Количество погибших и тяжело пострадавших в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | результате ДТП на территории поселения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки |  | Срок реализации Программы – 2016 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации программы |  | Этапы реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Первый этап - 2016 – 2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Второй этап – 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Программа финансируется из местного, районного, республиканского и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей (в пределах лимитов бюджетных обязательств) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования - бюджет Исменецкого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения,  разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения,  на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генеральным планом Исменецкого сельского поселения

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения,  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Исменецкого сельского поселения ( в дальнейшем - Поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов

- эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

  - Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Республики Марий Эл, Собрания депутатов Исменецкого сельского поселения, администрации Исменецкого сельского поселения.

Администрация Поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения на 2016 – 2026 годы (далее по тексту Программа) подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ

- Федерального закона от 29 декабря 2014года № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

-Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Исменецкого сельского поселения Звениговского района Республики Марий Эл

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 10 лет.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Исменецкого сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

1.1Основные понятия.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения — сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- производственные объекты — сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог — сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

владелец автомобильных дорог — исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

пользователи  автомобильными  дорогами —  физические  и  юридические  лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или)

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Характеристика существующего состоянии транспортной инфраструктуры

2.1 Положение муниципального образования Исменецкого сельского поселения Звениговского района в структуре пространственной организации Республики Марий Эл

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры

Территория Исменецкого сельского поселения входит в состав территории Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, расположена в южной его части.

Муниципальное образование «Исменецкое сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Законом Республики Марий Эл от 18.06.2004 года N15-З «О статусе, границах и составе  муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл»

Граница поселения установлена Законом Республики Марий Эл 
от 28 декабря 2004 года № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл».

Изменения границ и преобразование поселения осуществляется законом Республики Марий Эл в соответствии с федеральным законом.

Исменецкое сельское поселение расположено в южной части Звениговского района. Оно граничит на западе с МО «Городское поселение Звенигово» и проходит между кварталами 69-70,66-67, 61-62, 55-61, 54- 60 ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз», далее граничит с МО «Красноярское сельское поселение» и проходит по кварталам 53-54, 46-47,40-41, 35-41, 35-36 с поворотом на северо – восток, проходит между кварталами 31-36, 31-32, 28-32, 28-24, 23-24, 84-16, 84-1, пересекает газопровод Пермь, Горький, две нитки, далее квартала 77-1, 78-2, ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз».

С восточной стороны граница совпадает с границей муниципального образования «Звениговский муниципальный район» проходит по реке Илеть, граничит с землями муниципального образования «Волжский муниципальный район» и поворачивает на юг.

С южной стороны граничит с Республикой Чувашия, совпадает с границей муниципального образования «Звениговский муниципальный район», проходит по Куйбышевскому водохранилищу.

С северной стороны проходит по границе МО «Красноярское сельское поселение» между кварталами 69-3, 70-4, 70-5, ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз», граничит с землями муниципального образования «Волжский муниципальный район» (деревня Пекоза) и проходит по кварталам 5,6,7.

Административным центром поселения является село Исменцы. Расстояние от села Исменцы до районного центра, город Звенигово, составляет 15 км.

Общая площадь Исменецкого сельского поселения составляет 159916 000 кв.м.

Территорию Исменецкого сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Поселения, рекреационные земли, земли для развития Поселения.

Территория Исменецкого сельского поселения включает в себя следующие категории земель:

- земли лесного фонда

-  земли сельскохозяйственного назначения

-   земли водного фонда

- земли населенных пунктов

- земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 87,8 га (0,4% от общей площади земель). Данная категория земель представлена:

а) землями транспорта:

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Кукшенеры» (3977 кв. м.);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Мари – Отары» (7237 кв. м.);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Петрова» (8765 кв. м.);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Липовая» (4066кв. м.);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Вторая Лесная» (38531,67 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Подгорная» (95,38 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги « Улица Аркамбалы» (71,68 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги « Улица Степанкино» (13357,81 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги « переулок Липовый» (1356 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги « Улица Полевая» (5140 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги « переулок Петрова» (1542 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги « Улица Мари - Луговая» (40980,45 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Набережная» (10903 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Охотина» (2785 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Молодежная» (6557кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Мира» (1638 кв.м);

- земельный отвод автомобильной дороги «Улица Первая Лесная» (42790,17 кв.м);

- прочие земельные участки, используемые для автомобильных подъездов, местных автодорог и т.д. (500 кв.м);

б) землями энергетики:

- земли под опорами линий электропередачи (0,1 га)

В состав поселения входят территории 5 населенных пунктов:

| 1 | Село Исменцы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | д. Мари - Отары |  |
| 3 | д. Мари - Луговая |  |
| 4 | д. Кукшенеры |  |
| 5 | д. Степанкино |  |

Труднодоступных и отдаленных населенных пунктов не имеется.

Современная планировочная ситуация Исменецкого сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения освоена неравномерно. Система расселения сформирована двумя планировочными осями.

Первая из которых - транспортная магистраль Звенигово - Волжск, севернее которой расположен административный центр существующего поселения – село Исменцы

Вторая – южнее данной дороги, на берегах рек Илеть и Волга, вдоль которой расположены ряд населенных пунктов (д. Мари - Отары, д. Степанкино, д. Мари – Луговая, д. Кукшенеры, ).

Население сконцентрировано вдоль региональной дороги, данная территория имеет положительную тенденцию к росту. Стоит отметить, что в границы населенных пунктов планируется внести ряд земельных участков сельскохозяйственного назначения под комплексную жилую застройку. Данные участки будут внесены в государственный кадастр недвижимости с видом использования для индивидуальной жилой застройки или для смешанной малоэтажной застройки.

Территория поселения имеет рекреационный профиль, в южной части расположен  детский оздоровительный лагерь и базы отдыха. В восточной части поселения - побережье реки Илеть сконцентрированы гостевые дома. Территория вдоль дороги республиканского значения пользуется активным спросом для индивидуальной жилой застройки, как второго места жительства населения из Республики.

Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная, но не утвержденная юридически граница населенного пункта. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы, располагаясь на землях лесного фонда, либо на землях сельскохозяйственного назначения.

Совершенствование административно-территориальной схемы учитывает перспективы развития конкретных населенных пунктов, в связи с чем разработана классификация населенных пунктов, которая предусматривает три типа территории: развиваемые, сохраняемые и малоперспективные.

Здесь же в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для этих населенных пунктов может быть целесообразно выделение территории резерва для развития поселений.

Сохраняемые населенные пункты. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

Малоперспективные населенные пункты - это те малонаселенные пункты, к которым не обеспечивается транспортная доступность, не обеспечивается своевременное и качественное оказание социальных услуг, жилой фонд имеет высокую степень износа, а в числе жителей преобладают граждане пожилого возраста, не имеющие попечения со стороны родственников.

Затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных малонаселенных мест существенно превышают экономический эффект от использования территории, а также отсутствуют реальные перспективы использования этой территории, наблюдается отрицательная демографическая динамика и ухудшается социальное положение местного населения. Предлагается принять решения о переселении жителей с последующей ликвидацией этих населенных мест, чтобы избежать фактов заселения асоциальными жителями. В качестве альтернативы могут разрабатываться специальные программы по возрождению конкретного населенного пункта, включая разработку экономического (инвестиционного) проекта. В рамках этой программы предлагается развитие подобных малонаселенных пунктов как территорий альтернативных видов сельскохозяйственного производства, переработки органических отходов производства, рекреации и этнотуризма, и т.п.

Выбор пути развития конкретного населенного пункта определяется, исходя из его принадлежности к конкретной функциональной зоне. При этом имеющиеся населенные пункты получают новый импульс к развитию, их жители (как местные, так и «переселенцы») – новые рабочие места

Классификация населенных пунктов по перспективе развития Исменецкого сельского поселения.

| Таблица №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Количество населения | Тип населенного |  |
|  | (человек) | пункта |  |
| Село Исменцы | 1284 | сохраняемый |  |
| д. Мари - Отары | 267 | сохраняемый |  |
| д. Мари - Луговая | 257 | сохраняемый |  |
| д. Кукшенеры | 141 | малоперспективный |  |
| д. Степанкино | 92 | сохраняемый |  |

К основным территориям, отраженным на чертеже «Карта современного использования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта границ зон территории объектов культурного наследия» в масштабе 1:5000, относятся:

Село Исменцы является административным центром поселения, расположено в 15-ти км от административного центра Звениговского района – г. Звенигово, с юго-восточной стороны автомобильной дороги регионального значения Звенигово – Волжск.

Основная часть застроенной территории населенного пункта представляет собой компактное жилое образование с ортогональной сеткой улиц и ярко выраженным общественным центром.

Основной планировочной осью является улица Молодежная, вдоль которой расположены основные объекты социальной инфраструктуры, такие как: администрация, дом культуры, почтовое отделение, библиотека, школа, ФАП, ветеринарный пункт, магазин, тепловые сети (котельная). Эти объекты образуют общественный центр села.

Северная часть населенного пункта не застроена, земельные участки поставлены на кадастровый учет с видом использования для индивидуальной жилой застройки.

Производственные территории представлены недействующими объектами сельскохозяйственного производства в северной части села.

В восточной части села расположено кладбище.

Деревня Мари - Отары располагается к югу от дороги регионального значения Звенигово - Помары, является длинным жилым образованием. Территория населенного пункта граничит землями лесфонда и находится недалеко от реки Илеть.

Застроенная часть деревни представляет собой компактное жилое образование, сформированное одной улицей. Главной планировочной осью деревни является улица Мари - Отары.

Производственных территорий в деревне Мари – Отары не существует. Основные объекты социальной инфраструктуры деревни Мари - Отары, такие как: сельский дом культуры, магазин. Эти объекты образуют общественный центр села.

Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон; объектов обслуживания при намеченном развитии жилых зон недостаточно.

Деревня Кукшенеры располагается к югу от дороги регионального значения Звенигово - Помары, напротив административного центра поселения – с. Исменцы. Имеет смежную границу с д. Мари - Отары.

По численности населения деревня Кукшенеры стоит на четвертом месте среди остальных населенных пунктов Поселения.

В границу населенного пункта д. Кукшенеры включены земельные участки с разрешенным видом использования для индивидуальной и малоэтажной смешанной жилой застройки. Проектом эти участки определены как резерв перспективного развития жилой застройки. Основные объекты социальной инфраструктуры деревни Кукшенеры, такие как: сельский дом культуры, магазины, фельдшерский пункт. Эти объекты образуют общественный центр деревни.

Деревня Степанкино  располагается к югу от административного центра с Исменцы и южнее от региональной дороги. Относится к группе населенных пунктов, расположенных вдоль берега реки Илеть (д. Мари - Отары и др.)

Планировочный каркас сформирован одной линейной структурой вдоль улицы Степанкино. Жилые территории представлены застройкой индивидуального и усадебного типа. Объектов обслуживания и социальной инфраструктуры в населенном пункте не имеется.

Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон.

Деревня Мари - Луговая располагается к югу от административного центра с. Исменцы, с южной стороны от дороги регионального значения Звенигово - Помары. Южная граница деревни является смежной границей с землями Лесфонда.

Освоенная часть территории д. Мари - Луговая представляет собой компактное жилое образование, сформированное тремя улицами. Главной планировочной осью деревни является улица Мари - Луговая.

Жилые территории представлены застройкой индивидуального типа вдоль улицы Мари - Луговая, параллельной руслу реки Волга. Производственных территорий на территории населенного пункта не имеется. Основные объекты социальной инфраструктуры деревни Мари - Отары, такие как: сельский клуб, магазин. Эти объекты образуют общественный центр деревни.

Южная часть деревни  застроена малоэтажными жилыми домами.

Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон. Объектов социальной инфраструктуры при намеченном перспективном развитии жилых зон недостаточно.

2.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского района Республики Марий Эл.

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Исменецкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составила 2045 человек. Основная часть населения проживает в селе Исменцы. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице №3.

|  |  | Таблица№3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование |  | Население, |
| № |  | населенного |  | кол-во |
|  |  | пункта |  | человек |
| 1 |  | Село Исменцы |  | 1301 |
| 2 |  | д. Мари - Отары |  | 268 |
| 3 |  | д. Кукшенеры |  | 155 |
| 4 |  | д. Степанкино |  | 77 |
| 5 |  | д. Мари - Луговая |  | 244 |
| Всего |  |  |  | 2045 |

Динамика численности населения

Исменецого сельского поселения

Таблица№4

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось (чел) | 24 | 25 | 30 | 29 | 19 | 31 |
| Умерло (чел) | 28 | 32 | 26 | 28 | 36 | 26 |
| Естественный | -4 | -7 | +4 | +1 | -7 | +5 |
| прирост/убыль |  |  |  |  |  |  |
| (чел) |  |  |  |  |  |  |
| Миграционным |  |  |  |  |  |  |
| прирост/убыль |  |  |  |  |  |  |
| (чел) | +1 | -30 | -42 | +21 |  |  |

За период 2012-2013 года наблюдается естественный прирост, связанный с повышением рождаемости, рождаются дети как в молодых семьях, так и в семьях, где уже имеются дети.

Возрастная структура населения Исменецкого сельского поселения на начало 2016 года

| Население | Количество/чел | % |
| --- | --- | --- |
| Дети от 0до15 | 386 | 18,88 |
| Население трудоспособного возраста | 1303 | 63,71 |
| Население пенсионного возраста | 356 | 17,41 |

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Исменецкого сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

2.3 Труд и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Развитие промышленных производств в Исменецком сельском поселении практически отсутствует. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности.

По состоянию на 01.01.2016 на территории Исменецкого сельского поселения на предприятиях и в организациях различных видов собственности работают порядка 110 человек (8,44 % от общего числа трудоспособного населения).

Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального управления, системы среднего образования, учреждений социально-культурного назначения. Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, здравоохранении, а также в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и почтовую связь.

Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях городов Звенигово и Волжск. Мужское население трудоспособного возраста выезжает на заработки за территорию Республики: в города Казань и Москва, 46 человек, что составляет 3,53 % от общего числа трудоспособного населения.

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод, грибов носит стихийный характер.

|  | Список предприятий, организаций и индивидуальных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предпринимателей сельского поселения |  |  | Таблица№6 |
| № | Полное наименование | Численный | Адрес местонахождения |  |
| п/п | предприятия | состав |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Администрация Исменецкого | 5 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 5 |  |
|  | сельского поселения |  |  |  |
| 2 | Библиотека Кукшенерского Дома культуры | 1 | д. Кукшенеры, ул. Кукшенеры, д. 65а |  |
| 3 | Библиотека Исменецкого Дома культуры | 2 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 5 |  |
| 4 | МБУК «Исменецкий СКЦ» | 19 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 5 |  |
| 5 | МОУ «Исменецкий СОШ» | 29 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 4 23 |  |
| 6 | ФАП «Кукшенерский» | 1 | д. Кукшенеры, ул. Кукшенеры, д. 65а |  |
| 7. | ФАП «Исменецкий» | 2 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 5 |  |
| 8 | ООО «Селтьо» | 11 | с. Исменцы, ул. Петрова, д. 23а |  |
| 9 | ООО «Керимов» | 7 | с. Исменцы, ул. Петрова, д. 20а |  |
| 10 | Звениговские ТС | 6 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 6 |  |
| 11 | ОПС Исменцы | 6 | с. Исменцы, ул. Петрова, д. 20б |  |
| 12 | Ветеринарный участок | 2 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 5 |  |
| 13 | Столярный цех | 12 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 8 |  |
| 14 | Детсад «Вис-вис» | 7 | с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 5 |  |

Сохранение и наращивание профессионально - кадрового потенциала территории - это обеспечение возможности ее дальнейшего развития. Прежде всего нужно преодолеть сложившуюся диспропорцию в предложении и спросе на рабочую силу. Необходимо ориентировать сегодняшних старшеклассников к работе, развитию предпринимательских качеств и навыков самозанятости. Это может быть реализовано только в тесной взаимосвязи с профессионально-образовательными учебными заведениями, службой занятости.

Необходима взвешенная социальная политика, создающая условия, чтобы каждый трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая порождает иждивенческое настроение и нежелание работать.

2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Исменецкого сельского поселения.

Развитие транспортной системы Исменецкого сельского поселения (далее – Поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Исменецкого сельского поселения является составляющей инфраструктуры Звениговского района Республики Марий Эл, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства пригородного транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Исменецкого сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт - В настоящее время на территории Исменецкого сельского поселения железнодорожная сеть отсутствует. Ближайшие существующие пассажирские железнодорожные вокзалы находятся в городах Казань, Чебоксары, Зеленодольск. Население Исменецкого сельского поселения добирается до железнодорожного вокзала общественным транспортом.

Водный транспорт – На территории Исменецкого сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.5 Характеристика сети дорог Исменецкого сельского поселения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Исменецкого сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков неотремонтированной дороги. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Исменецкого сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Исменецкого сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц .

В настоящее время на территории Исменецкого сельского поселения находится 47,7 км автомобильных  дорог общего пользования местного значения.

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Исменецкого сельского поселения от 26.12.2012 года № 96 «Об утверждении Перечня  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Исменецкое сельское поселение».

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Исменецкого сельского поселения.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные дороги местного значения поселения имеют идентификационные номера, утвержденные постановлением  администрации  муниципального образования "Исменецкое сельское поселение" от 18.05.2012   № 41 «О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования  муниципального образования "Исменецкое сельское поселение", которые присвоены  в соответствии с «Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от  07.02.2007  № 16.

Перечень муниципальных автомобильных дорог  и ее идентификационные номера указаны в Приложении  1

По состоянию на 1 января 2016 года доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла 25 % или 11,7 км.

Острой проблемой является состояние   автомобильных дорог поселения. В настоящее время местные дороги требуют проведения анализа их состояния.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена.

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день проведены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет 17 участков улиц в 5 населенных пунктах Поселения.

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Исменецком сельском поселении, обеспеченность парковками.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Хранение автотранспорта на территории Исменецкого сельского поселения осуществляется  на придомовых участках жителей поселения.

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Исменецкого сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлены пригородным  маршрутом Звенигово- Волжск (14 пар в сутки), междугородним  маршрутом Звенигово – Казань, междугородним  маршрутом Волжск - Москва. Автобусным движением охвачены практически все населенные пункты поселения.

В Исменецком сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом из отдаленных населенных пунктов Исменецкого сельского поселения: улица Первая Лесная с. Исменцы, д.  Кукшенеры до г. Звенигово осуществляется  Звениговским АТП «Марийскавтотранс» руководитель - Рукавишников Олег Юрьевич  .

Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов Поселения в учебное образовательное учреждение организован школьный автобус.

Школьный автобус осуществляет перевозку детей из следующих населенных пунктов: д. Степанкино, д. Мари - Луговая, д. Мари - Отары, с. Исменцы улицы Первая Лесная и Вторая Лесная.

Автотранспортное предприятие на территории Исменецкого сельского поселения отсутствует

2.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения.

На территории Исменецкого сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения, составляют 6 единицы.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Поселение Исменецкого сельского поселения своих транспортных средств не имеет, при использовании техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.10      Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории Исменецкого сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации .

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Марий Эл являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В рамках реализации Программы в Исменецком сельском поселении на аварийно-опасных участках необходимо установить дорожные знаки в количестве 16 штук. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

  - установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

  - обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

    - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды .

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания ( кроме шума)-окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения.

С учетом того, что территория Исменецкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства и сельского туризма. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2026 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения не ожидается.

2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения на 2016 - 2026 подготовлена на основании:

      - Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ

      - Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

      - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

    - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

  - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Исменецкого сельского поселения Звениговского района Республики Марий Эл до 2026 года.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Исменецкого сельского поселения. Привлечение средств бюджета Республики Марий Эл учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Исменецкого сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 12.133.000 рублей, в том числе по годам:

2016 год —  1.100.000 рублей;

2017 год —  1.100.000 рублей;

2018 год     1.111.000 рублей;

2019 год —  1.111.000 рублей;

2020 год —  1.111.000 рублей.

- 2021 по 2026 годы-6.600.000 рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и республиканского бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

III.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Исменецкого сельского поселения

3.1 Прогноз социально – экономического и градостроительного развития Исменецкого сельского поселения.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Исменецкого сельского поселения, отмечается следующее:

-  транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- жилищный  фонд  муниципального  образования  Исменецкое  сельского  поселения составляет 46,1 тыс. кв. м.

  - поселении планируется разработать площадки под новое жилищное строительство в следующих населенных пунктах: с. Исменцы, д. Мари - Отары. Увеличение жилищного фонда Исменецкого сельского поселения на расчетный срок позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность населения.

Демографический прогноз

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится.

Увеличение рождаемости на период до 2017 года предполагается за счет:

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей 453,0 тыс. рублей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери;

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей .

  - 2018 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по профилактике, повышению качества медицинского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения.

Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения. Одним из наиболее важных факторов, который окажет влияние на увеличение численности населения поселения, является формирование на его территории производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, развитие жилищного строительства.

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается.

Экономический прогноз

Развитие Исменецкого сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жилье гражданам России»).

Устойчивое экономическое развитие Исменецкого сельского поселения в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого  предпринимательства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить

минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

8

3.2 Прогноз транспортного спроса Исменецкого сельского поселения, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта , имеющегося на территории поселения.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Исменецкого сельского поселения не планируется.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории исменецкого сельского поселения.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Исменецком сельском поселении.

Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются. Водный транспорт на территории Поселения не развит.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Исменецкого сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. Автомойки, автосервисы, АЗС на территории сельского поселения отсутствуют.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- Станции Технического Обслуживания - мощностью два поста;

  - Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

3.4 Прогноз развития дорожной сети Исменецкого сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в полном объеме.

- Ремонт   автомобильных   дорог   общего   пользования   местного   значения

протяженностью в среднем 4 км в год

- Проведение паспортизация безхозяйных участков дорог в 5 населенных пунктах Поселения-17 ед.

- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Поселения.

- Проектирование и строительство велосипедных дорожек.

- Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

По прогнозу на долгосрочный период до 2026 года обеспеченность жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

- 2016 году- 230 автомобилей на 1000 жителей

- 2020 году-260 автомобилей на 1000 жителей

- 2026 году-300 автомобилей на 1000 жителей

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

Среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 2026 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

    - Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

  - Исменецком сельском поселении в 2015 году зарегистрировано 0 дорожно-транспортных происшествий (в 2015 году – _0 ДТП), в результате которых, погибло _0 человека (в 2015 году погибло __0_ чел.) и получили травмы __0_ человека (в 2015 году -_0_ чел.)

  - перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несвоевременная уборка придорожной полосы от растительности;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Исменецкого сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков)-16 ед.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива. Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

  - стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; - обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от

вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

VI. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Исменецкого сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Исменецком сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

V.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения предлагаемого к реализации варианта развития

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Исменецкого сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог,  по реализации Программы формируется администрацией Исменецкого сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 2026 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети;

5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием

  - структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Исменецкого сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6.Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Исменецкого сельского поселения

  - целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства

автомобильных дорог на территориях нового  жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Исменецкого сельского поселения

Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения

5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения , в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует ,что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения должны стать:

на первом этапе (2016-2020гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

на втором этапе (2021-2023гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения

на третьем этапе на перспективу (2024-2026 годы):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения

- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории Поселения;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям  населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

VI.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Исменецкого поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Исменецкого сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 12.133 тыс. рублей.

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после

завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

    - Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы

    - Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

- Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

  - Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

- Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

- Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»

осуществляется по формуле:  P2 = SUM Ki / N,   i = 1   (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы. Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,   (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%.   (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%.   (5

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2,   (6)

где:

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год. 7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

VIII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Исменецкого сельского поселения.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем

выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию,     строительству,     реконструкции     объектов     транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

  - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Исменецкого сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Исменецкого сельского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Приложение 1

к постановлению  администрации

муниципального образования

"Исменецкое сельское поселение"

от 22.07.2016 № 103

Перечень автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»

| № п/п | Наименование дорог | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Аркамбалы | 88-212-805 ОП МП-011 |
| 2 | ул. Первая Лесная | 88-212-805 ОП МП-012 |
| 3 | ул. Вторая Лесная | 88-212-805 ОП МП-013 |
| 4 | ул. Липовая | 88-212-805 ОП МП-014 |
| 5 | ул. Петрова | 88-212-805 ОП МП-015 |
| 6 | ул. Полевая | 88-212-805 ОП МП-016 |
| 7 | ул. Молодежная | 88-212-805 ОП МП-017 |
| 8 | ул. Подгорная | 88-212-805 ОП МП-018 |
| 9 | ул. Мира | 88-212-805 ОП МП-019 |
| 10 | пер. Липовый | 88-212-805 ОП МП-020 |
| 11 | пер. Петрова | 88-212-805 ОП МП-021 |
| 12 | ул. Кукшенеры | 88-212-805 ОП МП-002 |
| 13 | ул. Мари-Луговая | 88-212-805 ОП МП-003 |
| 14 | ул. Набережная | 88-212-805 ОП МП-031 |
| 15 | ул. Охотина | 88-212-805 ОП МП-032 |
| 16 | ул. Мари-Отары | 88-212-805 ОП МП-004 |
| 17 | ул. Степанкино | 88-212-805 ОП МП-005 |