РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

ХХIII-я сессия

2 -ой созыв         	      			                   		            г. Звенигово

№   109                          		                  		           от « 28 » апреля 2011г.

Об утверждении Плана основных мероприятий

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на  2011 год

Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» РЕШАЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 2011 года.

- Рекомендовать председателям: уличных комитетов, ТОСов ЖСК, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций организовывать уборку придомовых и закрепленных территорий.

- Рекомендовать руководителям МУП «Звениговское ЖУ» ООО «Центр-Люкс», ООО «Жилищная управляющая компания» усилить контроль за работой персонала по уборке и благоустройству.

- Настоящее решение вступает в силу после обнародования в установленном порядке.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-экономическому и социальному развитию.

Глава муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

Председатель Собрания депутатов				  		 А.В.Медведков

Приложение №1

к решению Собрания депутатов МО                                                                                                                               «Городское поселение Звенигово»

от  28 апреля 2011 года  № 109

П Л А Н

основных мероприятий

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на  2011 год

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный | Планируемые затраты (в т. руб.) | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров а) произвести дефектовку, выполнить смету; б) объявить конкурс на выбор подрядной организации; в) произвести ремонт: - ул. Ленина, - ул. Бутякова, Обустройство бульвара (1,2 очередь) Посадка цветов и кустарников Произвести подготовку грунта в газонах и подготовить их к посадке Обустройство пляжа, места купания Покраска пешеходных переходов Ревизия дорожных знаков Побелка бордюров и вазонов Уборка несанкционированных свалок Уборка набережной Уборка лесной зоны Контроль за уборкой прилегающих территорий | Администрация МО Администрация МО Подрядная организация МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» Административная комиссия | 500,0 108 0,0 | 30.04.2011г. 30.04.2010г. Май Май-июнь 25 мая май апрель- май апрель апрель-май постоянно постоянно постоянно |  |