| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ЗВЕНИГОВО РАЙОН «ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН - ПУНЧАЛЖЕ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ЗВЕНИГОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ИСМЕНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон и факс (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№ 110                                                                               29 декабря  2017 года

Об  утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетным субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация муниципального образования "Исменецкое сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу муниципального образования «Исменецкое сельское поселение «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»».

2.Обнародовать прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Исменецкое сельское поселение «Формирование современной городской среды на 2018 год» в местах обнародования муниципальных правовых актов  муниципального образования "Исменецкое сельское поселение" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

муниципального образования

"Исменецкое сельское поселение"                                          Г.П. Героева

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» от 29 декабря 2017 г. № 110 6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСМЕНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018- 2022 ГОДЫ»

2017

## П А С П О Р Т

## Муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Исменецкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Цели Программы | Повышение качества жизни населения и повышения уровня благоустройства муниципального образования |
| Задачи Программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий; -повышение уровня благоустройства дворовых территорий; -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество отремонтированных дворовых проездов; Общая площадь отремонтированных дворовых проездов; Количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования; Площадь благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Программы составляет 122831,63 руб в том числе: федерального и республиканского бюджета (при условии выделения из федерального или республиканского бюджета) 116690,05 руб. бюджет муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» 6141,58 руб. внебюджетных источников (при условии поступления средств из внебюджетных источников) 3684,94 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут созданы условия для роста уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха населения и улучшению санитарного и эстетического состояния территории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения. |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»

Село Исменцы является административным  центром Исменецого сельского поселения, располагается в юго-восточной части Звениговского муниципального района.

В  с.  Исменцы имеется три многоквартирных дома: 1- кирпичный 2-хэтажный и 2- блочных трехэтажных. Все многоквартирные дома оборудованы водопроводом, канализацией, центральным или индивидуальным отоплением, электроснабжением и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов не имеют некоторые виды инженерного оборудования.

Таким образом, с  Исменцы сложился как современный административный  и культурный  центр.

Программа муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018 год» (далее – Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения села.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Цели и задачи программы.

Обозначенное представление о роли программы позволяет указать на основную его цель – Повышение качества жизни населения и повышения уровня благоустройства муниципального образования.

Задачи программы сводятся к следующим:

-повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

- создание условий для отдыха, комфортного и безопасного передвижения различных категорий граждан и прочие работы.

- Особенности формирования Программы

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»  и средств внебюджетных источников (заинтересованных лиц).

Распределение объема средств определяется следующим образом:

-не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-одна треть объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству предусмотренных данной программой.

На данный момент ведется разработка порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также механизм контроля за их расходованием.

Форма финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий составит 3% от общей суммы выполнения работ.

Оценка физического труда рассчитывается на основании минимального размера оплаты труда который составляет 7548 руб. в мес. или 46 руб. в час.

- Состав основных мероприятий, а так же показатели результативности Программы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- ремонт автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- ремонт газонных ограждений;

- иные виды работ.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство места для купания;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ (с учетом материалов) по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ составила:

1) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см площадь ям до 5 м2 (асфальтобетонная смесь типа Б марка II) – 1 175 руб./м2;

2) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см площадь ям до 5 м2 до 25 м2 (асфальтобетонная смесь типа Б марка II) – 1 007 руб./м2;

3) ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см (асфальтобетонная смесь типа Д марка II) – 906 руб./м2;

4) установка бортового камня БР 100.30.15 – 1 372 руб./п.м;

5) установка бортового камня БР 100.20.8 – 1 054 руб./п.м;

6) выравниванием щебнем М400 – 263 руб./м2;

7) установка 1 скамейки – 10 740 руб.;

8) установка 1 лавки – 7 205 руб.;

9) установка 1 урны – 3 355 руб.;

Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий будет производиться в соответствии с Порядком обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» (приложение №4).

В настоящее время решением Собрания депутатов муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» от 03 ноября 2017 № 189 утверждены и действуют Правила благоустройства территории муниципального образования «Исменецкое сельское поселение», разработанное в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной программы учитывает степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы направлен на развитие, если будут созданы условия для роста уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха населения и улучшению санитарного и эстетического состояния территории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий | ед. | 1 |
| 2 | Общая площадь отремонтированных дворовых территорий | кв.м. | 400 |
| 3 | Количество благополучателей | чел. | 224 |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018 год

| № | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» | 2018 | 2022 | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения | Ухудшение экологического и технического состояния дворовых территорий |

Приложение № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018 год

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансирование | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ и РБ | МО | ВБ |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» | 122831,63 | 116690,05 | 6141,58 | 3684,94 |

Приложение №4

Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Исменецкое сельское поселение», а также его утверждение в рамках реализации Программы.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» осуществляется администрацией Исменецкого сельского поселения (далее – Администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Марий Эл и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в адресный перечень дворовых территорий проекта программы осуществляется с участием председателя общественной комиссии.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

Приложение №5

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и других юридических лиц, заинтересованных в благоустройстве дворовой территории (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории Исменецкого сельского поселения в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

- Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме обязательного финансового участия в размере не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных  Программой.

2.2. Заинтересованные лица в благоустройстве дворовых территорий решением общего собрания собственников помещений поручают уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно внести долю финансового участия в срок, указанный в п.3.5 настоящего Порядка.

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета администратора доходов, открытый в администрации муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» (далее – уполномоченный орган).

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня перечисления денежных средств.

2.4. Участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий может быть выражено в трудовой (неденежной) форме. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев).

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Администрация муниципального образования «Исменецое сельское поселение» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий.

3.2. В случае включения заявки на работы, входящие в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории, установленной Программой, заинтересованные лица перечисляют денежные средства на счет уполномоченного органа.

3.3. Реквизиты для перечисления денежных средств до заинтересованных лиц, доводятся уполномоченным органом. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, составляет не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству и определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

3.4. По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости муниципальной программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

3.5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения информации о закупке в плане закупок.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такой дворовой территории, в части  выполнения работ по благоустройству территории, выполнению не подлежит.

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Исменецкого сельского поселения с момента их зачисления на бюджетный счет уполномоченного органа.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования уполномоченному органу как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом на финансирование расходов по перечню работ по благоустройству дворовой территории согласно утвержденному дизайн-проекту, принятых общественной комиссией и согласованных с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.0. Размер участия заинтересованных лиц в проведении работ, рассчитанный в соответствии с п.2.1. настоящего Порядка, является неизменным и перерасчету и возврату не подлежит, за исключением случаев:

- не проведения работ по благоустройству дворовой территории;

- не исполнения подрядчиком, в том числе частичное, условий муниципального контракта по благоустройству дворовой территории.

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом и общественной комиссией.