| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ | - ИСМЕНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№   56                                                                                      29 мая 2024 года

Об	утверждении муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации», на основании ст. 5.1 Положения об Исменецкой сельской администрации  Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Именецкая сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»  (прилагается).

- Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»:

- от 19.03.2019 № 40 «Об	утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»;

- от 19.04.2019 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- от 29.11.2019 № 130 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

-от 09.01.2020 № 03 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- от 16.03.2020 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- от 14.08.2020 № 84 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- от 25.02.2021 № 18 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- от 20.07.2021 № 60 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- от 12.08.2021 № 72 «О внесении изменений в постановление Исменецкой сельской  администрации от 20.07.2021  №60 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об	утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

-от 27.09.2021 № 87 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»;

-от 09.06.2022 № 74 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»;

-от 19.10.2022 № 143 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

-от 17.07.2023 № 92 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

-от 09.08.2023 № 98 «О внесении дополнения в постановление администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 19.03.2019 № 40 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01января  2024 года..

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на  официальном сайте Администрации Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -   www.admzven.ru

Глава Исменецкой

сельской администрации                                                                  Г.П. Героева

Приложение

к постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №  56

Муниципальная программа

Исменецкого сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Исменецкого сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

1.Оценка текущего состояния благоустройства городской среды

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Исменецкого сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории Исменецкого сельского поселения, которое предполагает совершенствование сельского поселения путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,  устройству покрытий, освещению.  Важнейшей задачей органов местного самоуправления Исменецкого сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому  развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Исменецкого сельского поселения. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, строительство детских и спортивных площадок, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Исменецкое сельском поселении являются:

- отсутствие благоустройства придомовых территорий;

- отсутствие благоустройства общественных территорий;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий, улиц, придомовых территорий.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно - коммунальных услуг;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства Исменецкого сельского поселения и создать условия для комфортного проживания граждан.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в вопросах создания комфортной городской среды

Одним из важнейших приоритетов политики благоустройства является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной политики является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской среды в Исменецком сельском поселении путем благоустройства дворовых и общественных территорий.

- Цель Программы – формирование на территории Исменецкого сельского поселения современной городской среды, благоприятной для проживания населения.

- Задачами реализации муниципальной программы являются:

- - повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- - повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-  повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих благоустройству;

- - повышение доступности общественных пространств для маломобильных групп населения.

- -повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского  поселения.

3.Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и показателями государственных программ  Российской Федерации

Система целеполагания	 и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от	 21 июля 2020 года № 474 	« О национальных	 целях развития Российской	 Федерации	 на период	 до 2030	года»,  Стратегии  пространственного       развития  Российской Федерации	 на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации	от 13	февраля 2019 г. №  207-р,  Стратегии  развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р, Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 г. № 12.

Основными приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Приоритет в жилищной сфере - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, а также для повышения доступности жилья для всех категорий граждан Российской Федерации.

Приоритет в жилищно-коммунальной сфере - обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды.

В результате реализации указанных приоритетных направлений государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной и жилищно-коммунальной сферы, соответствующий мировым стандартам, в том числе повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Достижение целей муниципальной программы предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления.

4.Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в отраслях экономики и сфере государственного управления

В целях обеспечения достижения показателей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

  - Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития поселения с учетом индекса качества городской среды;

2.Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

  - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели и задач муниципальной программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав одноименного федерального проекта национального проекта «Жилье и городская среда» и комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание мер поддержки в повышении уровня благоустройства территорий Исменецкого сельского поселения путем выполнения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Организационные механизмы реализации муниципальной программы включают: учет обсуждения с заинтересованными гражданами и организациями, направление на утверждение дизайн- проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Марий	Эл (далее - бюджетные	 средства), является	 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.

Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018-2030 годы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках указанной муниципальной программы, приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Адресный  перечень  дворовых  территорий,  нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  исходя  из  минимального  перечня  работ по благоустройству, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству,	приведен	в	приложении	№ 4	к	муниципальной программе.

Исменецкая сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл осуществляет планирование, взаимодействие, координацию и мониторинг исполнения муниципальной программы, а также уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия муниципальной программы.

УТВЕРЖДЕН

решением Управляющего совета по муниципальным программам

Исменецкого сельского поселения

(Протокол от 29 мая 2024 года №1)

Паспорт

муниципальной программы Исменецкого сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Исменецкого сельского поселения | Героева Галина Павловна, глава Исменецкой сельской администрации |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Исменецкого сельского поселения | Исменецкая сельская администрация |
| Период реализации | Этап I: 2018-2030 г.г. |
| Цели муниципальной программы Исменецкого сельского поселения | Повышение качества и комфорта Исменецкого сельского поселения |
| Направления (подпрограммы) | - Благоустройство территорий Исменецкого сельского поселения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1166,00684 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации (далее - национальная цель) или связь с государственной программой Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» Национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя <12> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <13> | Значения показателей |  |  |  | Документ <14> | Ответственный за достижение показателя <15> | Связь с показателями национальных целей <16> | Информационная система <17> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Исменецкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территории | едениц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cоглашение о предоставле нии субсидии из республик анского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Исменецкая сельская администрация | Улучшение качества городской среды | Ведомственн ая отчетность |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Исменецкого сельского поселения | процентов |  | 30 | 30 | - | - | Cоглашение о предоставле нии субсидии из республик анского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Исменецкая сельская администрация | Улучшение качества городской среды | Ведомственн ая отчетность |

3.Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территорий Исменецкого сельского поселения |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Республики Марий Эл |  |  |
|  | Исменецкая сельская администрация | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |  |
| 1.1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, сформирован индекс качества городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц; |
| 1.1.2 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов к 2024 году | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города, процентов |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения |  |  |
|  | Исменецкая сельская администрация | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |  |
| 1.2.1 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды | Обеспечено привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды путем информирования населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий и возможности их участия в данных мероприятиях | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города, процентов |
| 1.2.2. | Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства | Обеспечена работа рабочей группы (общественной комиссии) по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Марий Эл | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» |  |  |
|  | Исменецкая сельская администрация | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |  |
| 1.3.1. | Реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы | Обеспечение реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы | - |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 184,820 | 0,00 | 0,00 | 184,820 |

9

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| федеральный бюджет | 128,68316 | 0,00 | 0,00 | 128,68316 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2,62619 | 0,00 | 0,00 | 2,62619 |
| бюджет органа местного самоуправления | 53,51065 | 0,00 | 0,00 | 53,51065 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект «Формирование комфортной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения «(всего), в том числе: | 184,820 | 0,00 | 0,00 | 184,820 |
| федеральный бюджет | 128,68316 | 0,00 | 0,00 | 128,68316 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2,62619 | 0,00 | 0,00 | 2,62619 |
| бюджет органа местного самоуправления | 53,51065 | 0,00 | 0,00 | 53,51065 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству на территории Исменецкого сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена реализация государственных функций и полномочий ответственным исполнителем государственной программы» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

УТВЕРЖДЕН

решением Управляющего совета по муниципальным программам

Исменецкого сельского поселения

(Протокол от 29 мая 2024 года №1)

# ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение эффективности мероприятий

по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель | Исменецкая сельская администрация |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозирован ного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информацио нная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены заседания общественной комиссии по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения на 2018– 2030 годы» | возрастание | - | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Исменецкая сельская администрация | - |

3

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единиц а | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерен ия (по ОКЕИ) | значен ие | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. «Опубликована информация о реализации мероприятий по благоустройству территорий и возможности участия населения в данных мероприятиях» | Осуществление текущей деятельности | Проведение информационной кампании в целях повышения заинтересованност и граждан для участия в благоустройстве территорий | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4

| Задача «Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие 1. «Организована работа межведомственной рабочей группы по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения на 2018- 2030 годы» | Осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий Исменецкого сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационн ая система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. «Опубликована |  | Исменецкая сельская администрация | Информация размещена | Официальный |
| информация о реализации |  |  | на официальном сайте | сайт |
| мероприятий по благоустройству |  |  | администрации | администрации |
| территорий и возможности |  |  |  |  |
| участия населения в данных |  |  |  |  |
| мероприятиях» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. | 01.04.2024 | Исменецкая сельская администрация | Информация размещена | Официальный |
| Опубликована информация | 01.04.2025 |  | на официальном сайте | сайт |
| о реализации мероприятий | 01.04.2026 |  | администрации | администрации |
| по благоустройству территорий |  |  |  |  |
| в текущем года |  |  |  |  |
| Задача «Сопровождение и контроль за реализацией проектов благоустройства» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. «Организована |  | Исменецкая сельская администрация | Информация о проведенных | Ведомственная |
| работа общественной комиссии |  |  | заседаниях общественной | отчетность |
| по вопросам реализации |  |  | комиссии в рамках реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проекта «Формирование |  |  | федерального проекта |  |
| комфортной городской среды» на |  |  | «Формирование комфортной |  |
| Территории Исменецкого сельского поселения» |  |  | городской среды» |  |
| Контрольная точка 1. | 01.04.2024 |  | Информация о проведенных | Ведомственная |
| Общественной комиссии | 01.04.2025 |  | заседаниях обществеенной | отчетность |
| по вопросам реализации | 01.04.2026 |  | комиссии в рамках реализации |  |
| проекта «Формирование |  |  | федерального проекта |  |
| комфортной городской среды» на |  |  | «Формирование комфортной |  |
| территории Исменецкого сельского поселения |  |  | городской среды» |  |
| подведены итоги реализации |  |  |  |  |
| муниципальной программы в |  |  |  |  |
| текущем году |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

решением Коллегии Исменецкой сельской администрации (протокол от 29 мая 2024 года №1)

# ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной

программы»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Исменецкая сельская администрация |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 – 2030 годы» |

2

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Реализация функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие. «Обеспечена |  | Осуществление | Реализация | Не | - | - | - | - | - |
|  | реализация функций и |  | текущей деятельности | функций и | устанавлива |  |  |  |  |  |
|  | полномочий ответственным |  |  | полномочий | ется |  |  |  |  |  |
|  | исполнителем муниципальной |  |  | ответственным |  |  |  |  |  |  |
|  | программы» |  |  | исполнителем |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программы |  |  |  |  |  |  |

3

- Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие. «Обеспечена реализация функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет органа местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Реализация функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Мероприятие. «Обеспечена реализация функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы» |  | Исменецкая сельская администрация | - | - |
| Контрольная точка | не устанавливается |  |  | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов,

и механизм контроля за расходованием средств

- 1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за расходованием средств (далее - Порядок), устанавливает процедуру формирования фонда денежных средств, направляемых на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных в границах Исменецкого сельского поселения, а также осуществления контроля за расходованием денежных средств.

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Исменецкого сельского поселения (далее – дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

Для целей настоящего Порядка:

1.3.1.  Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае принятия соответствующего решения Правительством Республики Марий Эл;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Республики Марий Эл.

При этом, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3.3.  Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность,  не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

- Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия в размере 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных Программой.

2.2. Заинтересованные лица в благоустройстве дворовых территорий решением общего собрания собственников помещений поручают уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно внести долю финансового участия в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.3. Участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий может быть выражено в трудовой (неденежной) форме. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев).

- Условия аккумулирования и расходования средств.

3.1.  В  реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории  МКД  в  рамках  минимального  и  дополнительного  перечней  работ  по благоустройству предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных  лиц.  Устанавливается  минимальная  доля  финансового  участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 % от суммы субсидий, выделенных   на  реализацию  проекта  благоустройства  в  отношении  каждой  дворовой территории МКД.

Финансовое  участие  заинтересованных  лиц  осуществляется  путем перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет  Исменецкой сельской администрации. Размер средств определяется  не  персонифицировано  по  каждому  заинтересованному  лицу,  а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории МКД в виде не менее 3% процентов от суммы субсидий на его реализацию.

3.2. Представители  заинтересованных  лиц,  действующие  на  основании решения  общего  собрания  собственников помещений  в МКД,  которые  вправе действовать  в  интересах  всех  собственников  помещений  в  многоквартирном доме,  (далее  -  Уполномоченные  лица)  организуют  сбор  наличных  денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их перечислением на лицевой счет  Исменецкой сельской администрации.

3.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  МКД  подтверждается документально. Документом,  подтверждающим финансовое  участие,  является копия  платежного  поручения  о  перечислении  средств  на  лицевой  счет Исменецкой сельской администрации.

3.4. По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости Программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

3.5.  Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения информации о закупке в плане закупок.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такой дворовой территории, в части выполнения работ по благоустройству территории, выполнению не подлежит.

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Исменецкого сельского поселения с момента их зачисления на счет Исменецкой сельской администрации.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Исменецкой сельской администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.8. Главный специалист-главный бухгалтер Исменецкой сельской администрации осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов,  и общественных территорий которые подлежат благоустройству.

3.9. Исменецкая сельская администрация обеспечивает размещение на официальном сайте Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, общественных территорий.

3.10. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Исменецкой сельской администрацией по перечню работ по благоустройству дворовых территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых общественной комиссией и согласованных с представителем заинтересованных лиц.

3.11. Расходование денежных средств осуществляется Исменецкой сельской администрацией путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Исменецкой сельской администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Исменецкая сельская администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству

  - Настоящий	Порядок	регламентирует	процедуру	разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства общественной территории	Исменецкого сельского поселения, а также его утверждение в рамках реализации Программы.

  - Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее –дизайн проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

  - Разработка дизайн - проекта в отношении общественных территорий, расположенных на территории Исменецкого сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Исменецкого сельского поселения.

Разработка	дизайн	-	проекта	в	отношении	общественных территорий, расположенных на территории Исменецкого сельского поселения осуществляется  Исменецкой сельской администрацией  (далее – Администрация).

Разработка дизайн - проекта благоустройства общественной  территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству общественной  территории, установленных органом государственной власти Республики Марий Эл и утвержденных протоколом общего собрания жителей населенного пункта, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Дизайн - проект благоустройства общественных территории, включенных в адресный перечень программы, обсуждается и согласовывается на заседании общественной комиссии и оформляется протоколом.

Дизайн-проект на благоустройство общественных территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

# АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

| № п/п | Адрес дворовой территории | Год благоус тройст ва |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №1 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда | 2018 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №2 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда | 2019 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда | 2020 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №1,2,3 с. Исменцы ул. Молодежная, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовой территории | 2021 |
| 5 | - | 2022 |
| 6 | - | 2023 |
| 7 | - | 2024 |
| 8 | - | 2025 |
| 9 | - | 2026 |
| 10 |  | 2027 |
| 11 |  | 2028 |
| 12 |  | 2029 |
| 13 |  | 2030 |

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

# АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

| № п/п | Наименование общественной территории | Год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 2018 |
| 2 | - | 2019 |
| 3 | - | 2020 |
| 4 | - | 2021 |
| 5 | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы | 2022 |
| 6 | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы (2 этап) | 2023 |
| 7 | Благоустройство общественной территории в селе Исменцы на улице Молодежная около дома 4 | 2024 |
| 8 | Благоустройство общественной территории в селе Исменцы на улице Молодежная около дома 4, установка забора | 2025 |
| 9 | Благоустройство общественной территории в селе Исменцы на улице Молодежная около дома 4 (2 этап) | 2026 |
| 10 | Благоустройство территории кладбища в селе Исменцы, установка забора | 2027 |
| 11 | Благоустройство территории кладбища в селе Исменцы, установка забора (2этап) | 2028 |
| 12 | Благоустройство территории кладбища в селе Исменцы, установка забора (3 этап) | 2029 |
| 13 | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы, установка скамеек | 2030 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц

| № п/п | Наименование объекта благоустройства | Год благоус тройст ва |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 2018 |
| 2 | - | 2019 |
| 3 | - | 2020 |
| 4 | - | 2021 |
| 5 | - | 2022 |
| 6 | - | 2023 |
| 7 | - | 2024 |
| 8 | - | 2025 |
| 9 | - | 2026 |
| 10 | - | 2027 |
| 11 | - | 2028 |
| 12 | - | 2029 |
| 13 | - | 2030 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

# ПОРЯДОК

информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018-2030 годы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий

по благоустройству общественных территорий в рамках указанной муниципальной программы

    - Общие положения

      - Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 – 2030 годы», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках указанной программы устанавливает порядок доведения до граждан информации о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству в рамках указанной программы, и определяет форматы информирования граждан, требования к содержанию информации и периодичности её размещения на официальных информационных сайтах органа местного самоуправления Исменецкого сельского поселения» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

      - Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы (далее – муниципальная программа), осуществляется органами местного самоуправления Исменецкого сельского поселения – получателями субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды (далее – органы).

2

    - Цель информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы

Целью информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы является доведение до граждан достоверной, актуальной и полной информации о ходе реализации программы.

    - Форматы информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы

Исменецкой сельской администрации рекомендуется использовать следующие форматы информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы:

      - Публикации на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

      - Публикации, сюжеты, интервью в средствах массовой информации.

      - Посты в официальных аккаунтах, группах и сообществах Исменецкой сельской администрации в социальных сетях.

      - Информационные баннеры, щиты, стенды, содержащие логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

    - Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы

Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы через официальные информационные сайты органов местного самоуправления Исменецкого сельского поселения осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

      - Текстов муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы.

      - Проектов муниципальных нормативных правовых актов утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, выносимых на общественные обсуждения, в том числе в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также результатов общественных обсуждений по указанным вопросам.

      - Сведений об общественных комиссиях, созданных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и

3

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», графиков и протоколов заседаний общественных комиссий.

      - Перечней дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, проведенной в муниципальном образовании.

      - Перечней дворовых и (или) общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ в соответствующем году.

      - Перечней общественных территорий, которые планируется вынести на голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

(далее – голосование).

      - Сведений о проведении голосования с указанием даты начала и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования.

      - Сведений	о ходе	выполнения работ	по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

      - Сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий до и после выполнения указанных работ.

      - Сведений	о	результатах		реализации		муниципальной программы	в	соответствующем	году,	содержащих	информацию	о количестве благоустроенных дворовых и (или) общественных территорий.

      - Новостей,	анонсов	в	сфере	реализации	муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе Исменецкой сельской администрации

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерен ия | 2018 год факт | 2019 год факт | 2020 год план | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018— 2030 годы»

| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Исменецкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | ед | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс. кв.м. | 0,288 | 0,194 | 0,200 | 0,3838 | 0,143 | 0,2651 | 0,09155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 57 | 60 | 63 | 100 | 57 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе Исменецкой сельской администрации

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Исменецкого сельского поселения на 2018- 2030 годы»

| Наименование подпрограммы, основного | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый | Код бюджетной | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия, мероприятий, реализуемых | (ФИО, должность) |  |  | непосредственный | классификации | (тыс. рублей) |
| в рамках основного мероприятия |  |  |  | результат (краткое | (бюджет |  |
|  |  |  |  | описание) | Исменецкого сельского поселеия) |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| В целом по муниципальной программе | X | X | X | X | 9040503И11F25555244 | 1166,00684 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Исменецкого сельского поселения» | Васильева Людмила Геннадьевна, главный специалист Исменецкой сельской администрации | 01.01.2018 | 31.12.2021 | X | 9040503И11F25555244 | 663,45835 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство | Васильева Людмила Геннадьевна, главный специалист Исменецкой сельской администрации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | X | 9040503И11F25555244 | 502,54849 |
| общественных территорий Исменецкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе Исменецкой сельской администрации

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы на территории Исменецкого сельского поселения на 2018-2030 годы

| Стату с | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| Муни ципал ьная програ мма | «Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы» | всего | 129,25179 | 184,83436 | 174,65220 | 174,720 | 159,05393 | 158,67456 | 184,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет* | 109,57488 | 166,37593 | 157,20968 | 149,91075 | 147,76747 | 138,18976 | 128,68316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл* | 9,52832 | 3,39543 | 3,20852 | 3,05940 | 3,01566 | 2,82020 | 2,62619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальный бюджет | 6,26859 | 9,369 | 8,853 | 11,53185 | 8,27080 | 17,66460 | 53,51065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники* | 3,880 | 5,694 | 5,281 | 10,200 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпр ограм ма 1 | «Благоустройство дворовых территорий Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы» | всего | 129,25179 | 184,83436 | 174,65220 | 174,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет* | 109,57488 | 166,37593 | 157,20968 | 149,91075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл* | 9,52832 | 3,39543 | 3,20852 | 3,05940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальный бюджет | 6,26859 | 9,369 | 8,853 | 11,53185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники* | 3,880 | 5,694 | 5,281 | 10,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпр ограм ма 2 | «Благоустройство общественных территорий Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы» | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,05393 | 158,67456 | 184,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147,76747 | 138,18976 | 128,68316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,01566 | 2,82020 | 2,62619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,27080 | 17,66460 | 53,51065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к муниципальной программе Исменецкой сельской администрации

«Формирование современной городской среды на территории Исменецкого сельского поселения» на 2018 - 2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Исменецкого сельского поселения

| Стат | Наименование | Ответственный |  | Код | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ус | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  | бюджетной классификац ии | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Под прог рам ма 1 | «Благоустройство дворовых территорий Исменецкого сельского поселения» |  |  | 9040503И11F25555244 | 6,26859 | 9,369 | 8,853 | 11,53185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №1 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда |  |  |  | 6,26859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №2 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда |  |  |  | 0,000 | 9,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 8,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1,2,3 с. Исменцы ул. Молодежная, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовой территории |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,53185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Под прог рам ма 2 | «Благоустройство общественных территорий Исменецкого сельского поселения» |  |  | 9040503И11F25555244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий: |  |  | 9040503И11F25555244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,27080 | 17,66460 | 53,51065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,27080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы (2этап) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,66460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Благоустройство общественной территории в селе Исменцы на улице Молодежная около дома 4 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,51065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 11

К постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №56

СОСТАВ

общественной комиссии Исменецкой сельской администрации по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030годы»

| Героева Галина Павловна | - председатель комиссии, глава Исменецкой сельской администрации |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Петровская Олеся Валериевна | - заместитель председателя комиссии, глава Исменецкого сельского поселения |
| Васильева Людмила Геннадьевна | - секретарь комиссии, главный специалист Исменецкой сельской администрации |
| Тихонова Ольга Валерьевна | - ведущий специалист Исменецкой сельской администрации |
| Акошкина Надежда Ивановна | - главный специалист отдела капитального строительства администрации Звениговского муниципального района(по согласованию) |
| Птицын Владислав Леонидович | - старший по дому №2 ул. Молодежная с. Исменцы Звениговского района (по согласованию) |

Приложение № 12

К постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №56

Положение

об общественной комиссии Исменецкой сельской администрации по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии Исменецкой сельской администрации по осуществлению контроля за  реализацией муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 2018-2030годы»  (далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия создается для следующих целей:

организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы, на территории Исменецкого сельского поселения (далее – муниципальная программа);

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу;

контроль за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Организация работы Комиссии

2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.

2.2. Заседания Комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

2.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом.

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

2.4. Подготовку проведения заседаний общественной комиссии, сбор документов, необходимых для рассмотрения на заседаниях общественной комиссии, а также ведение протокола заседания общественной комиссии осуществляет секретарь общественной комиссии.

2.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на заседании.

2.6. Учет протоколов заседания Комиссии (архивирование) осуществляет Исменецкая сельская администрация.

______________________

Приложение № 13

К постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №56

ПОРЯДОК

общественного обсуждения проекта муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030годы»

Общие положения

1.1Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы (далее – Порядок), муниципальная программа разработана во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 19 сентября 2017 г. № 380 «О государственной программе Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018-2024 годы», в целях реализации муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа), в части принятия первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

- Цели и принципы общественного обсуждения муниципальной программы

  - Общественные обсуждения муниципальной программы проводятся в целях:

обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Исменецкого сельского поселения при принятии органами местного самоуправления решений по вопросам благоустройства территории Ис менецкого сельского поселения;

вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, включения дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу;

вовлечения всех заинтересованных лиц, выявления их истинных интересов и ценностей, достижения согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

2.2.Принципы общественного обсуждения муниципальной программы:

открытость, гласность, доступность информации;

публикация в открытом доступе отчетов по итогам общественного обсуждения;

публикация итоговой версии проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования с учетом предложений, принятых по результатам общественного обсуждения;

осуществление общественного контроля за реализацией проекта по благоустройству.

2.3.Общественные обсуждения муниципальной программы могут проводиться в форме:

круглых столов;

общих собраний собственников помещений; творческих конкурсов.

2.4.Определенная форма общественного обсуждения муниципальной программы выбирается общественной комиссией и (или) заинтересованными лицами с учетом максимально подходящей формы для каждого конкретного случая.

2.5.Предметом общественного обсуждения является:

тип оборудования, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, габаритов, стилевого решения, материалов;

тип покрытия с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

тип озеленения, освещения;

дизайн-проект дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего пользования.

2.6.Согласование проектных решений проходит с участием профильных специалистов, а также лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом (применительно к дворовой территории).

- Порядок проведения общественного обсуждения

  - Проект муниципальной программы размещается на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admzven.ru/ (далее – официальный сайт) со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня размещения.

  - Общественное обсуждение проекта муниципальной программы на очередной год проводится по истечении 30 дней, с момента официального обнародования проекта муниципальной программы.

  - Предложения принимаются Исменецкой сельской администраций в рабочие дни по адресу: с.Исменцы, ул.Молодежная, д.5 до дня срока окончания обнародования проекта.

Телефон для справок: 8(83645) 6-43-48, Email: ismenzy@yandex.ru

  - Предложения выносятся на рассмотрение общественной комиссии Исменцкой сельской администрации по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы, утвержденной настоящим постановлением (далее по тексту - общественная комиссия) исходя от даты их поступления.

  - Предложения, указанные в п. 3.3 настоящего Порядка рассматриваются общественной комиссией в порядке, установленном приложениями №2 и №3 к настоящему постановлению.

- Общественный контроль

  - Общественный контроль за реализацией проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования вправе осуществлять любые заинтересованные физические, юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в общественную комиссию.

  - Общественный контроль за реализацией проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом положений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в сфере благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Приложение № 14

К постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №56

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030годы»

Общие положения

      - Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную   программу   Исменецкого  сельского   поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» (далее – Порядок) разработан во исполнение постановления от 19 сентября 2017 г.  №  380«О  государственной  программе  Республики  Марий  Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл», в целях реализации муниципальной программы Исменецкого сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа), в части принятия первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий, строений и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

    - Порядок представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории

в муниципальную программу

  - Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в Исменецкую

сельскую администрацию следующие документы:

а) предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания, строения и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию:

решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц (не менее 3% процентов от стоимости выполненных работ) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы; решение об определении лиц, которые от имени собственников

помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель);

в) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);

г) копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);

д) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

  - Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

  - Предложения принимаются Исменецкой сельской администраций в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: с.Исменцы, ул. Молодежная, д.5.

Телефон для справок: 8(83645) 6-43-48, Еmail: ismenzy@yandex.ru

  - Поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения дворовой территории, предлагаемой к благоустройству.

    - Сроки внесения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу

  - Представление для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на очередной год составляет не менее 30 дней со дня размещения проекта программы.

  - Исменецкая сельская администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предложения, передает ее в общественную комиссию.

    - Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории

в муниципальную программу

  - Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению, в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока установленного п. 3.1. настоящего Порядка.

  - Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, поступившие с нарушением порядка, срока, формы подачи предложений, не подлежат рассмотрению, по существу.

  - Решение общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии

  - В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

  - На заседания общественной комиссии могут приглашаться руководители и другие специалисты муниципальных унитарных предприятий, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, учреждений и организаций Звениговского муниципального района, не являющиеся членами рабочей группы.

  - Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их рассмотрении на заседании общественной комиссии.

  - По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу им в письменной или устной форме (по их выбору) сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование

современной городской среды на 2018-2030 годы»

В Исменецкую сельскую администрацию

От 	 (указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)

проживающий(ая) (имеющий местонахождение –для юридических лиц):

Номер контактного телефона:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении дворовой территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

Прошу	включить	дворовую	территорию	многоквартирного дома

(адрес)

в	муниципальную	программу	Исменецкого	сельского	поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» для благоустройства дворовой территории.

Форма участия  (финансовое  и  (или)  трудовое) и доля  участия

(нужное подчеркнуть)

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории составляет 	.

(указать значение )

Общее	количество	человек	заинтересованных	в	реализации проекта 		.

(указать значение )

Приложение:

- оригиналы	протоколов	общих	собраний	собственников помещений, решений собственников зданий и сооружений;

- схема	с	границами	территории,	предлагаемой	к благоустройству (при наличии);

- копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);

- фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

(подпись)	(Ф.И.О)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 20  год» в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 20  год» до моего письменного отзыва данного согласия.

Приложение № 15

К постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №56

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в

муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

  - Общие положения

    - Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» (далее – Порядок), разработан во исполнение требований подпункта

«в» пункта 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 380, в целях реализации муниципальной программы Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы» (далее – муниципальная программа), в части принятия первоочередных мер по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Исменецкого сельского поселения, подлежащей благоустройству в 2018- 2030 годы (далее – общественная территория).

    - В целях реализации настоящего порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).

    - Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

  - Порядок представления предложений

о включении в муниципальную программу общественной территории

    - Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

    - Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим критериям:

наиболее посещаемая территория;

соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования.

2.3 Заявитель в предложении вправе указать:

предложения о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;

предложения по размещению на общественной территории малых архитектурных форм и иных некапитальных объектов;

предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

2.4. К предложению заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки).

2.5 Предложения принимаются Исменецкой сельской администрацией в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: с.Исменцы, ул. Молодежная, д.5. Телефон для справок: 8(83645) 6-43-48,

e-mail: ismenzy@yandex.ru

2.6. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.

  - Сроки внесения предложений

о включении в муниципальную программу общественной территории

    - Представление для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на очередной год составляет не менее 30 дней со дня размещения проекта программы.

3.2 Исменецкая сельская администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предложения, передает ее в общественную комиссию.

  - Порядок рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу

общественной территории

    - Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку предложений о включении общественной территории в муниципальную программу, в том числе на предмет соответствия предложения и прилагаемых к нему документов установленным настоящим Порядком требованиям в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного п. 3.1. настоящего Порядка.

    - Представленные для рассмотрения и оценки предложения о включении общественной территории в муниципальную программу, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, не подлежат рассмотрению, по существу.

    - Решение общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - Оценка предложений о включении общественной территории в муниципальную программу осуществляется в соответствии с приложением

№ 2 к Порядку.

    - При равном количестве баллов приоритет имеют предложения о включении общественной территории в муниципальную программу поданные ранее.

    - По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к включению в проект муниципальной программы для общественного обсуждения либо отклонению.

    - На заседания общественной комиссии могут приглашаться руководители и другие специалисты муниципальных унитарных предприятий, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, учреждений и организаций Звениговского муниципального района, не являющиеся членами рабочей группы.

    - Заинтересованные лица, подавшие в установленном порядке заявки с предложениями о включении в муниципальную программу общественной территории, вправе участвовать при их рассмотрении на заседании общественной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы».

В Исмеенцкую сельскую администрацию от (указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации) проживающий(ая) (имеющий местонахождение –для юридических лиц): Номер контактного телефона:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении общественной территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»

| Направление реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа (социальная группа): |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |
| Форма (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в осуществлении мероприятий по |  |
| благоустройству общественной территории от примерной стоимости реализации проекта |  |

Описание проекта (не более 3 страниц)

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей Исменецкого сельского поселения:

характеристика	существующей	ситуации	и	описание	решаемой проблемы;

необходимость и целесообразность выполнения проекта;

круг людей (социальные группы), чьи интересы затрагивает решаемая проблема;

актуальность	решаемой	проблемы	для	поселения,	общественная значимость.

- Цели и задачи проекта.

- Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

- Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

количественные показатели.

- Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

(подпись)	(Ф.И.О)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 20  год» в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды» на 20  год» до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата

Критерии отбора общественной территории для включения в муниципальную программу Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

«Формирование современной городской среды на 2018-2030 год»

| № п/п | Критерии отбора объектов | максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. | Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории от примерной стоимости реализации проекта | 10 |
| 2. | Количество населения, постоянно пользующееся наиболее посещаемой муниципальной территорией общего пользования | 5 |
| 3. | Использование устойчивых декоративных форм древесно-кустарниковой растительности | 5 |
| 4. | Стилевое единство элементов благоустройства с окружающей средой | 5 |
| 5. | Соответствие планировочной структуры объекта градостроительным, функциональным и природным особенностям территории | 10 |
| 6. | Наличие технической документации (проектная документация или локально - сметный расчет) | 5 |
| 7. | Возможное воздействие проекта на окружающую среду | 5 |
| 8. | Ожидаемый срок реализации проекта | 5 |

Приложение № 16

К постановлению Исменецкой сельской администрации

от 29 мая 2024 года №56

Порядок

инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

- Общие положения

- Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2030 годы" и регулирует процедуру проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

2.Целью инвентаризации является оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства следующих территорий: дворовых территорий, общественных территорий, объектов индивидуального имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - индивидуальная жилая застройка).

3.По результатам инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

2.Порядок проведения инвентаризации

1.Инвентаризация территорий в населенном пункте подразделяется на первичную и повторную.

2.Первичная инвентаризация территорий в населенном пункте проводится в два этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий – в срок до 20 сентября текущего года.

второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в срок до 31 декабря текущего года.

3.Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией городского округа (администрацией городского поселения или администрацией сельского поселения) (далее - администрация муниципального образования).

4.График не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения размещается на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации соответствующего муниципального образования и доводится до сведения осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Также информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных стендах многоквартирных домов (далее – МКД), в местах общего пользования на территории жилой застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения инвентаризации.

5.Инвентаризация проводится инвентаризационной комиссией, создаваемой администрацией муниципального образования (далее - комиссия).

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории комиссией приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания данных собственников;

представители	 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих деятельность по управлению МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

юридические лица, индивидуальные предприниматели либо представители юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в чьей собственности (пользовании) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

В случае расположения территории в границах территории объекта культурного наследия, в границах зон охраны, в границах защитных зон объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители Министерства культуры, печати и делам национальностей Республики Марий Эл, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

При непосредственном управлении МКД собственниками помещений ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию паспортов благоустройства обследуемых территорий несет администрация муниципального образования.

До начала проведения инвентаризации проводится предварительное заполнение паспортов территорий:

по дворовым территориям – юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению МКД, администрацией муниципального образования (при непосредственном управлении МКД собственниками помещений);

по общественным территориям – администрациями муниципального образования;

по территориям индивидуальной жилой застройки – администрациями муниципального образования;

по территориям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

6.Инвентаризация проводится путем наглядного обследования территорий и расположенных на ней объектов движимого и недвижимого имущества.

7.По итогам проведения инвентаризации комиссией составляется паспорт благоустройства дворовой территории, общественной территории, территории индивидуальной жилой застройки и территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - паспорт территории).

8.Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в паспортах территорий;

не допускается установление границ территорий, указанных в паспортах территорий, приводящее к образованию неучтенных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию;

в паспорт территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, земельного участка и их состоянии.

9.Копия паспорта дворовой территории передается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению МКД, в течение 30 календарных дней со дня подписания паспорта территории всеми членами инвентаризационной комиссии. Другим заинтересованным лицам копия паспорта территории выдается в течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующего запроса.

10.Последующая актуализация паспортов территорий осуществляется при повторной инвентаризации, которая производится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в порядке, установленном пунктами 6-12 настоящего Порядка.

11.Лица, в чьем ведении находится территория (юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению МКД, администрация муниципального образования при непосредственном управлении МКД собственниками помещений и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 календарных дней со дня изменения состояния территории обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением о включении территории в график инвентаризации на текущий год.

12.На основании паспортов территорий, составленных по итогам инвентаризации администрацией муниципального образования, составляется паспорт благоустройства населенного пункта по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

13.Паспорт благоустройства населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля с учетом изменений уровня благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации.

3.Заключительные положения

- На основании паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании.

- На основании паспортов благоустройства территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территорий за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приложение № 1

к Порядку инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий,

территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

по состоянию на_________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) * |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

*  - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на ___ л.

Дата проведения инвентаризации: _________________________

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Приложение № 2

к Порядку инвентаризации благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки

и территорий в ведении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

по состоянию на _____________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Вид территории* | Центральная улица |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.4 | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |

* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | Ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | Ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | Ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | Ед. |  |  |
|  | - светильники | Ед. |  |  |
|  | - скамьи | Ед. |  |  |
|  | - урны | Ед. |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | Ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на ____ л.

Дата проведения инвентаризации: __________________

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Приложение № 3

к Порядку инвентаризации благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки

и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ

благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование (вид) территории | Центральная улица |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная)* |  |
| 1.7 | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | - светильники | ед. |  |  |
|  | - скамьи | ед. |  |  |
|  | - урны | ед. |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на ___ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»____________ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

|  | Приложение № 4 к Порядку инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

благоустройства населенного пункта

____________________________________

по состоянию на _________________

1. Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - полностью благоустроенных | ед. |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. |  |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. /кв. м |  |
|  | - спортивная площадка | ед. /кв. м |  |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв. м |  |

2. Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. |  |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий** | % |  |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м |  |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя |  |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

4. Территории в ведении юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3 | Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

Приложение № 5

к Порядку инвентаризации благоустройства

дворовых территорий, общественных территорий,

территорий индивидуальной жилой застройки

и территорий в ведении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

Состав инвентаризационной комиссии

по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| Героева Галина Павловна | председатель комиссии, глава Исменецкой сельской администрации |
| --- | --- |
| Петровская Олеся Валериевна | заместитель председателя комиссии, глава Исменецкого сельского поселения |
| Васильева Людмила Геннадьевна | секретарь комиссии, главный специалист Исменецкой сельской администрации |
| Тихонова Ольга Валерьевна | ведущий специалист Исменецкой сельской администрации |
| Акошкина Надежда Ивановна | главный специалист отдела капитального строительства администрации Звениговского муниципального района(по согласованию) |
| Птицын Владислав Леонидович | старший по дому №2 ул. Молодежная с. Исменцы Звениговского района (по согласованию) |

Приложение № 6

к Порядку инвентаризации благоустройства

дворовых территорий, общественных территорий,

территорий индивидуальной жилой застройки

и территорий в ведении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

ГРАФИК

проведения инвентаризации территорий

Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Адрес общественной территории | Дата проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №1 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №2 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 с. Исменцы ул. Молодежная, ремонт дворового проезда | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №1,2,3 с. Исменцы ул. Молодежная, установка скамеек, установка урн, обеспечение освещения дворовой территории | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |
|  | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |
|  | Благоустройство общественной территории на улице Молодежная около дома 5 села Исменцы (2 этап) | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |
|  | Благоустройство общественной территории в селе Исменцы на улице Молодежная около дома 4 | Ежегодно | Председатель инвентаризационной комиссии | Оценка состояния (физического состояния) уровня благоустройства общественной территории |