| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ | - ИСМЕНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№   69                                                                                        06 июня 2022 года

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Исменецкой сельской администрации  от 16 июля 2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Исменецкого сельского поселения», Исменецкая сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Исменецкой

сельской администрации                                                                Г.П.Героева

Приложение

к постановлению Исменецкой сельской администрации

от  06 июня 2022 №69

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении

на 2021-2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Исменецкого сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Исменецкой сельской администрации от  11 мая 2022 года  № 38

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Исменецкая сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основные цели и задачи Программы:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Исменецкого сельского поселения на энергоснабжение зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Основные задачи Программы:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов на объектах Исменецкой сельской администрации;

- снижение объема потребления энергоресурсов на объектах Исменецкой сельской администрации;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов Исменецкой сельской администрацией;

- сокращение потерь электрической энергии.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светильников, светодиодных ламп наружного (уличного) освещения, замена существующих ртутных ламп на энергосберегающие лампы (светильники), установка приборов учета с реле времени, протяжка пятого провода (при необходимости) | руб., тыс. | 10,0 | 10,00 | 35,20546 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Исменецком сельском поселении на 2021-2025 годы» | Исменецкая сельская администрация | 2021 | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организация энергоэффективного наружного освещения на территории муниципального образования | Исменецкая сельская администрация | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | Установка светильников, светодиодных ламп наружного (уличного) освещения, замена существующих ртутных ламп на энергосберегающие лампы (светильники), установка приборов учета с реле времени, протяжка пятого провода (при необходимости) | установлены (заменены) светильники наружного освещения, протяжка пятого провода (при необходимости). |  |

- Таблица 3

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Исменецкого сельского поселения по муниципальной программе Исменецкого сельского поселения

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Исменецкого сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- в Исменецком сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет отметить удовлетворительную работу Иссменецкой сельской администрации.