| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ИСМЕНЦА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ | - ИСМЕНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

425052, РМЭ, Звениговский район, с. Исменцы, ул. Молодежная, д.5

телефон (8 83645) 6-43-48 эл. адрес ismenzy@yandex.ru

№ 70                                                                                       06 июня 2022 года

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение»» на 2016-2026 годы» за 2021 год

В  соответствии с постановлением Исменецкой сельской администрации  от 16 июля 2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Исменецкого сельского поселения»», Исменецкая сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение»» на 2016-2026 годы» за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Исменецкой

сельской администрации                                                              Г.П.Героева

Приложение

к постановлению Исменецкой сельской администрации

от  06 июня 2022 года №70

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы»

за 2021 год

Муниципальная программа Исменецкого сельского поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы» утверждена постановлением администрации МО «Исменецкое сельское поселение» от 22 июля 2022 № 103.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Исменецкая сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является:

-развитие современной и эффективной транспортной

инфраструктуры Исменецкого сельского поселения,

-повышение уровня безопасности движения,

-доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- организация мероприятий по развитию и

совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Исменецкого сельского поселения;

- организация мероприятий по повышению

безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию

безопасного поведения участников дорожного

движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение» на 2016-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | кв.м. | 1954,90 | 1920 | 2544 |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение количества светоточек | ед. | 11 | 5 | 3 |  |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий | ед | 0 | 0 | 0 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение на 2016-2026 годы» | Исменецкая сельская администрация | 2016 | 2026 |  |  | Формирование благоприятных условий для сохранения, совершенствования и комплексного развития транспортной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. | Увеличение площади отремонтированных дорог, содействие комплексному развитию улично-дорожной сети муниципального образования |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Исменецкая сельская администрация | 2016 | 2026 | 2016 | 2026 |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие: Освещение автомобильных дорог населенных пунктов (монтаж, ремонт, замена, установка светоточек) | Исменецкая сельская администрация | 2016 | 2026 | 2016 | 2026 | Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Установка, монтаж энергоэффективного освещения на территории поселения |  |
| 1.1.6 | Зимнее содержание автомобильных дорог населенных пунктов | Исменецкая сельская администрация | 2016 | 2026 | 2016 | 2026 | Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования в зимнее время |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов | Исменецкая сельская администрация | 2016 | 2026 | 2016 | 2026 | Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети; | Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мари-Луговая от дома №120 до участка №133 в д. Мари-Луговая |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Исменцы по улице Липовая от дома № 12 до дома №28 |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в селе Исменцы по ул.Петрова от дома №1 до дома №7 |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |

- Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Исменецкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение на 2016-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение на 2016-2026 годы» | всего | X | X | X | X | 2187,74883 | 2187,74883 | 2187,74883 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 2187,74883 | 2187,74883 | 2187,74883 |

- Таблица 4

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение на 2016-2026 годы» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельского поселения на 2016-2026 годы» | всего | 6600,0 | 2187,74883 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 928,19230 |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  | - |
|  |  | бюджет Звениговского муниципального района<*> | - | - |
|  |  | бюджет Исменецкого сельского поселения<*> | - | 1259,55653 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | - | - |

* экономия в результате проведения торгов

- Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Исменецкого сельского поселения по муниципальной программе Исменецкого сельского поселения

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Исменецкого сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по

- состоянию на 01.01.2022 г.

Постановление    от 30 мая 2022 года   № 63 «О внесении изменений в постановление администрации МО»Исменецкое сельское поселение» №103 от 22 июля 2016 года  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО»Исменецкое  сельское поселение на 2016-2026 годы»».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Исменецкое сельское поселение на 2016-2026 годы» за 2021 год

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет отметить удовлетворительную работу Исменецкой сельской администрации.