Приложение 1 к постановлению

Кокшайской  сельской администрации

от 22 апреля 2020 года № 66

Паспорт

общественно-значимого проекта

по благоустройству сельских территорий в 2021 году

Кокшайское сельское поселение Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

(наименование субъекта Российской Федерации)

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Благоустройство сельских территорий |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п.Шуйка |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Кокшайская сельская администрация |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Цель: Улучшение экологической и санитарной обстановки в поселке, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния, экологического благополучия для проживания населения; Создание на территории Кокшайского поселения, самоокупаемой, эффективной и инвестиционно привлекательной системы в сфере обращения с отходами Задачи: -создание эффективного контроля по сбору и вывозу ТКО; - повышения качественной санитарной уборки территории населенных пунктов поселения; - содержание контейнерных площадок в частном секторе Кокшайского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства; - ликвидация и предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов; - формирование у населения цивилизованного обращения с отходами; - улучшения качества предоставляемых услуг по сбору и вывозу отходов. |
| Инициатор проекта | Жители п.Шуйка |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 3 месяца |
| Дата начала реализации проекта | июнь 2021 года |
| Дата окончания реализации проекта | август 2021 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 102,951 |
| в том числе за счет средств: | х |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 72,0 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 15,451 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 15,5 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | 8,0 |
| трудовым участием2 | 2,5 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное |  |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | 5,0 |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами3 |  |
| иное |  |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, тыс.руб. | Стоимость трудовых затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль выполненных работ | 1чел.-ч. | 0,553 | 0,553 |
| 2. | Подсобные работы по благоустройству прилегающей территории, высадка кустарника | 3,52 чел.-ч | 0,553 | 1,947 |
|  | Всего: |  |  | 2,5 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 67 |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 82 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100% |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Проблема сбора твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО) на территории п.Шуйка в настоящее время очень актуальна. Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товаров и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие количество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Действующая в Кокшайском сельском поселении  система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специализированной организацией по установленному графику. При этом  существующие контейнерные площадки не отвечают требованиям санитарных правил, что приводит к нарушению действующего законодательство в области обращения с отходами. Приводит к переполнению контейнеров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному состоянию  прилегающих территорий. Низкая культура населения в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что улицы захламляются бытовыми отходами. Загрязнение улиц и наиболее посещаемых жителями мест, – все это способствует формированию непривлекательного имиджа населенного , и поэтому проблема обращения с твердыми бытовыми отходами на территории поселения требует немедленного решения.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) Разработка сметной документации, проверка сметной документации | 2кв. 2020г | Кокшайская сельская администрация, сметчик |
| Проверка сметной документации | 2кв. 2020г | ГБУ РМЭ «Центр по ценообразованию» |
| строительные работы: | июнь-август 2021 г. | Подрядная организация |
| Приобретение оборудования (описать подробно): Согласно сметной документации | июнь 2021 г. | По договору, подрядная организация |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
| - благоустройство прилегающей территории, высадка кустарника. | июнь – август 2021 г. по окончании работ | Активные жители, п.Шуйка. |

III. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| проверка сметной документации (местный бюджет) | - -- | -- | --- |
| Приобретение материалов, строительные работы площадки ТКО | 72,0 |  | 72,0 |
| Подсобные работы, выполняемые силами местных жителей контролю выполненных работ 1 ч/час (1ч/час = 553 руб.) | - | 0,553 | 0,553 |
| 4. Подсобные работы по благоустройству прилегающей территории, высадке кустарника 3,52 ч/час ( 1 ч/час = 553 руб.) | - | 1,947 | 1,947 |
| 5.Финансирование из местного бюджета (работы по строительству) | - | 15,451 | 15,451 |
| 6.Сбор средств спонсорами и местными жителями (работы по строительству) | - | 13,0 | 13,0 |
| Итого | 72,0 | 33,451 | 102,951 |
| Глава администрации |  | Николаев П.Н |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: Главный специалист 8(83645)6-80-05 | ___________ | Иванова Л.Н. |
| (должность, контактный телефон) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

# Footnotes

В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат