РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

ХII-я сессия

I I -ый созыв         	      			                   		            г. Звенигово

№ 48                                  		                  		           от « 30 » апреля 2010г.

Об утверждении Плана основных мероприятий

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на  2010 год

Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» РЕШАЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 2010 года.

- Рекомендовать председателям: уличных комитетов, ТОСов ЖСК, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций организовывать уборку придомовых и закрепленных территорий.

- Рекомендовать руководителям МУП «Звениговское ЖУ» ООО «Центр-Люкс, усилить контроль за работой персонала по уборке и благоустройству.

- Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке.

- Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по финансово-экономическому и социальному развитию.

Глава муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

Председатель Собрания депутатов				  		 А.В.Медведков

Приложение №1

к решению Собрания депутатов МО

«Городское поселение Звенигово»

№ ___ от 30 апреля 2010 года

II созыва  _____ сессии

П Л А Н

основных мероприятий

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на  2010 год

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный | Планируемые затраты (в т. руб.) | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров а) произвести дефектовку, выполнить смету; б) объявить конкурс на выбор подрядной организации; в) произвести ремонт: - ул. Ленина, - ул. Бутякова, Обустройство бульвара (1,2 очередь) Обустройство пляжа, места купания Произвести подготовку грунта в газонах и подготовить их к посадке Покраска пешеходных переходов Ревизия дорожных знаков Побелка бордюров и вазонов Посадка цветов и кустарников Уборка несанкционированных свалок Уборка набережной Уборка лесной зоны Контроль за уборкой прилегающих территорий Организация кольцевого движения(АЗС-АТП) Расширение ул.Ленина(от д.№ 2 до д.№8) Контроль за выполнением ранее изданных постановлений | Администрация МО Подрядная организация МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» МУП «Звен.ЖУ» Административная комиссия Администрация МО | 1100,0 489,6 80,0 | 20.04.2010г. 20.03.2010г. Май апрель, май 25 мая апрель-май апрель- май апрель апрель-май постоянно июль-сентябрь постоянно |  |