РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

2-ой созыв                                                                              пгт. Красногорский

7-ая сессия                                                                             «01» марта  2010 года

№ 41

О целевой программе «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский» на 2010-2012 годы»

Рассмотрев проект целевой программы «Строительство и реконструкция  объектов социальной сферы,  инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский» на 2010 - 2012 годы» Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Красногорский» решило:

1.  Утвердить целевую программу «Строительство и реконструкция  объектов социальной сферы,  инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский» на 2010 - 2012 годы».

2. Финансирование программы «Строительство и реконструкция  объектов социальной сферы,  инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский» на 2010 - 2012 годы» производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городское поселение Красногорский» на соответствующий финансовый год.

3.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Матвеева В.А. - заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Красногорский».

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете муниципального учреждения «Звениговская районная газета «Звениговская неделя».

Глава муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

Председатель Собрания депутатов				                 К.И. Новиков

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

«01» марта  2010 года  №  41

Муниципальная целевая программа

«Строительство и реконструкция  объектов социальной сферы,  инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский»

на 2010 - 2012 годы»

пгт  Красногорский

2010 год

###### П А С П О Р Т

муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция  объектов социальной сферы,  инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский»

на 2010 - 2012 годы»

| Наименование Программы |  | - | муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский» на 2010 - 2012 годы» (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | - | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 04.04.2007 года № 92 «О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ республики Марий Эл». Письмо Правительства Республики Марий Эл от «21» января 2004 года № 09/40-И-60. |
| Руководитель Программы |  | - | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |
| Основной разработчик Программы |  | - | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |
| Цель Программы |  | - | Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов; Обеспечение населения поселения объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры. |
| Основные задачи Программы |  | - | Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности; Повышение качества жизни населения. |
| Сроки реализации Программы | - |  | 2010-2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - |  | Всего 237,3 млн. рублей средства бюджета РМЭ, средства бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район», средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Красногорский». Денежные средства подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год исходя из его возможностей. |
| Система организация управления и контроля за исполнением программы | - |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Городское поселение Красногорский». Социально-экономический мониторинг и оценка выполнения программных мероприятий. При необходимости - корректировка мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - |  | Активизация инвестиционной деятельности. Расширение доступа к услугам и рост их качества. Повышение уровня и качества жизни населения. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в районе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств.

В муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский» за последние 3 года наблюдается стабильный рост инвестиций на развитие экономики и социальной сферы организациями всех форм собственности.

В 2009 году наибольшую долю в общем объеме инвестиций занимают затраты на газификацию деревень.

Основной целью жилищной политики остается создание условий доступности обеспечения жильем населения района.

В пгт. Красногорский в 2009 году построен жилой дом на 36 квартир для переселения из ветхого жилого фонда. На эти цели были направлены средства федерального, республиканского и районного бюджетов.

Основными факторами, сдерживающими как развитие строительной отрасли в целом, так и возведение доступного и социального жилья, являются проблемы финансирования, неразвитость индустрии стройматериалов. Требуют решения задачи по планированию застройки населенных пунктов, развитию института жилищного кредитования граждан.

С точки зрения инвестиционной деятельности социальная сфера - наиболее сложная. По большей части это обуславливается в основном ее некоммерческим характером и отсутствием прямого экономического эффекта, что не позволяет легко привлекать различные внебюджетные инвестиционные ресурсы.

Следует отметить, что социальная сфера первична по отношению к другим отраслям: инвестиции в социальную сферу – это, прежде всего, инвестиции в человека,  которые дают многократную отдачу через сопряженные отрасли экономики. Развитие экономики поселения невозможно без развития социальной сферы. Уровень развития социальной сферы определяет развитие всего общества в целом.

Общий анализ строительной отрасли в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский»  показывает, что, несмотря на наличие некоторых проблем в экономике, финансовой, социальной сферах, поселение обладает возможностями для существенного улучшения положения. Мобилизация внутренних ресурсов, как материальных, так и организационных, поиск эффективного взаимодействия с вышестоящими административными структурами, предпринимательским сектором, внедрение эффективных технологий планирования и управления в состоянии дать основы для успешного развития муниципального образования.

Положительными исходными условиями для развития экономики муниципального образования «Городское поселение Красногорский»  являются: наличие развитого промышленного потенциала, квалифицированная рабочая сила, развитая инфраструктура строительства, транспортная инфраструктура, высокий кадровый потенциал.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ         РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями настоящей Программы является:

- создание благоприятных условий  для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов;

- обеспечение населения поселения объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры;

В соответствии с поставленными целями необходимо решить задачи:

1.  Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности:

осуществление дорожной деятельности;

реконструкция и модернизация систем коммуникаций;

строительства социального жилья;

развитие внешнего благоустройства.

Настоящая Программа рассчитана на 2010 - 2012 годы.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, направленные на реализацию заявленных в Программе целей и задач, носят системный характер и объединены в два блока:

развитие отраслей жизнеобеспечения, улучшение условий жизнедеятельности;

повышение качества жизни населения.

Система программных мероприятий представлена в Приложении № 1.

Дорожное строительство

Улучшение состояния улично-дорожной сети поселения возможно только после проведения капитального и ямочного ремонта покрытий улиц, строительства ливневых канализаций и новых дорог. В целях снижения аварийности необходимо осуществить замену дорожных знаков, производить разметку дорог.

Жилищное строительство

В целях обеспечения населения социальным жильем и ростом строительства индивидуального жилья необходимо провести ряд мероприятий по строительству жилья и развитию коммунальной инфраструктуры.

Участниками части программы по строительству социального жилья могут быть муниципальные служащие, работники учреждений бюджетной сферы, финансируемые из местного бюджета. Участники должны отвечать следующим требованиям:

- Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- Имеющие достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 50 % стоимости жилья.

Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение населенных пунктов поселения позволит обеспечить население качественной питьевой водой.

Развивается индивидуальное жилищное строительство в поселении, поэтому одной из главных задач является электрификация новых улиц в этих населенных пунктах.

Строительство свалки

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования мероприятий представлено в Приложении № 1.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной финансовый год исходя из его возможностей.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных                 исполнителей мероприятий Программы.

Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Он предполагает:

1. Определение приоритетных направлений развития поселения на текущий год.

2. Согласование с муниципальным образованием «Звениговский муниципальный район», с республиканскими министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

3. Подготовка предложений, их защита, согласование по финансированию мероприятий за счет средств федерального бюджета через муниципальное образование  «Звениговский муниципальный район», республиканские министерства, ведомства.

4. Подготовка перечня программных мероприятий и бюджетного финансирования на очередной год.

5. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский», которая осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы.

Ожидаемый эффект от реализации Программы  следующий:

- Активизация инвестиционной деятельности;

- Расширение доступа к услугам и рост их  качества;

- Повышение уровня и качества жизни населения.

Приложение № 1

Система программных мероприятий по целевой программе «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы в муниципальном образовании «Городское поселение Красногорский»

| № | Наименование объекта | Наличие ПСД | Стоимость КС объекта (в ценах проектир.) | Остаточная стоимость строит-ва, тыс.руб. | В том числе по годам строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | В том числе муницип. бюджет | 2011 |  | В том числе муницип. бюджет | 2012 | В том числе муницип. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка генплана застройки МО «Городское поселение Красногорский» |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога Ул. Центральная, Ул. Элмара |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Тротуары |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 4 | Автодорога по ул. Комсомольская |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 5 | Автодорога по ул. Первомайская |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
|  |  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45-квартирный жилой дом п. 46 ул. Центральная |  | 70000 | 70000 | 1500 | 1500 | 50000 |  |  | 18500 | 1000 |
| 7 | Физкультурный оздоровительный комплекс п. 43 по ул. Центральная |  | 120000 | 120000 |  |  | 60000 | 3000 |  | 60000 | 3000 |
|  |  | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Баня на 17 мест |  | 20000 | 20000 | 2600 |  | 17400 | 1000 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений | есть | 13437 | 13437 |  |  | 13437 | 100 |  |  |  |
| 10 | Водоснабжение д. Кишнур | есть | 7987 | 7987 |  |  |  |  |  | 7987 | 1000 |
| 11 | Реконструкция бани по пер. Колодочный | есть | 820 | 820 | 820 | 820 |  |  |  |  |  |
| 12 | Газопровод д. Озерки | есть | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Газопровод д. Ошутьялы | есть | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 237344 | 237344 | 8420 | 3320 | 141837 | 5100 |  | 87087 | 5600 |