| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

от « 23 »   марта  2010 г. №  47

О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству

и противопожарному состоянию города Звенигово на 2010 год.

В соответствии с п. 19 ст. Устава МО «Городское поселение Звенигово» и в целях наведения порядка по озеленению, санитарной очистке, благоустройству и противопожарному состоянию города Звенигово в 2010 году, администрация МО

«Городское поселение Звенигово» постановляет,-

- Провести с 31 марта по 31 мая 2010 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности, для чего рекомендовать:

- учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям приступить к санитарной очистке и благоустройству своих закрепленных территорий с использованием собственного транспорта;

- ЖСК, ТСЖ, МУП «Звениговское ЖУ», ООО «Центр-Люкс» приступить к уборке дворовых территорий и подвалов жилого фонда, улиц, переулков, обочин дорог, всех закрепленных территорий, а также несанкционированных свалок, по заявкам бюджетных организаций выделить технику для вывоза мусора;

- МУП «Звениговское ЖУ», ООО «Центр-Люкс» разработать график проведения собраний граждан, проживающих в жилом фонде по санитарной очистке дворов, подвалов и подъездов и по вопросам противопожарной безопасности квартир;

- председателям уличных комитетов взять на контроль наличие в частном секторе противопожарного инвентаря, ёмкостей для воды и песка.

- Утвердить мероприятия по благоустройству, санитарной очистке и противопожарному состоянию города Звенигово на 2010 год (приложение № 1).

- В целях контроля за ходом выполнения двухмесячника по санитарной очистке и противопожарному состоянию города утвердить комиссию в составе 7 человек (приложение № 2).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава  администрации МО

«Городское поселение Звенигово»                                                     В. И. Родькин

Степанов А.А.

7-17-88

# Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от « 23 »  марта  2010 г. №  47

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по благоустройству, санитарной уборке и противопожарному

состоянию города Звенигово на 2010 год.

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропуск весенних паводковых вод | Апрель | Предприятия города, МУП «Звениговское ЖУ» |
| 2 | Закрытие дорог в весеннюю распутицу | Апрель | Администрация МО «Городс. посел. Звенигово» |
| 3 | Уборка снега, льда с тротуаров, переулков, в скверах, во дворах | Март, апрель | предприятия, организации, ООО «Центр-Люкс», МУП Звениговское ЖУ» |
| 4 | Обрезка деревьев, кустарников, уборка сухостоев, гнилых деревьев | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 5 | Ежедневная уборка мусора при оттаивании снега | Март, апрель | МУП «Звениговское ЖУ», ООО «Центр-Люкс», предприятия, организации |
| 6 | Приобретение семян для посадки цветов, и подготовка рассады | Март, апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 7 | Провести инвентаризацию фасадов зданий и сооружений, киосков всех видов | Апрель, май | Администрация МО «Городс. посел Звенигово» |
| 8 | Проведение сходов граждан по сан- очистке города, благоустройству и противопожарному состоянию. | Апрель, май | Администрация МО «Городское поселение Звенигово», |
| 9 | Подготовка техники задействованной на саночистке и уборке города. | Март-май | Коммунальные службы |
| 10 | Проведение планерок, совещаний по вопросам благоустройства, саночистке и противопожарному состоянию города | Апрель, май | Администрация МО «городское поселение Звенигово» |
| 11 | Посадка деревьев, кустарников, цветов (улицы, парк, бульвары, придомовые территории) | Апрель, май, июнь | МУП «Звениговское ЖУ» предприятия, организации |
| 12 | Продолжать обновление рекламных щитов, вывесок магазинов предприятий, организаций, (аншлагов улиц, номеров домов, дорожных знаков) | Апрель-октябрь | Администрация МО «Городское поселение Звенигово», коммунальные службы |
| 13 | Продолжать проведение ремонта заборов, газонных ограждений, и их побелка, покраска | Апрель, май | Коммунальные службы |
| 14 | Ремонт, побелка памятников | Апрель | Администрация МО «ГПЗ» |
| 15 | Завоз грунта | Апрель, май | Предприятия, администрация МО «ГПЗ». |
| 16 | Уборка кладбищ города, ремонт забора старого кладбища | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 17 | Ямочный ремонт дорог | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 18 | Контроль за восстановлением дорожных полотен после произведения вскрытий | Апрель, май | Предприятия, администрация МО «ГПЗ» |
| 19 | Ремонт павильонов, палаток, их покраска | Апрель, май | Предприятия |
| 20 | Обустройство городского парка и скверов, установка лавок, скамеек, (высадка кустарников и цветов) | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 21 | Установка цветочниц по городу, разбивка клумб | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 22 | Ремонт и обустройство фонтана на сквере | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 23 | Ремонт, покраска спортивных сооружений в городском парке | Апрель, май | ЧП Захаров А. М. Спорткомитет |
| 24 | Уборка несанкционированных свалок | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 27 | Очистка набережной и береговой линии затона от мусора | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ», Администрация МО «ГПЗ» |
| 28 | Покраска и ремонт автопавильонов | Апрель, май | МУП «Звениговское ЖУ» |
| 29 | Продолжать проведение инвентаризации самовольно построенных сараев, гаражей и других сооружений | Апрель-сентябрь | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» |
| 30 | Произвести проверку шахтных колодцев, по мере необходимости произвести ремонт | Апрель, май, | Администрация МО «ГПЗ», ООО «Водоканал», Звениговские Э и ТС |
| 31 | Провести инвентаризацию водоразбор-ных уличных колонок, по мере необходимости произвести их ремонт | Апрель-июнь | ООО «Водоканал» |
| 32 | Еженедельная уборка города, т.е. закреп- ленных территорий за предприятиями организациями. | Апрель, май | Предприятия, организации и учреждения города, администрация МО «ГПЗ» |
| 33 | Председателям уличных комитетов силами домовладельцев провести саночистку и благоустройство придомовых территорий | Апрель, май | Председатели уличных комитетов |
| 34 | Провести общегородской субботник по саночистке и благоустройство города | Апрель | Администрация МО «ГПЗ» |
| 35 | Подготовить материал в районную газету «Звениговская неделя» о ходе месячника | Апрель, май | Администрация МО «ГПЗ» |
| 36 | Подготовить выступление по районному радио о ходе месячника | Апрель, май | Администрация МО «ГПЗ» |
| 37 | Провести рейды проверки жилого фонда, где установлены газовые горелки для отопления квартир. | Апрель-июнь | ВДПО, база «Звениговогаз» МУП «Звениговское ЖУ», ОГПН |
| 38 | Провести проверки дымоходов в квартирах муниципального и частного жилого фонда | Апрель-июнь | ВДПО, ОГПН, МУП «Звениговское ЖУ», ООО «Центр-Люкс» |
| 39 | Провести обход частного жилого сектора по противопожарному состоянию (печи, складирование дров, стройматериалов) | Апрель-июнь | ОГПН, председатели уличных комитетов |

# Приложение № 2

к постановлению  администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от « 23 »  марта  2010 г. №  47

С О С Т А В

комиссии по контролю за выполнением утвержденных

мероприятий по санитарной очистке города Звенигово

(апрель – май 2010 год)

1. Родькин В.М. – Глава администрации МО «Городское поселение

Звенигово,  председатель комиссии;

2. Степанов А.А.    – зам. Главы администрации МО «Городское поселение

Звенигово,  заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

1. Бобров Э.А.  – начальник участка благоустройства МУП «Звениговское ЖУ»   (по согласованию);

2. Чекуров А.Г. – консультант территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе (по согласованию);

3. Карпов В.Н. – зам. Начальника РОВД Звениговского района (по согласованию);

4. Лабутина Т. А. – директор ООО «Центр- Люкс» (по согласованию);

5. Роньжина Т.А. – директор МУП « Звениговское ЖУ» (по согласованию);

6. Максимов С.В. – начальник ПЧ-40 города Звенигово (по согласованию);

7. Суворова Р.И. – ведущий специалист по земельным вопросам администрации МО «Городское поселение Звенигово».