

 **МО АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОКШАЙСКОЕ «КОКШАЙСК СЕЛА АДМИНИСТРАЦИЙ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

 **КУШТЫМАШИЖЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26 сентября 2019 года № 27

О санитарной очистке территории Кокшайского сельского поселения

В целях приведения территории Кокшайского сельского поселения в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения:

1. Объявить с 1 по 31 октября 2019 г. месячник по санитарно-экологической очистке территорий населенных пунктов Кокшайского сельского поселения (далее – месячник).

2. Создать штаб по проведению месячника по санитарной очистке и утвердить его персональный состав:

Иванова Л.Н. – и.о. главы администрации Кокшайского сельского поселения, начальник штаба;

Александрова Э.В.. – директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кокшайск» (по согласованию);

Смирнова Л.В. – директор МОУ «Шимшургинская основная общеобразовательная школа» (по согласованию);

 Якушкина А.В. –филиал МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» Шимшургинский ЦДиК, директор (по согласованию).

3. Довести до сведения руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, председателей садоводческих товариществ, населения информацию о проведении месячника по санитарной очистке.

4. Организовать 12 октября 2019 года субботник по уборке территорий.

5. Утвердить план по санитарной очистке территорий поселения (приложение).

6. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Л.Н.Иванова

Приложение

ПЛАН

по санитарной очистке территории поселения с 1 по 31 октября 2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| 1. | Обследование территорий населенных пунктов Кокшайского сельского поселения, выявлениемест несанкционированныхсвалок отходов и выдачапредписаний по ихликвидации  | 1-3 октября | Иванова Л.Н., Бондарец Т.Н. |
| 2. | Проведение информационно - разъяснительной работы среди населения по санитарной очистке населённых пунктов | В течение месячника | Иванова Л.Н.,Бондарец Т.Н. |
| 3. | Благоустройство территорий обелисков, посвященных событиям ВОВ (очистка территории от мусора) | В течение месячника | Якушкина А.В., Александрова Э.В., Смирнова Л.В. |
| 4. | Субботник по очистке придомовых территорий в населенных пунктах поселения | В течение месячника | Иванова Л.Н.,Депутаты Собрания депутатов |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок в д. Ялпай | 12 октября | Иванова Л.Н., Исаева Т.В. |
| 6. | Очистка прибрежной зоны р. Волга | В течение месячника | Иванова Л.Н.,Руководители организаций |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_