Протокол № 19

Собрания жителей  Исменецкого сельского поселения

по обсуждению мероприятий муниципальной программы   «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории МО «Исменецкое сельское поселение» в 2019 году.

с. Исменцы,                                                                                   12 сентября  2019г.

двор дома №2 по ул. Молодежная

Присутствовали: 17 человек.

Повестка дня:

1. О реализации мероприятий муниципальной программы   «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории МО «Исменецкое сельское поселение» в 2019 году.

СЛУШАЛИ Героеву Г.П. - и. о. главы администрации МО «Исменецкое сельское поселение». Она ознакомила присутствующих с основными этапами реализации муниципальной программы Исменецкого сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2019 год (далее – Программа). В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  на 2019 год – была благоустроена дворовая территории многоквартирного дома №2 по ул. Молодежная с. Исменцы, Звениговского района Республики Марий Эл S= 194 кв.м. (ремонт проезжей части). Для реализации Программы нам необходимо было провести государственную экспертизу сметной документации.

А также сообщила о том, что по итогам электронного аукциона выбран поставщик организации ООО «БЕТОНПРОДУКТ», руководителем которой является С.А.Алексеев. С данной организацией заключен контракт от 02.07.2019.

По условиям контракта:

- начало работ - с момента (даты) заключения  муниципального контракта;     - окончание работ – не позднее 31 августа 2019 г.

Она  также уделила особое внимание вопросам софинансирования, вовлечения жителей в работу по обустройству придомовых территорий.

Стоимость работ по контракту  составляет 184 834,36 руб.

В том числе:

- За счет средств федерального бюджета 166 375,93 руб.;

- За счет средств республиканского бюджета 3395,43 руб.;

- За счет средств местного бюджета 9369,0 руб.;

-За счет средств граждан 5694,0 руб.

Решили: принять информацию Героевой Г.П. к сведению.

Выступил Птицын В.Л.: Дорогу сделали хорошо, мы очень довольны, что участвовали в данной программе.

Все присутствующие полностью поддержали мнение Птицына В.Л.

Председатель                                         _____________     Героева Г.П.

Секретарь                                               _____________     Романова В.Н.