Протокол №___

Собрания жителей  Исменецкого сельского поселения,

проведенного на ул. Молодежная д. 1,2,3

с. Исменцы,                                                                                       03 июля 2020 года

двор дома №3 по ул. Молодежная

Присутствовали: 24 человека.

Повестка дня:

1. О реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Исменецкого сельского поселения в 2020 году.

2.  Об обсуждении мероприятий «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Исменецкого сельского поселения в 2021 году.

СЛУШАЛИ по первому вопросу Героеву Г.П. - главу Исменецкой сельской администрации. Проинформировала, что в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  в 2020 году благоустроили дворовую территорию многоквартирного дома №3 по ул. Молодежная с. Исменцы  Звениговского района Республики Марий Эл, площадью 200 кв.м. (ремонт проезжей части).

Стоимость работ по контракту  составило 174 652,20  руб.

В том числе:

- За счет средств федерального бюджета 157 208,91 руб.;

- За счет средств республиканского бюджета 3 208,34 руб.;

- За счет средств местного бюджета 8 443,95 руб.;

-За счет средств граждан 5 791,0 руб.

Для выполнения работ по ремонту проезжей части дворовой территории 27 марта 2020 года заключили контракт с ООО «Жилищная управляющая компания» на сумму 174 652,20 руб.

По условиям контракта:

- начало работ - с момента (даты) заключения  муниципального контракта;

- окончание работ – не позднее 01 сентября 2020 г.

23.05.2020 работы были завершены.

Выступлений не было.
	Принято решение (единогласно):

Выступление  главы  Исменецкой сельской администрации  Героевой Г.П. принять к сведению.

СЛУШАЛИ по второму вопросу Героеву Г.П. - главу Исменецкой сельской администрации. Она ознакомила присутствующих с основными этапами реализации муниципальной программы Исменецкого сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2021 год (далее – Программа). Она  также уделила особое внимание вопросам софинансирования, вовлечения жителей в работу по благоустройству придомовых территорий.

Пояснила, что заинтересованные лица должны принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в форме обязательного финансового участия в размере не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных  Программой.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета администратора доходов, открытый в Исменецкой сельской администрации.

Далее она ознакомила присутствующих с  минимальным перечнем работ по благоустройству многоквартирных домов по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Исменецкого сельского поселения.

Голосовали за установку скамеек и урн для мусора возле многоквартирных домов с. Исменцы ул. Молодежная д. 1,2,3 - 24 чел., против - 0 чел., воздержались-  0 чел.

Решили:

Во время проведения собрания по обсуждению мероприятий на 2021 год  по реализации муниципальной программы Исменецкого сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий выбрали  установку скамеек и урн для мусора, на дворовой  территории многоквартирных домов по адресам: с. Исменцы, ул. Молодежная, д. 1,2,3.

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель                                         _____________     Героева Г.П.

Секретарь                                               _____________     Романова В.Н.