Приложение № 5

к концессионному соглашению

от «___»  ________ 2021   г.

Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций

Задание

1. Основные направления по реконструкции и (или) модернизации Объекта соглашения для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения.

1.1 Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Источник инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и (или) реконструкция существующих сетей водоснабжения | 1. Установка преобразователей на скважине в с.Сидельниково 2.Установка преобразователей на скважине в д.Иванбеляк 3.Установка преобразователей на скважине в д.Кокшамары 4.Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 25 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу д.Кокшамары 5. Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 50 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу с.Сидельниково 6.Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 50 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу д.Иванбеляк 8. Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 25 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу д.Кокшамары 9. Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 50 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу с.Сидельниково 10.Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 50 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу д.Иванбеляк 11. Замена чугунных и (или) стальных водопроводных труб Д=100 мм протяженностью 25 м на новые из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) по адресу д.Кокшамары | До 31.12.2022 До 31.12.2023 До 31.12.2024 01.01.2025 31.12.2025 01.01.2026 31.12.2026 01.01.2027 31.12.2027 01.01.2028 31.12.2028 01.01.2029 31.12.2029 01.01.2030 31.12.2030 До 31.12.2031 | В соответствии с технической документацией | Концессио-нер |