|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к отчету №1 |

Утвержден:

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Кудряшов

от 15.01.2025 г

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы»

За 2024 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Суслонгер» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возрастание | единица | - | - | - |  | - | - |  |  | |
| 2 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | МП | возрастание | единица | 2 | 2 | - |  | 2 | - |  | Показатель достигнут | |
| 3 |  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | МП | возрастание | единица | - | - | - |  | - | - |  | Показатель достигнут | |
| 4 |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | МП | возрастание | процент | 100 | 100 | - |  | 100 | - |  | Показатель достигнут | |
| 5 |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | МП | возрастание | процент | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | |
| 6 |  | доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | МП | возрастание | процент | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень  показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Суслонгер» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100% |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 100% |
| 1.5. | «профилактический мероприятия по ГОЧС » | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | «распространение листовок » | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | | | | | | | | | | | | | |
| План | Шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 30.09.2024 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» в том числе: | **2442,444** | **2442,444** | **2442,444** | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 2058,93064 | 2058,93064 | 0,0 |  |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 42,01902 | 42,01902 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 268,22062 | 268,22062 | 100% |  |
| Внебюджетные источники | 73,27332 | 73,27332 | 73,27332 | 100% |  |
| **«Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер»**, в том числе | **2442,444** | **2442,444** | **2442,444** | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 2058,93064 | 2058,93064 | 100% |  |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 42,01902 | 42,01902 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 268,22062 | 268,22062 | 100% |  |
| Внебюджетные источники | 73,27332 | 73,27332 | 73,27332 | 100% |  |

5. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Риски не выполнения мероприятий отсутствуют | | | | | Кудряшов С.В. |

Дополнительная информация

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы за 2024 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы» утверждена постановлением от 27.05.2024г. № 82, паспорт муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета РМЭ бюджету муниципального образования, на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды. Работы на двух объектах благоустройства две дворовые территории завершены в июле 2025г.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты.

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Комплекса процессных мероприятий**

«Благоустройство территории городского поселения Суслонгер»

**за 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец 2024 года | Прогнозное значение на конец 2024 года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Цель Улучшение комфортного проживания населения на территории | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | КПМ | возрастание | процент | 2 | 2 | - | Отчет | 2 | - |  | Показатель достигнут |
| 1.2 |  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | КПМ | возрастание | процент | 60 | 60 |  | - | 60 |  |  |  |
|  | Цель Обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | КПМ | возрастание | процент | - | - |  |  | - | - |  |  |
| 2.2 |  | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий | КПМ | возрастание | процент | - | - |  |  | - | - |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в *2024* году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | **На конец *2024*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | | апр. | май | | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | Цель Улучшение комфортного проживания населения на территории | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | Ед. |  |  | | - |  | |  |  | 2 |  |  |  |  | 100% |
| Прогноз |  |  | |  |  | |  |  | 2 |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | процент |  |  | |  |  | |  |  | 60 |  |  |  |  | 100% |
| Прогноз |  |  | |  |  | |  |  | 60 |  |  |  |  | 100% |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 31.12.2024 | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на 31.12.2024 | Плановое значение на конец 2024 года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Улучшение комфортного проживания населения на территории. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1"Организация работ по благоустройству дворовых территорий" | процент | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 01.08.2023 |  | 31.07.2023 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории | Ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 01.04.2023 |  | 01.04.2023 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.2 Разработка проектно - сметной документации | Ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 01.06.2023 |  | 01.06.2023 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.3 Проведение государственной экспертизы | Ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 01.08.2023 |  | 01.08.2023 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.4 Заключение договора на выполнение работ | Ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 31.09.2023 |  | 31.09.2023 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.5 Благоустройство дворовой территории | Ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 01.08.2024 |  | 01.08.2024 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.4 Оплата по договору | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 01.08.2024 |  | 01.08.2024 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Процент | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 01.08.2024 |  | 31.07.2024 | Кудряшов С.В. | собрание |  |
|  | Контрольная точка 2.1  Проведены общественные слушания | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.04.2023 |  | 01.04.2023 | Кудряшов С.В. | собрание |  |
|  | Обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1" Организация работ по благоустройству общественных территории " | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.04.2024 |  | 01.04.2024 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1 Проведены общественные обсуждения дизайн проектов благоустройства общественной территории | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.04.2024 |  | 01.04.2024 | Кудряшов С.В. |  | Ведется организационная работа по подготовке проектов на конкурсный отбор |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.2 Разработка проектно - сметной документации | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.04.2024 |  | 01.04.2024 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка 1.3 Проведение государственной экспертизы | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 1.4 Заключение договора на выполнение работ | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.02.2025 |  | 01.02.2025 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 2.2.5 | Контрольная точка 1.4 Заключение договора на выполнение работ | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.02.2025 |  | 01.02.2025 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка 1.5 Благоустройство общественной территории | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 01.08.2025 |  | 01.08.2025 | Кудряшов С.В. |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка 1.4 Оплата по договору | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 01.09.2025 |  | 01.09.2025 | Кудряшов С.В. |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | Исполнение, тыс. рублей | | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Городского поселения Суслонгер» (всего), в том числе:** | **2442,444** | **2442,444** | **2442,444** | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 2058,93064 | 2058,93064 | 100% |  |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 42,01902 | 42,01902 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения СуслонгерЗвениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 268,22062 | 268,22062 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 73,27332 | 73,27332 | 73,27332 | 100% |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 «Организация работ по благоустройству дворовых территорий»**  **в том числе** | **2442,44360** | **2442,44360** | **2442,44360** | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 2058,93064 | 2058,93064 | 2058,93064 | 100% |  |
| Республиканский бюджет | 42,01902 | 42,01902 | 42,01902 | 100% |  |
| бюджет Городского поселения СуслонгерЗвениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 268,22062 | 268,22062 | 268,22062 | 100% |  |
| внебюджетные источники | 73,27332 | 73,27332 | 73,27332 | 100% |  |

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета городского поселения Суслонгер в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта в *2024* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024)* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах, всего | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация проектов и программ развития территорий поселения, основанных на местных инициативах», всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  | 2442,444 |  |  |  | 2442,444 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  | 2442,444 |  |  |  | 2442,444 |

6. Информация о рисках муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Риски отсутствуют | | | | | Кудряшов С.В. глава администрации |