**Отчет о реализации и оценка эффективности долгосрочной муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2017-2031гг.» за 2021 год**

Долгосрочная муниципальная программа «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2017-2031гг.» утверждена решение Собрания депутатов МО «Кокшамарское сельское поселение» № 129 от 22.12.2016 г.

**Цель Программы:**

инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования **муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»**

**Задачи:**

 1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение».

2. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое Финансированиет.руб | Фактическое ФинансированиеТ.руб | % исполнения |
| 1 | Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог д. Кокшамары ул. Эшпая | 33,9 | 0 | 0 |
| 5 | Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог д. Кокшамары ул. Хлебникова | 12,2 | 0 | 0 |

Процент исполнения Программы составляет 0 %

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2021 году признается не удовлетворительной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшамарской

сельской администрации Е.П.Майорова