**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы за 2021 год**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Кокшамарское сельское поселение» № 92 от 11.12.2018 г. (в ред. от 17.08.2020 г. № 96)

**Цель Программы:**

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

Обеспечение наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства;

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»

**задачи:**

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции модернизации объектов коммунального хозяйства;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- снижение уровня износа коммунальных сетей;

-создание условий для развития жилищного строительства и повышения уровня обеспеченности жильем

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое  финансирование  тыс.руб | Фактическое  финансирование  тыс.руб | % исполнения |
| 1 | Реконструкция водонапорной башня в. д. Кокшамары | 450 | 0 | 0 |
| 2 | Организация освещения территории на территории Кокшамарского сельского поселение (переход на энергосберегающие светильники) | 485,446 | 485,446 | 100 |

Процент исполнения Программы составляет 100 %

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год достигнуты частично, эффективность реализации программы в 2021 году признается удовлетворительной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшамарской

сельской администрации Е.П.Майорова