**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО**

**«Кокшамарское сельское поселение» на 2016-2026 годы».**

 Муниципальная программа **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2016-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Кокшамарское сельское поселение» № 66 от 23.06.2016 г.

**Цель Программы:**

Развитие транспортной инфраструктуры МО «Кокшамарское сельское поселение»

**задачи:**

1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального значения и местного значения.

2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог.

3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения в рамках полномочий органов местного самоуправления.

 **Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое Финансированиемлн.руб | Фактическое Финансированиемлн.руб | % исполнения |
| 1 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов  | 11,5 | 1,46 | 12,7 |

Мероприятия по разделу «Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта» не выполнено.

Мероприятия в части развития транспортного комплекса муниципального образования не выполнены.

Процент исполнения Программы по ремонту, устройству твердого покрытия на улицах населенных пунктов составило 12,7 %.

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2019 году признается не удовлетворительной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшамарской

сельской администрации Е.П.Майорова