**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» на 2018-2022годы»**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» на 2018-2022годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Кокшайское сельское поселение» №211 от 14.11.2017г

**Цель Программы:**

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-обеспечение наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства;

-улучшение экологической ситуации на территории Кокшайского сельского поселения;

**задачи:**

-привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции модернизации объектов коммунального хозяйства;

-создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-снижение уровня износа коммунальных сетей;

-создание условий для развития жилищного строительства и повышения уровня обеспеченности жильем

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое  Финансирование  Т.руб | Фактическое  Финансирование  Т.руб | % исполнения |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» на 2018-2022годы» | 300 | 109,28 | 36,4 |

Процент исполнения Программы составляет 36,4%

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год не достигнуты в полном объеме, эффективность реализации программы в 2021году признается средней.

В связи с тем, что в бюджет поселения не были заложены в полном объеме средства на развитие систем коммунальной инфраструктуры, а в существующие программы администрация поселения не вошла, данные мероприятия небыли реализованы в полном объеме.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшайской администрации Николаев П.Н,