**Отчет за 2019 год о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**МО «Кокшайское сельское поселение» на 2016-2026 годы».**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» на 2016-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Кокшайское сельское поселение» №220 от 19.07.2019г

**Цель Программы:** Развитие транспортной инфраструктуры МО «Кокшайское сельское поселение»

**Задачи:**

1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального значения и местного значения (весь период).

2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое  Финансирование  Т.руб | Фактическое  Финансирование  Т.руб | % исполнения |
| 1 | **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» на 2016-2026годы»  1.реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на ул. нас. пунктов  2.создание инфраструктуры автосервиса | 1500,0  500,0 | 1266,6  0 | 84  0 |

1.Процент исполнения Программы по реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на ул. нас. пунктов составил 84%.

**2.** Процент исполнения Программы по созданию инфраструктуры автосервиса 0%

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты, эффективность реализации программы в 2019году по пункту 1 признается высокой. В связи с тем, что бизнес не идет в поселение по строительству инфраструктуры автосервисов, п.2 не был исполнен.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшайской сельской администрации Николаев П.Н.