**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО**

**«Кокшайское сельское поселение» на 2016-2026 годы».**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» на 2016-2026годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Кокшайское сельское поселение» №220 от 19.07.2016г

**Цель Программы:**

Развитие транспортной инфраструктуры МО «Кокшайское сельское поселение»

**задачи:**

1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального значения и местного значения (весь период).

2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | План  Финансирование  Т.руб | Фактическое  Финансирование  Т.руб | | | | | % исполнения |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 480 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |
| 2 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27%; |
| 4 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | 15600 | 229,6 | 269,9 | 1266,6 | 2067,33 | 1545,69 | 5819,92/  37,3% |
| 5 | Комплексное строительство дорог и тротуаров | 194130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Создание инфраструктуры автосервиса | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.Процент исполнения Программы по реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицам населенных пунктов составил 37,3%.

**2.** Процент исполнения Программы

Комплексное строительство дорог и тротуаров составляет -0%

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2021 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2021году по пунктам 4 и 5 признается низкой.

В связи с тем, что в бюджет поселения не были заложены средства на комплексное строительство дорог и тротуаров, а в существующие программы администрация поселения не вошла, данные мероприятия небыли реализованы.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Кокшайской администрации Николаев П.Н,