**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения**

**Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год, утверждена постановлением Красногорской городской администрации от 27.03.2019 г. № 68

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Красногорская городская администрация.

 Соисполнителей программы нет.

 Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории городского поселения Красногорский, развитие современной городской среды городского поселения Красногорский.

 Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой благоустроена дворовая территория по адресу: Республика Марий Эл, пгт. Красногорский, ул. Афанасьева, д.2 - д.11на общую сумму 1 465,120 тыс. рублей и общественная территория сквер по адресу: Республика Марий Эл, с. Кожласола, ул. Шкетана на общую сумму 2 920,6004 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

Приложение 1

Таблица 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы, муниципальной целевой программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par934) | отчетный  год |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 9

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Городского поселения Красногорский**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование  ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой  программы | Ответственный исполнитель  |  Плановый срок  | Фактический срок |  Результаты  |  Проблемы,  возникшие  входе  реализации мероприятия [<\*>](#Par986) |
| началареали-зации  | окончания реали-  зации  | началареали-зации  | окончания реали-  зации  | запланированные | достиг нутые  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл. пгт. Красногорский, ул. Афанасьева, д.2, д.11 | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2019 | 2019 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл. пгт. Красногорский, ул. Афанасьева, д.2, д.11 |  |
| 2 | Благоустройство сквера по адресу: Республика Марий Эл, с. Кожласола, ул. Шкетана | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2019 | 2019 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Благоустройство сквера по адресу: Республика Марий Эл, с. Кожласола, ул. Шкетана |  |

Таблица 10

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Городского поселения Красногорский на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,муниципальной целевой  программы, ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия |  Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  муниципальный заказчик-координатор |  Код бюджетной  классификации  | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| ГРБС |  Рз  Пр  | ЦСР  |  ВР  |  сводная бюджетнаяроспись,  план  на 1  января отчетного года  | сводная бюджетнаяроспись  на отчетную дату [<\*>](#Par1078) |  кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальнаяпрограмма  | Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории Городского поселения Красногорский | всего  |  X  |  X  |  X  |  X  | 4 260,24495 | 4 392,48837 | 4 390,7204 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  |  |  X  |  X  |  X  | 4 260,24495 | 4 392,48837 | 4 390,7204 |
| соисполнитель 1  |  |  X  |  X  |  X  |  |  |  |
| всего  |  X  |  X  |  X  |  X  | 4 260,24495 | 4 392,48837 | 4 390,7204 |

Таблица 11

**Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год.** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2019 год | **всего**  | 4 390,7204 | 4 390,7204 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл  | 82,58847 | 82,58847 |
| федеральный бюджет [<\*>](#Par1169) | 4 046,83531 | 4 046,83531 |
| бюджет Городского поселения Красногорский[<\*>](#Par485) | 217,34162 | 217,34162 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par1169) | 43,955 | 43,955 |

Таблица 12

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Городского поселения Красногорский по муниципальной программе Городского поселения Красногорский**

**(не предусмотрено)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета Городского поселения Красногорский на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по**

**состоянию на 01.01.2020 г.**

 Постановление от 12.04.2019г. № 90 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Городское поселение Красногорский» на 2018-2024 годы».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский в 2019 г.**

 Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.