| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «СУСЛОНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЫМ # ПУНЧАЛЖЕ 425050, Марий Эл Республик, Звенигово район, Суслонгер пос., Железнодорожная урем, 60 тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74 ================================= | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР» 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Суслонгер, ул. Железнодорожная, дом 60 тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74 =================================== |
| --- | --- |

от  « 05 » июля  2013 года     		№  112

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к работе

в осенне-зимний период 2013 - 2014 г.г.

В целях надлежащей подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г., руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», пп. 8 п. 2.7.  Положения об администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», Администрация муниципального образование «Городское поселение Суслонгер»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г., согласно приложению № 1.

2. Утвердить план-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г., согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, здравоохранения, представить разработанные мероприятия по подготовке своих объектов, находящихся на территории муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»,  к осенне-зимним условиям с указанием конкретных исполнителей и сроков их исполнения.

4. Рекомендовать директору ООО «МПКХ Суслонгерское» представить разработанные мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

5. Директору МБУК «Суслонгерский  социально-культурный Центр» подготовить мероприятия по подготовке объектов культуры  к работе в осенне-зимний период.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 25.05.2011 г № 71 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.»

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации

Муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»:					В.К. Веселов

Исп. Ахматгалиева И.А.

Тел. 6-74-74

Приложение № 1

Утверждено

постановлением  администрации

муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

от « 05» июля 2013 года № 112

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения

и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

- Веселов В.К. – глава администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», председатель комиссии;

- Ахматгалиева И.А. – зам. главы администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», зам. председателя;

Члены комиссии:

- Ермолаев А.А. – директор ООО «МПКХ Суслонгерское» (по согласованию);

- Вялов В.А. – старший мастер котельных ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые и электрические сети в п. Суслонгер (по согласованию);

- Головина Р.А. – мастер котельной  ООО «Марикоммунэнерго» в

п. Мочалище (по согласованию);

- Пластинин С.П. – начальник котельной Йошкар-Олинской КЭЧ (по согласованию);

- Кузнецов А.С. – начальник котельной ООО «ИнвестФорэст» (по согласованию);

- Бакшаев А.М. – начальник ПЧ-42 п. Суслонгер (по согласованию);

- Медведев В.И.  – мастер Суслонгерского электроучастка ОАО «Энергия» (по согласованию);

- Хаустова В.С. – директор МБУК «Суслонгерский  социально-культурный Центр».

Приложение № 2

Утверждено

постановлением  администрации

муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

от « 05» июля 2013 года № 112

План-график

организационно-технических мероприятий по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. | Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | до 10.07.2013 г |
|  | Еженедельно проводить оперативные совещания по подготовке к зиме | Глава администрации муниципального образования | каждый вторник в 8-00 часов |
|  | Предоставить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» разработанные мероприятия по подготовке объектов экономики к осенне-зимнему периоду | Руководители ООО «МПКХ Суслонгерское» (по согласованию), МБУК «Суслонгерский социально-культурный центр» | до 10.07.2013 г |
|  | Представление в администрацию поселения информации о ходе подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону | Руководители ООО «МПКХ Суслонгерское» (по согласованию), МБУК «Суслонгерский социально-культурный центр» | еженедельно по вторникам до 12-00 час., начиная с 10.07.2013 г |
|  | Обеспечение готовности жилищного фонда к осеннее - зимнему периоду 2013-2014 годов с оформлением актов и паспортов готовности многоквартирных домов | ООО «МПКХ Суслонгерское» (по согласованию) | до 01.09.2013 г |
|  | Проведение инвентаризации бесхозных инженерных сетей с последующей передачей на обслуживание специализированной организации | Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | до 25.08.2013 г |
|  | Организация содержания и эксплуатация бесхозных инженерных сетей | Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | до передачи спец. организации |
|  | Проверка паспортов готовности объектов жизнеобеспечения, соцкультбыта, домов муниципального жилфонда | комиссия по подготовке к зиме | до 15.09.2013 г |
|  | - Провести ремонт дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий по микрорайону Гагарина около д.д. № 6, 8 в пгт. Суслонгер Звениговского района Республики Марий Эл | Заказчик - Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», балансодержатель – ЗАО «Приволскагродорстрой» (по согласованию) | до 01.10.2013 г. |
|  | Провести ревизию сетей уличного освещения поселения | ОАО «Энергия» | До 01.08.2013 г. |
|  | Осветить неосвещенные улицы, переулки поселения | заказчик – администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | До 01.09.2013 г. |
|  | Создание необходимого запаса противогололедного материала | Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», участник по результатам торгов (по согласованию). | до 31.10.2013 г |
|  | Заключение договоров с организациями, имеющими специализированные машины для подвоза питьевой воды на случай возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения и до котельных, не имеющих резервного водоснабжения | Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | до начала отопительного сезона |
|  | Обеспечение создания нормативного запаса песчано-соляной смеси, готовности специализированной снегоуборочной техники, заключение договоров на зимнее содержание муниципальных дорог со специализированными дорожно-эксплуатационными предприятиями | Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» | до 31.10.2013 г |
|  | Полная готовность объектов к зиме |  | к 15.09.2013 г. |