Приложение

к постановлению Администрации Звениговского муниципального района

от 27 марта 2023 г. №247

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе

на 2025 – 2030 годы»

г. Звенигово

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании

«Звениговский муниципальный район»

на 2025 – 2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2025 – 2030 годы»  (далее - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района |
| Исполнители (соисполнители)  муниципальной программы  Цели муниципальной программы | 1.Муниципальные бюджетные учреждения культуры:  -«Звениговский районный Центр досуга и культуры «МЕЧТА»;  - «Звениговская межпоселенческая библиотека»;  -«Звениговский районный краеведческий музей»;  -«Звениговский Дом народных умельцев»  2.Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования:  - «Звениговская детская школа искусств»;  - «Красногорская детская школа искусств»;  - «Кужмарская детская школа искусств»;  - «Кокшамарская детская школа искусств»;  - «Мочалищенская детская школа искусств».  3.Муниципальное автономное учреждение «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя».  -Формирование гармонично развитой личности;  -Укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;  Укрепление гражданской и этнонациональной идентичности;  -Создание условий для воспитания граждан;  -Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;  -Сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и духовного потенциала, передача от поколения к поколению традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев народов, проживающих на территории;  -Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;  -Обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;  -Обеспечение равного доступа граждан района к средствам массовой информации.  -Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала граждан в Звениговском муниципальном районе с использованием цифровых коммуникационных технологий;  -Выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих в Звениговском муниципальном районе;  -Сохранение предметов музейного, архивного и библиотечного фондов;  -Сохранение нематериального культурного наследия;  -Сохранение этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной идентичности; -Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;  -Сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности; |
| Подпрограммы муниципальной программы  Срок и этапы реализации программы  Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы  Целевые индикаторы программы  Ожидаемые результаты реализации программы | -Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском муниципальном районе (подпрограмма№1);  -Библиотека и время: новые реалии на 2025-2030 годы (подпрограмма №2);  -Музейное дело и сохранение культурного наследия в Звениговском районе (подпрограмма №3);  -Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района (подпрограмма №4);  -Развитие художественного образования в Звениговском районе (подпрограмма №5);  -Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (подпрограмма №6);  -Развитие средств массовой информации (подпрограмма №7).  Основное мероприятие: Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры.  2025 - 2030 годы  Общий объем финансирования мероприятий программы по годам составляет**:**  - средства федерального бюджета  2025 год - 1279,1 тыс. рублей  2026 год – 1279,1 тыс. рублей  2027 год – 1279,1тыс. рублей  2028 год – 1279,1тыс. рублей  2029 год – 1279,1тыс. рублей  2030 год – 1279,1тыс. рублей  - средства республиканского бюджета  2025 год – 895,4 тыс. рублей  2026 год – 895,4 тыс. рублей  2027 год – 895,4 тыс. рублей  2028 год – 895,4 тыс. рублей  2029 год - 895,4 тыс. рублей  2030 год – 895,4 тыс. рублей  - бюджета муниципального образования:  2025 год – 112445,8 тыс. рублей  2026 год – 112445,8 тыс. рублей  2027 год – 112445,8 тыс. рублей  2028 год – 112445,8 тыс. рублей  2029 год – 112445,8 тыс. рублей  2030 год – 112445,8 тыс. рублей  - внебюджетных источников:  2025 год – 0,00 тыс. рублей  2026 год – 0,00 тыс. рублей  2027 год – 0,00 тыс. рублей  2028 год – 0,00 тыс. рублей  2029 год – 0,00 тыс. рублей  2030 год – 0,00 тыс. рублей  В ходе исполнения Программы объем финансовых средств может уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета Звениговского муниципального района.  -Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства.  -Удельный вес населения, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными бюджетными учреждениями культуры.  -Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата к 2030 году:  - работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства составит 30370,0 рубль.  - работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования составит 32807,0 рубля.  Удельный вес населения, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к 2030 году сохранится на уровне 61 %.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения к 2030 году составит 200 единиц.  К 2030 году планируется достичь  В области развития культурно – досуговой деятельности и народного творчества:  - увеличение количества культурно – досуговых мероприятий до 6704 единиц;  - увеличение количества посетителей культурно -досуговых мероприятий до 644тыс. человек;  -увеличение количества клубных формирований до 194 единицы;  - увеличение количества участников в клубных формированиях до 2229 человек;  -количество объектов нематериального наследия до 3 единиц.  В области развития библиотечного дела:  -количество модельных библиотек до 5 единиц;  -увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 750 единиц;  -увеличение количества читателей до 27700 человек;  -увеличение количества посещаемости до 300000 человек;  - увеличение количества книговыдач до 640000 экземпляров.  В области развития музейного дела:  - увеличение количества посещений до 25000 человек;  - увеличение количества выставок до 60 единиц  -обеспечение учета и сохранности музейных фондов до 9600 единиц;  -увеличение количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид до 5000 единиц.  В области развития туризма:  -увеличение количества экскурсий до 400 единиц;  -увеличение количества посетителей туристических маршрутов до 3000 человек.  В области развития детских школ искусств:  - увеличение доли учеников района, охваченного обслуживанием детских школ искусств до 15,8 % от общего числа учащихся детей;  -обеспечение сохранности контингента детей, обучающихся в детских школах искусств до 625 учащихся;  -обеспечение охвата педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации до 85 человек;  -количество обучающихся принявших участие в смотрах –395 человек;  -количество обучающихся, продолживших обучение по программе – 5 человек;  -количество обучающихся, занявших призовые места- 170 человек.  В области модернизации и технического оснащения муниципальных учреждений культуры:  - количество построенных и реконструированных объектов культуры – 2 объекта;  - доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в надлежащем состоянии -61%.  В области развития средств массовой информации  -увеличить подписной тираж районной газеты до 1700 экземпляров |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском муниципальном районе» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)  Цели подпрограммы:    Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района  1) МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры «МЕЧТА»;  2) филиалы МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА»  - Исменецкий Центр досуга и культуры;  - Кокшамарский Центр досуга и культуры;  - Красногорский Центр досуга и культуры;  - Красноярский Центр досуга и культуры;  - Кужмарский Центр досуга и культуры;  - Суслонгерский Центр досуга и культуры;  - Шелангерский Центр досуга и культуры;  - Шимшургинский Центр досуга и культуры.  3) МБУК «Звениговский Дом народных умельцев»  -Сохранение, поддержка, совершенствование и развитие культурно-досуговой деятельности;  -Обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности;  - формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения молодежи к культурным ценностям.  -Поддержка развития уникальной культуры народов, проживающих в Звениговском районе;  -Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;  -Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества через участие в фестивалях и конкурсах;  -Информационное и методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений и коллективов любительского творчества, основ комплексного решения проблем в области культуры и туризма на территории Звениговского района;  -Сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и духовного потенциала народов, проживающих в Звениговском районе;  -Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;  -Сбор, обработка, систематизация и хранение материалов о традиционной народной культуре  -Развитие системы повышения квалификации кадров культурно-досуговых учреждений;  -Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы муниципальных бюджетных учреждений культуры Звениговского района;  -Обеспечение равных возможностей для жителей Звениговского района разных социальных и возрастных групп для получения доступа к культурным ценностям;  -Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства;  -Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Звениговском районе;  -Улучшение материально – технической базы учреждений культуры.  - количество модельных культурно – досуговых учреждений;  -количество культурно – досуговых мероприятий;  -количество посетителей культурно – досуговых мероприятий;  - количество клубных формирований;  -количество участников в клубных формированиях;  -количество объектов нематериального наследия.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  - бюджета муниципального образования:  2025 год - 42149,1 тыс. рублей  2026 год - 42149,1 тыс. рублей  2027 год - 42149,1 тыс. рублей  2028 год - 42149,1 тыс. рублей  2029 год - 42149,1 тыс. рублей  2030 год - 42149,1 тыс. рублей  - Федеральный бюджета:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  - Республиканский бюджета:  2025 год - 291,4 тыс. рублей  2026 год - 291,4 тыс. рублей  2027 год - 291,4 тыс. рублей  2028 год - 291,4 тыс. рублей  2029 год - 291,4 тыс. рублей  2030 год - 291,4тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  - бюджета муниципального образования:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  - Федеральный бюджета:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  - Республиканский бюджета:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  К 2030 году планируется достичь следующих показателей:  -увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 6704 единиц;  -увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 644 тыс. человек  -увеличение количества клубных формирований до 195 единиц;  -увеличение количества участников в клубных формированиях до 2229 человек;  -увеличение количества нематериального культурного наследия до 3 единиц. |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 2 «Библиотека и время: новые реалии на 2025-2030 годы» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)  Цели подпрограммы:    Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района.  МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека».  -Совершенствование библиотечной системы;  **-**Формирование единого информационного пространства;  -Создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Звениговского района;  -Внедрение современных информационных технологий;  **-**Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов библиотек района;  -Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей;  -Повышение квалификации библиотекарей района;  -Улучшение материально-технической базы.  -количество модельных библиотек;  -количество книжного фонда, читателей, посещаемости, книговыдачи.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  -из бюджета муниципального образования:  2025 год - 22479,3 тыс. рублей  2026 год - 22479,3 тыс. рублей  2027 год - 22479,3 тыс. рублей  2028 год - 22479,3 тыс. рублей  2029 год - 22479,3 тыс. рублей  2030 год - 22479,3 тыс. рублей  - Федеральный бюджет:  2025 год - 187,0 тыс. рублей  2026 год - 187,0 тыс. рублей  2027 год - 187,0 тыс. рублей  2028 год - 187,0 тыс. рублей  2029 год - 187,0 тыс. рублей  2030 год - 187,0 тыс. рублей  - Республиканский бюджет:  2025 год - 107,8 тыс. рублей  2026 год - 107,8 тыс. рублей  2027 год - 107,8 тыс. рублей  2028 год - 107,8 тыс. рублей  2029 год - 107,8 тыс. рублей  2030 год - 107,8 тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  К 2030 году в области развития библиотечного дела планируется достичь следующих показателей:  - количество модельных библиотек до 6 единиц;  -увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 750 единиц;  - увеличение количества читателей до 27700 человек;  - увеличение количества посещаемости до 300000 человек;  - увеличение количества книговыдач до 640000 экземпляров. |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 3 «Музейное дело и сохранение культурного  наследия в Звениговском районе» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)  Цели подпрограммы:  Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района  МБУК «Звениговский районный краеведческий музей»  -Поддержка и совершенствование музейной деятельности;  -Обеспечение прав граждан, проживающих в Звениговском районе на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.  -Организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда;  -Модернизация материально-технической базы, направленная на обеспечение условий хранения и экспонирования предметов музейного фонда;  -Внедрение новых технологий в систему учета и хранения предметов музейного фонда;  -Создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей;  -Формирование среды, способствующей позитивному отношению подрастающего поколения к истории края;  -Сотрудничество с музеями Республики Марий Эл в создании выставочных проектов;  -Разработка рекламно-информационного материала для СМИ с целью информирования населения о мероприятиях музея;  -Развитие кадрового потенциала музея;  -Создание условий для гармонизации и межнациональных и межконфессиональных отношений.  -обеспечение учета и сохранности музейных фондов;  -количество выставок, посетителей  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  - бюджета муниципального образования:  2025 год – 3289,2 тыс. рублей  2026 год – 3289,2 тыс. рублей  2027 год – 3289,2 тыс. рублей  2028 год – 3289,2 тыс. рублей  2029 год – 3289,2 тыс. рублей  2030 год – 3289,2 тыс. рублей  - Федеральный бюджет:  2025 год - 0,00 тыс. рублей  2026 год - 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  - Республиканский бюджет:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2025 год - 0,0 тыс. рублей  2026 год - 0,0 тыс. рублей  2027 год - 0,0 тыс. рублей  2028 год - 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  К 2030 году в области развития музейного дела планируется достичь в области развития музейного дела следующих показателей:  - увеличение количества посещений до 25000 человек;  - увеличение количества выставок до 60 единиц  -обеспечение учета и сохранности музейных фондов до 9600 единиц;  -увеличение количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид до 5000 единиц. |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 4 «Туризм как фактор приобщения  к историко-культурному наследию Звениговского района» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)  Цели подпрограммы:        Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района  МБУК «Звениговский районный краеведческий музей»  -Создание условий для развития туризма как одного из направлений развития экономики района;  -Организация мероприятий по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района.  -Строительство, реконструкция и обустройство объектов инфраструктуры туризма;  -Проведение активной рекламно – информационной кампании, направленной на формирование имиджа района как туристической отрасли;  -Совершенствование инфраструктуры туризма;  -Создание благоприятных организационно – правовых и экономических условий для развития туризма;  -Повышение качества обслуживания в сфере туризма.  -количество экскурсий;  -количество посетителей туристических маршрутов.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  - бюджета муниципального образования:  2025 год – 0,00 тыс. рублей  2026 год – 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  - Федеральный бюджет:  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  2028 год – 0,0 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  - Республиканский бюджет:  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  2028 год – 0,0 тыс. рублей  2029 год – 0,0 тыс. рублей  2030 год - 0,0 тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2025 год – 700,0 тыс. рублей  2026 год – 490,0 тыс. рублей  2027 год – 0,00 тыс. рублей  2028 год – 0,00 тыс. рублей  2029 год – 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  К 2030 году в области развития туризма в Звениговском районе планируется достичь следующих показателей:  -увеличение количества экскурсий до 450 единиц;  -увеличение количества посетителей туристических маршрутов до 3000 человек. |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 5 «Развитие художественного образования  в Звениговском районе» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)    Цели подпрограммы:        Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района.  МБУДО «Звениговская детская школа искусств»;  МБУДО «Красногорская детская школа искусств»;  МБУДО «Кужмарская детская школа искусств»;  МБУДО «Кокшамарская детская школа искусств»;  МБУДО «Мочалищенская детская школа искусств».  -Создание условий для качественного предоставления дополнительного художественного образования в соответствии с действующими стандартами образования;  -Обеспечение доступности дополнительного художественного образования;  -Создание условий для эстетического и духовно- нравственного совершенствования подрастающего поколения.  **-**Развитие дополнительного художественного образования детей;  -Совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (проведение районных фестивалей и конкурсов «Поющая весна», «Ярмарка талантов», «День танцев», конкурс этюдов);  -Выявление одаренных детей, приобретение ими знаний, умений, исполнительских навыков в области искусств;  -Создание условий для непрерывной многоуровневой подготовки специалистов;  -Укрепление материально – технической базы.  -доля учеников района, охваченного обслуживанием детских школ искусств;  - сохранность контингента детей, обучающихся в детских школах искусств;  -охват педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  - бюджета муниципального образования:  2025 год - 20793,2 тыс. рублей  2026 год - 20793,2 тыс. рублей  2027 год - 20793,2 тыс. рублей  2028 год - 20793,2 тыс. рублей  2029 год - 20793,2 тыс. рублей  2030 год - 20793,2 тыс. рублей  - Федеральный бюджет:  2025 год - 0,00 тыс. рублей  2026 год - 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  - Республиканский бюджет:  2025 год - 462,4 тыс. рублей  2026 год - 462,4 тыс. рублей  2027 год - 462,4 тыс. рублей  2028 год - 462,4 тыс. рублей  2029 год - 462,4 тыс. рублей  2030 год - 462,4 тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2024 год - 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рубле  К 2030 году в области развития образования в школах искусства в Звениговском районе планируется достичь следующих показателей:  -увеличение доли учеников района, охваченного обслуживанием детских школ искусств до 15,8 % от общего числа учащихся детей;  -обеспечение сохранности контингента детей, обучающихся в детских школах искусств до 625 учащихся;  -обеспечение охвата педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации до 85 человек;  -количество обучающихся принявших участие в смотрах –395 человек;  -количество обучающихся, продолживших обучение по программе – 5 человек;  -количество обучающихся, занявших призовые места-170 человек. |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 6 «Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Звениговского района» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)      Цели подпрограммы:        Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района  1)МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры «МЕЧТА»;  филиалы МБУК «Звениговсий РЦДИк «МЕЧТА»  - Исменецкий Центр досуга и культуры;  - Кокшамарский Центр досуга и культуры;  - Красногорский Центр досуга и культуры;  - Красноярский Центр досуга и культуры;  - Кужмарский Центр досуга и культуры;  - Суслонгерский Центр досуга и культуры;  - Шелангерский Центр досуга и культуры;  - Шимшургинский Центр досуга и культуры.  2)МБУК «Звениговский районный креведческий музей»  3)МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека»  4)МБУДО «Звениговская детская школа искусств»;  МБУДО «Красногорская детская школа искусств»;  МБУДО «Кужмарская детская школа искусств»;  МБУДО «Кокшамарская детская школа искусств»;  МБУДО «Мочалищенская детская школа искусств»  -Создание оптимальных условий для удовлетворения культурно – досуговых потребностей населения;  -Обеспечение равных возможностей для жителей Звениговского района разных социальных и возрастных групп для получения доступа к культурным ценностям;  -Улучшение материально – технической базы учреждений культуры.  -Строительство новых, реконструкция уже существующих учреждений культуры;  -Проведение капитального и текущего ремонта зданий;  -Реконструкция мягких кровель на скатные;  -Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонту учреждений культуры, в соответствии с которым будут производиться работы.  -количество проведенных реставрационно – восстановительных работ памятников истории и архитектуры;  -количество построенных новых объектов культуры;  -количество объектов культуры, на которых произведена реконструкция.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  **-** средства федерального бюджета  2025 год - 1092,1 тыс. рублей  2026 год - 1092,1 тыс. рублей  2027 год - 1092,1 тыс. рублей  2028 год - 1092,1тыс. рублей  2029 год - 1092,1 тыс. рублей  2030 год - 1092,1 тыс. рублей  - средства республиканского бюджета  2025 год - 33,8 тыс. рублей  2026 год - 33,8 тыс. рублей  2027 год - 33,8 тыс. рублей  2028 год - 33,8 тыс. рублей  2029 год - 33,8 тыс. рублей  2030 год - 33,8 тыс. рублей  - бюджета муниципального образования:  2025 год - 0,7 тыс. рублей  2026 год - 0,7 тыс. рублей  2027 год - 0,7 тыс. рублей  2028 год - 0,7 тыс. рублей  2029 год - 0,7 тыс. рублей  2030 год - 0,7 тыс. рублей  внебюджетных источников:  2025 год - 0,00 тыс. рублей  2026 год - 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  К 2030 году планируется достичь следующих показателей:  -количество построенных и реконструированных объектов культуры -2 объекта;  -доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в надлежащем состоянии – 61%. |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  Подпрограммы 7 «Развитие средств массовой информации» | |
| Ответственный исполнитель  Исполнители (соисполнители, участники программы)  Цели подпрограммы:        Задачи подпрограммы:  Целевые показатели подпрограммы:  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района  Муниципальное автономное учреждение «Редакция Звениговской районной газеты «Звениговская неделя»  -Повышение эффективности работы средства массовой информации;  -Создание эффективной системы массовых коммуникаций;  -Развитие и совершенствование информационной политики Звениговского района Республики Марий Эл  -Подготовка печатных публикаций, способствующих социальной, экономической и политической стабильности в обществе, консолидации населения на решение общих задач;  -Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам района;  -Содействие формированию благоприятного имиджа района посредством проведения целенаправленной информационной политики.  -подписной тираж районной газеты  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам составляет**:**  - бюджета муниципального образования:  2025 год - 1314, 6тыс.рубей  2026 год - 1314, 6тыс.рубей  2027 год - 1314, 6тыс.рубей  2028 год - 1314, 6тыс.рубей  2029 год - 1314, 6тыс.рубей  2030 год - 1314, 6тыс.рубей  - Федеральный бюджет:  2025 год - 0,00 тыс. рублей  2026 год - 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  - Республиканский бюджет:  2025 год - 0,00 тыс. рублей  2026 год - 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  - Внебюджетные средства:  2025 год - 0,00 тыс. рублей  2026 год - 0,00 тыс. рублей  2027 год - 0,00 тыс. рублей  2028 год - 0,00 тыс. рублей  2029 год - 0,00 тыс. рублей  2030 год - 0,00 тыс. рублей  К 2030 году планируется достичь следующих показателей:  -увеличение подписного тиража районной газеты до 1700 единиц. |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Программа разработана в соответствии с основными принципами культурной политики в Республике Марий Эл, установленными:

- Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,

- Законом Республики Марий Эл от 31 мая 1994 года № 85-III «О культуре»,

-Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2013 года № 450«О государственной программе Республики Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы»

-Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16.11.2012 года № 427 (в редакции от 27.03.2015 года) «О государственной программе Республики Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2013-2020 годы»

-Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 года № 452 «О государственной программе Республики Марий Эл «Развитие образования в Республике Марий Эл на 2013-2025 годы»

Широкое понятие культуры понимается как определяющее условие реализации созидательного потенциала личности и общества, форма утверждения самобытности народа и основа духовного здоровья нации. Культура каждого народа, большого и малого имеет право на сохранение своей уникальности. Государство обеспечивает равенство возможностей и условий культурного развития граждан, определяет направления, содержание и формы государственной поддержки культуры с учетом национальных традиций.

Программа ориентирована на последовательную модернизацию отрасли народного творчества, культурно - досуговой деятельности и библиотечного облуживания в плане обеспечение широкого и свободного доступа населения к нематериальному культурному наследию. В условиях социально-экономических преобразований клубный досуг становится особенно значимым в решении социальных проблем общества.

Сложные процессы, происходящие в современном развитии Республики Марий Эл, характеризуются утратой духовно - нравственных ориентиров в обществе. Растут показатели девиантного поведения в молодежной среде. В связи с этим реализация программных мероприятий сыграет огромную роль в процессе эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, формировании верных морально-эстетических ориентиров, заложенных в народной культуре, как наиболее емкой и образной форме выражения национального характера каждого народа. Одной из форм сохранения нематериального культурного наследия является проведение районных фестивалей, смотров – конкурсов.

В сохранении и развитии народного творчества значительная роль отводится декоративно-прикладному искусству. Для сохранения и развития традиционных народных ремесел необходимо:

- создание единого технологического процесса возрождения и сохранения старинных и новых видов декоративно-прикладного творчества;

- разработка методики обучения традиционным ремеслам;

- организация сети районного дома ремесел.

Реализация культурного потенциала Звениговского района большей частью осуществляется через деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры.

В период социально- экономических преобразований последних лет в районе удалось сохранить существующую сеть учреждений культуры, а также кадровый потенциал отрасли. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на уровне городских и сельских поселений функционируют 9 муниципальных учреждений культуры – Социально – культурные Центры.

В районе функционирует 9 учреждений культуры и искусства. В том числе 1 клубное учреждение с 8 филиалами в поселениях и 15 структурными подразделениями, 1 библиотека с 22 структурными подразделениями в поселениях и 5 детских школ искусств, районный краеведческий музей и Дом народных умельцев.

Неоднократное активное участие в программах федерального уровня привлекло вложение денежных средств с федерального и республиканского бюджетов к решению многих проблем:

-проводятся работы по капитальному ремонту зданий Домов культуры, библиотек, детских школ искусств, районного краеведческого музея, памятников культуры;

-музыкальные инструменты и звуко-техническое и световое оборудование приобретаются за счет средств от участия в программе «Местный Дом культуры». Все это влияет на удовлетворительное содержание деятельности учреждений культуры;

-книжный фонд библиотек ежегодно обновляется, за счет средств как федерального, так и республиканского бюджетов, также активную помощь оказывает бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» и платные услуги, что в свою очередь приводит к востребованности фондов и увеличению посещаемости

В настоящее время в учреждениях культуры района за счет обновления материально-технической базы и музыкально-технических средств реализация намеченных мероприятий программы позволит создать необходимые условия для модернизации и внедрения новых информационных технологий. Наряду с традиционными методическими сборниками, изданиями полноправно должны существовать кино-, аудио- и видеотворчество, Интернет, широко использоваться компьютерные технологии и создаваться на этой базе единая отраслевая, информационная сеть в районе.

Современное состояние развития культурно – досуговой деятельности, традиционной народной культуры, библиотечного и музейного обслуживания требует кардинальных улучшений особенно в кадровой политике, где четко просматривается положительная прогрессирующая:

-приток кадров из сферы «Культура и искусство» в связи с увеличением заработной платой;

-обновление материально – технической оснащенности

учреждений культуры района;

-увеличение престижа профессии работников культуры и как следствие необходимость переподготовки кадров отрасли; приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих базового профессионального образования.

Решение актуальных задач районной политики в сфере культуры наиболее вероятно только программными методами и требует реализации в ближайшие годы комплекса мероприятий, направленных на определение места учреждений культуры в формировании образа жизни населения района.

**2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Цели программы:

-формирование основ комплексного решения проблем в области культуры и туризма на территории Звениговского района;

-сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и духовного потенциала народов, проживающих в Звениговском районе;

-обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;

- создание условий для нравственного совершенствования и улучшение качества жизни каждой личности.

Задачи программы:

- обеспечение единого культурно – информационного пространства на территории Звениговского района;

- достижение качественных изменений в сфере народного творчества и клубной работы;

- организация содержательного досуга населения;

- модернизация библиотечного дела в Звениговском районе;

- обеспечение равных возможностей для жителей Звениговского района разных социальных и возрастных групп для получения доступа к культурным ценностям;

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

-гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Звениговском районе;

- улучшение материально – технической базы учреждений культуры.

**3. Перечень мероприятий программы**

Система программных мероприятий ориентирована на последовательную модернизацию отрасли «Культура и искусство» в плане обеспечения широкого и свободного доступа населения к культурному наследию района.

Программа включает все сферы деятельности учреждений культуры, библиотек, кино, детских школ искусств, музея, туризма, СМИ и состоит из 7 подпрограмм (приложение таблица №2).

**Подпрограмма 1. Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском муниципальном районе.**

**Основное мероприятие: Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности.**

С этой целью предусматривается:

3.1.1. Создание условий для творческого развития народных любительских коллективов, как базы развития качественного уровня национальных культур народов Звениговского района:

- обеспечение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства;

- социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно – коммунальных услуг.

-способствовать развитию благотворительности, меценантства и спонсорства в области культуры

-обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ

3.1.2. Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения Звениговского района:

- организация деятельности клубных формирований;

- проведение районных фестивалей, смотров – конкурсов по жанрам народного творчества:

- фестиваль духовной музыки «Рождественские встречи»;

- фестиваль – конкурс патриотической песни «Пой, солдат, пой»;

- фестиваль «Играй, гармонь – звени, частушка»;

- конкурс фольклорно – этнографических работ «По следам предков»;

- фестиваль – конкурс эстрадного творчества «Эстрадный вернисаж»;

- фестиваль фольклорных коллективов;

- фестиваль народного творчества;

- фестиваль лоскутного шитья;

- фотоконкурс «Фотовернисаж»;

- фестиваль конкурс исполнителей эстрадной национальной песни финно – угорских народов «Ший Памаш»;

- фестиваль детского песенного творчества «Калейдоскоп»;

- фестиваль – лаборатория драматических коллективов «Каскад»;

- фестиваль традиционных форм досуга посвящённый 80- летию Победе в Великой Отечественной войне «Чтобы помнили»;

- организация концертной деятельности народных самодеятельных коллективов (12 народных коллективов).

Организация и проведение массовых календарных праздников:

- Новогодние и рождественские праздники

- День защитников Отечества

- Международный женский день

- День влюбленных

- День Победы

- День защиты детей

- Деть молодёжи

- День любви, семьи и верности

- День флага

- День Звениговского района

- День знаний

- День Республики, День города, Дни деревень

- День матери

Организация профессиональных праздников:

- День библиотек

- День музейных работников

- День культработника

- День медицинского работника

- День речника

- День сельскохозяйственного работника

- Киновидеообслуживание населения

- Форум марийской молодежи

-

3.1.3. Развитие национально – культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий на территории Звениговского района и мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения:

- проведение национальных праздников «Пеледыш пайрем», «Акатуй», и другие;

- проведение обрядовых праздников Рождество, Кугече (Пасха), Покров и другие;

- приобретение расходных материалов.

3.1.4. Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации кадров:

- проведение семинаров, тренингов, мастер – классы, творческие лаборатории, стажировки, консультации;

- участие на курсах повышения квалификации;

- транспортные расходы;

- прочие услуги.

3.1.5. Материально – техническое обеспечение:

- приобретение одежды сцены;

- приобретение сценической одежды;

- приобретение музыкальных инструментов, звукового оборудования и аппаратуры;

- приобретение компьютерной и множительной техники;

- приобретение оборудования, мебели;

- проведение текущего и косметического ремонта;

- прочие расходы.

**Подпрограмма 2. Библиотека и время: новые реалии**

**на 2025 – 2030 годы.**

**Основное мероприятие: Совершенствование библиотечной системы.**

С этой целью предусматривается:

Совершенствование библиотечной сети:

- обеспечение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников;

- социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно – коммунальных услуг;

- создание модельных библиотек.

Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения:

- комплектование, учет и хранение библиотечных фондов;

- подписка на периодические издания;

- прочие библиотечные услуги.

Проведение культурно-массовых мероприятий:

- организация и проведение мероприятий, посвященные 80– летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Память великого подвига»;

- проведение цикла мероприятий, посвященных 101– летию Звениговского района (2025 год)

- проведение творческих мероприятий: Неделя детской и юношеской книги, Осминовские чтения в селе Керебеляк, Библионочь, Брейн – ринг, профориентационные мероприятия, различные акции, мастер-классы, экскурсии, квизы и т.д.

- приобретение расходных материалов.

3.2.4. Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации кадров:

- прочие услуги;

- транспортные услуги.

3.2.5. Укрепление материально-технической базы библиотек:

- содержание здания библиотек, текущий ремонт помещений;

- приобретение основных средств, оснащение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществление их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- прочие расходы.

3.2.6. Развитие национально – культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий на территории Звениговского района:

- приобретение расходных материалов на проведение национальных и обрядовых праздников

3.2.7. Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения:

- приобретение расходных материалов на проведение национальных праздников.

**Подпрограмма 3. Музейное дело и сохранение культурного**

**наследия в Звениговском районе.**

**Основное мероприятие: Поддержка и развитие музейного дела.**

С этой целью предусматривается:

3.3.1. Научно – методическая, исследовательская и кадровая работа:

- обеспечение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников;

- социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно – коммунальных услуг.

- участие в проведении республиканских и районных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акциях, круглых столов, тренингов и других учебных мероприятиях по проблемам музейного дела;

- организация просветительской работы в условиях действующих образовательных программ в музее;

- публикация научных статей и исследовательских работ в научных изданиях и средствах массовых информаций;

- обучение на курсах повышения квалификации.

3.3.2. Экспозиционно-выставочная, просветительская деятельность:

- оформление новых тематических и передвижных выставок;

- обмен выставками между музеями разного уровня;

- создание новых музейных экспозиций;

- открытие зала виртуальных экскурсий;

- организация и проведение массовых мероприятий («Ночь в музее», Жибриковские чтения, «Ночь искусств», «День водолаза», «День птиц», «День национального героя», «День марийской письменности»);

- проведение конференций для учащихся «Чтобы помнили», «История и культура: от прошлого к настоящему», лекции;

- приобретение расходных материалов.

3.3.3. Культурно-массовая программа:

-проведение музейно-образовательных программ «Люблю тебя мой край родной», «Эх лапти, лапоточки», «Им гордится наш район», «Мир без войны», «Мы за чаем не скучаем», «Герои отечества» и др.

-проведение мастер-классов: «Подкова счастья», «Куклы обереги», «Ромашка-символ семьи», «Плетение пояса», «Волшебство бумаги» и др.

3.3.4. Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных фондов:

- организация и проведение научных экспедиций;

- реставрация предметов музейного фонда, систематизация и учет коллекций с применением современных технологий;

- сохранение и пополнение музейного фонда.

3.3.5. Укрепление материально – технической базы:

- приобретение компьютерной техники;

- приобретение офисной мебели, стеллажей для открытого и закрытого хранения экспонатов;

- прочие расходы.

**Подпрограмма 4. Туризм, как фактор приобщения**

**к историко-культурному наследия района.**

**Основное мероприятие: Мероприятия по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района.**

С этой целью предусматривается:

3.4.1Формирование современного туристского комплекса:

- разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры в Звениговском районе с указанием зон развития приоритетных видов туризма;

- организация стоянок для туристских автобусов в популярных местах экскурсионного показа в г. Звенигово и в районе;

- создание условий для развития сети предприятий общественного питания, специализирующихся на выпуске национальных блюд;

- благоустройство главных выездов в туристские центры района, организация и развитие «зеленых стоянок» на автомобильных и водных магистралях района и озеленение туристических зон.

- обеспечение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства;

- социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно – коммунальных услуг.

3.4.2. Мероприятия по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района:

- организация мероприятий, направленных на развитие и совершенствование существующего туристского предложения;

-создание туристических центров при музее;

- проведение маркетинговых исследований в сфере туризма Звениговского района;

- формирование брендовых центров и разработка новых маршрутов на территории района с максимальным использованием туристских ресурсов района;

- широкое использование традиционных праздников народов мари, русских, чувашей и других национальностей;

- организация и проведение информационно – рекламных туров по Звениговскому району;

- продвижение туристского продукта района путем участия в туристских выставках, конференциях, форумах, семинарах, проводимых на территории Республики Марий Эл, Российской Федерации и за ее пределами;

- создание благоприятных условий для туристических организаций, направленных на продвижение туристских ресурсов района на республиканском и межрегиональном уровне;

- проведение районных конкурсов, направленных на стимулирование развития туристской индустрии;

- популяция действующих маршрутов «Есть на Волге городок», «По следам Емельяна Пугачева», «Прогулка с капитаном».

3.4.3. Развитие системы кадрового и организационно – методического обеспечения в сфере туризма:

- организация обмена опытом и стажировок специалистов сферы туризма.

**Подпрограмма 5. Развитие художественного**

**образования в Звениговском районе.**

**Основное мероприятие: Обеспечение доступности художественного образования.**

С этой целью предусматривается:

3.5.1. Обеспечение доступности художественного образования:

- обеспечение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников;

- социальная поддержка некоторых категорий граждан по оплате жилищно – коммунальных услуг;

-проведение районных фестивалей и конкурсов «Поющая весна», «Ярмарка талантов», «День танцев», «Беглые пальчики» конкурс этюдов и другие;

-приобретение расходных материалов.

3.5.2. Создание условий для непрерывной многоуровневой подготовки:

- участие на курсах повышения квалификации кадров;

- участие на межрегиональных и республиканских конкурсах, конференциях и семинарах;

- приобретение расходных материалов.

3.5.3. Укрепление материально – технической базы:

- приобретение сценической одежды и обуви;

- приобретение музыкальных инструментов, звукового оборудования и аппаратуры;

- приобретение компьютерной и множительной техники;

- приобретение оборудования, мебели;

- проведение текущего и косметического ремонта;

- прочие расходы.

**Подпрограмма 6. Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Звениговского района**

**Основные мероприятия: Улучшение и модернизация материально-технической базы домов культуры.**

С этой целью предусматривается:

3.6.1. Капитальный ремонт зрительного зала и фасадной части МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА» (2025-2026 гг.)

3.6.2. Обеспечение противопожарной безопасности подведомственных учреждениях культуры:

- обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА»;

-оборудование автоматической системой пожаротушения филиалов и структурных подразделений (АПС).

3.6.3. Строительство и реконструкция и капитальный ремонт.

-строительство комплексного клубного центра в Шелангере (2025-2026 годы);

-разработка проектно-сметной документации на строительство комплексного клубного центра в с.Сидельниково совместно с библиотекой (2025-2026 год)

- реконструкция кровли Красногорского ЦДиК (2025 год);

- реконструкция кровли Шимшургинского ЦДиК (2026 год);

- реконструкция кровли Нижнепамъяльского ЦДиК (2026 год);

- реконструкция кровли Нуктужского ЦДиК (2025-2026 год);

- реконструкция кровли Ташнурского СДК (2025-2026 год);

- реконструкция кровли Кужмарского ЦДиК (2025 год);

-реконструкция кровли Поянсолинского ЦДиК (2026-2027 год);

- реконструкция кровли Кукшенерского СДК с заменой оконных рам и дверей (2027 год);

- ремонт помещения здания 2 этажа Поянсолинского ЦДиК (2026-2027 год);

-проведение работ по переводу котельной Кокшайского СДК на газовое

отопление (2028 год);

-разработка проектно-сметной документации на Чуваш-Отарский СДК (2025-2026 год);

-строительство Чуваш-Отарского СДК (2028-2029 год);

- реконструкция (реставрация) 2-го этажа Суслонгерского ЦДиК (2030 год) --- капитальный ремонт фасадной части здания краеведческого музея по адресу

г. Звенигово ул. Советская д.41 (2025 год);

-ремонт помещения здания краеведческого музея (2025-2026 годы)

-ремонт фасадной части Мочалищенской сельской библиотеки (2027 год):

- создание модельных муниципальных библиотек Звениговского района (2025-2026 год)

**Подпрограмма 7. Развитие средств массовой информации.**

**Основное мероприятие: Модернизация газеты «Звениговская неделя» в плане обеспечения широкого и свободного доступа на получение информации и повышения уровня информированности жителей района».**

С этой целью предусматривается:

- обеспечение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы;

- последовательная модернизация газеты «Звениговская неделя» в плане обеспечения широкого и свободного доступа на получении информации, повышения уровня информированности жителей района, в том числе за счет увеличения числа подписчиков;

- поддержка специальных информационных проектов, модернизация, освоение новых интернет-технологий для развития информационного общества (создание собственного сайта, групп в различных социальных сетях и прочие);

- повышение тиража газеты «Звениговская неделя» до 1700 экземпляров;

- укрепление и развитие материально-технической базы редакции газет «Звениговская неделя» (приобретение компьютерной и множительной техники, приобретение мебели и оборудования, прочие расходы);

- повышение квалификации и профессиональный рост сотрудников газеты «Звениговская неделя» (участие на курсах повышения квалификации, участие во всероссийских и республиканских конкурсах, конференциях и семинарах);

- создание разнообразной по тематике и жанрам печатной продукции высоконравственного и художественного уровня, отвечающей запросам читателей.

**Основное мероприятие «Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры». Обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры, искусства и сферы туризма».**

Для обеспечения реализации данной программы и эффективного функционирования учреждений культуры необходимо укрепление материально – технической базы учреждений культуры, создание условий труда работникам учреждений культуры (приложение таблица №4).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Звениговского муниципального района.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении - таблице № 3 к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета администрации Звениговского муниципального района уточняются в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета администрации Звениговского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей.

**5. Оценка социально-экономической эффективности**

**программы.**

Руководитель Программы – отдел культуры администрации Звениговского муниципального района несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из бюджета администрации Звениговского муниципального района мероприятий Программы на очередной финансовый год. Ежегодно производит уточнение первоочередных мероприятий на очередной календарный год.

Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района ежеквартально и по итогам года представляет главе администрации Звениговского муниципального района отчеты о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, отчет о качестве реализуемых программных мероприятий Программы. В целях формирования отчета руководитель Программы обеспечивает получение необходимых отчетных данных о ходе работ по реализации Программы от исполнителей ее мероприятий.

**Критерии выполнения программы**

Сведения о показателях (целевых индикаторах) муниципальной программы и их значениях приводится в приложении Таблице № 1 к настоящей Программе.

**7. Механизм реализации программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми заинтересованными учреждениями и организациями, осуществляющими культурную политику в районе в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором Программы является Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района, который осуществляет организацию, и координацию за исполнением Программы. Координатор программы - отдел культуры администрации Звениговского муниципального района с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, координирует деятельность.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное составление плана по ее выполнению в соответствии с разделами Программы с организацией конкурсов на исполнение программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями, перечня работ по подготовке и реализации Программы конкретными исполнителями с определением необходимых затрат и источников финансирования.

Реализация Программы должна быть обеспечена последующими правовыми, организационно – управленческими, инвестиционными и экономическими механизмами для сложившегося контекста конкретных тенденций духовного, социально – культурного и экономического развития администрации Звениговского муниципального района (приложение таблица №5).

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и добровольных пожертвований для дальнейшей успешной реализации мероприятий

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы

- совместные выездные коллегии, тренинги, обсуждение первоочередных проблем и путь к их решениям

таблица 1

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм и их значениях.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество культурно-досуговых мероприятий; | мер. | 6253 | 6303 | 6404 | 6504 | 6604 | 6704 |
| 2 | количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 613,5 | 622,5 | 628,5 | 634,5 | 643 | 644 |
| 3 | количество клубных формирований | ед. | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| 4 | количество участников в клубных формированиях | чел. | 2223 | 2224 | 2225 | 2227 | 2228 | 2229 |
| 5 | количество объектов нематериального наследия | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Количество модельных библиотек | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3 | Увеличение количества читателей | чел. | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 |
| 4 | Увеличение количества посещаемости | чел. | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 5 | Увеличение количества книговыдач | шт. | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 |
| 1 | количество посещений муниципальных музеев; | тыс. чел. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | количество выставок в муниципальных музеях; | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид | экз. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4 | Обеспечение учета и сохранности музейных фондов | ед. | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 1 | Количество экскурсий | ед. | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| 2 | Количество посетителей туристических маршрутов | ед. | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 1 | Количество обучающихся | чел. | 591 | 605 | 613 | 615 | 620 | 625 |
| 2 | Количество обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | чел. | 365 | 380 | 383 | 385 | 390 | 395 |
| 3 | Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | чел. | 182 | 171 | 151 | 195 | 169 | 170 |
| 4 | Количество обучающихся, продолживших обучение по программе | чел. | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Доля учеников района охваченного обслуживанием ДШИ | % | 14,5 | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 15,8 |
| 6 | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | ед. | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 7 | Охват педагогических руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации | % | 74 | 76 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| 1 | количество объектов культуры, на которых произведена реконст-ия и капитальный ремонт; | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в надлежащем состоянии | %  % | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| 1 | Подписной тираж районной газеты | Ед. | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Cвязь  с показателями подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма №1  **Основное мероприятие: Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности.** | МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА», МБУК «Звениговский ДНУ» | 2025 | 2030 | количество культурно-досуговых мероприятий на одно клубное учреждение – от 300 до 350 единиц, по количеству посетителей на одном мероприятии – от 75 до 90 человек;  количество проводимых районных фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, выставок и других мероприятий в области народного творчества, народной традиционной культуры и культурно - досуговой деятельности – 20 единиц;  количество коллективов народного творчества на каждое клубное учреждение возрастет от 8 до 10 единиц;  количество любительских объединений и клубов по интересам от 6 до 8 единиц, участников в них – от 25 до 30 человек;  количество проводимых районных семинаров- практикумов, творческих лабораторий, мастер-классов по любительскому творчеству, традиционной народной культуре и культурно - досуговой деятельности – от 30до 45 единиц, участников в них – от 30 до 60 человек;  -обеспечение культурно-досуговых учреждений республики методическими, библиографическими и информационными материалами по различным аспектам народного творчества, традиционной народной культуре и культурно - досуговой деятельности от 30 до 40 единиц. | Несоответствие качества, содержания и форм культурно- досуговой деятельности современным условиям; невостре- бованность культурно- досуговых услуг; уменьшение охвата населения услугами культуры; уменьшение объема оказываемых услуг; увеличение доли специалистов, не имеющих специального образования, к  общему числу  работников | влияет на следующие показатели: количество культурно-досуговых мероприятий; количество посетителей культурно-досуговых мероприятий количество клубных формирований; количество участников клубных формирований |
| 2. | Подпрограмма №2  **Основное мероприятие: Совершенствование библиотечной системы.** | МБУК «Звениговская МБ» | 2025 | 2030 | увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек, до 640 тыс. единиц;  увеличение количества посещений до 300 тыс.; | Снижение качества обслуживания населения;  уменьшение количества пользователей;  утрата возможности свободного и эффективного доступа к информациям | Влияет на следующие показатели: количество модельных библиотек; количество документов, выданных из фондов библиотек;  количество библиографических записей в электронных базах данных. |
| 3. | Подпрограмма №3  **Основное мероприятие:**  **Поддержка и развитие музейного дела.** | МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 2025 | 2030 | количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид, составит 5421 ед.;  увеличение количества выставок в муниципальных музеях до 60 единиц; увеличение количества посещений муниципальных музеев до 25,0тыс. человек. | снижение посещаемости музеев, снижение интеллектуального уровня населения | влияет на следующие показатели: количество посещений муниципальных музеев; количество выставок в муниципальных музеях; количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид. |
| 4. | Подпрограмма №4 **Основное мероприятие: Мероприятия по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района**. | МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» | 2025 | 2030 | наличие туристических маршрутов в районе, привлечение туристов в район; информирование населения района, туристов, потенциальных инвесторов; | Уменьшение количества туристов в районе |  |
| 5. | Подпрограмма №5  **Основное мероприятие:**  **Обеспечение доступности художественного образования** | МБУДО «Звениговская ДШИ»;  МБУДО «Красногорская ДШИ»;  МБУДО «Кужмарская ДШИ»;  МБУДО «Кокшамарская ДШИ»;  МБУДО «Мочалищенская ДШИ». | 2025 | 2030 | увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного  художественного  образования до 0,15 от общего числа учащихся детей;  обеспечение сохранности контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, на уровне 100%. | разрушение системы стимулирования детского творчества, поощрения талантливых детей, их ранней профориентации; разрушение системы эстетического образования детей | влияет на следующие показатели: сохранность  контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования; доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием. |
| 6 | Подпрограмма №6  **Основное мероприятие:**  Улучшение и модернизация материально-технической базы домов культуры. | МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА», МБУК «Звениговский районный краеведческий музей», МБУК «Звениговская МБ» | 2025 | 2030 | увеличение учреждений культуры, в которых проведен текущий и капитальный ремонт. | ухудшение материально- технического состояния, разрушение зданий, снижение качества культурного обслуживания населения | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий. |
| 7 | Подпрограмма №7  **Основное мероприятие:**  **Развитие средств массовой информации.** | Редакция газеты «Звениговская неделя» | 2025 | 2030 | увеличение тиража до 1,6тыс. экз.;  увеличение поступления внебюджетных средств. | Несоответствие качества и содержания газеты; | Влияет на следующие показатели: количество читателей; Стимулирование труда работников редакции газеты |
| 8. | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры** | Отдел культуры администра-ции МО «Звениговский муниципаль-ный район» | 2025 | 2030 | обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |