| ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙЫШТЕ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЗВЕНИГОВО ОЛАСЕ |  | ЗВЕНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 14 марта 2025 года  № 92

О проведении весеннего двухмесячника по уборке, благоустройству территорий и противопожарному состоянию  Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2025 год

В целях обеспечения чистоты и порядка по озеленению, санитарной очистке, благоустройству и противопожарному состоянию территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл после зимнего сезона 2024 - 2025 годов, руководствуясь п. 6.1 Положения о Звениговской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Звениговская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 21 марта 2025 г. по 16 мая 2025 г. весенний двухмесячник по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

2. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего двухмесячника по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

3. Проведение общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл  назначить на следующие даты:   21.03.2025 г., 28.03.2025 г., 04.04.2025 г., 11.04.2025 г., 18.04.2025 г., 25.04.2025 г., 30.04.2025г.,07.05.2025г., 16.05.2025г.

4. Утвердить состав городского штаба по организации и проведению весеннего двухмесячника по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (приложение № 2).

5. Провести организационную работу с руководителями предприятий организаций и учреждений Городского поселения Звенигово, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по организации и проведению весеннего двухмесячника по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово.

6. Рекомендовать управляющим организациям, юридическим и физическим лицам, осуществляющим обслуживание жилищного фонда, ТСЖ, ЖСК, организациям обслуживающим многоквартирные дома при непосредственном способе управления:

- организовать своевременную уборку придомовых территорий, придорожных газонов, прилегающих к жилым домам; подвалов жилого фонда, улиц, переулков, обочин дорог, своих территорий, а также несанкционированных свалок;

- провести разъяснительную работу среди населения о принятии участия в предстоящем весеннем двухмесячнике по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово, а также по вопросам противопожарной безопасности квартир;

- председателям уличных комитетов, председателям ТОС информировать население о наличии в частном секторе противопожарного инвентаря, емкостей для воды и песка.

7. Рекомендовать председателям Советов многоквартирных домов, ТОСов, старшим по домам организовать работу по привлечению жителей в уборке территории Городского поселения Звенигово.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении или пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты, принять активное участие в уборке прилегающих территорий в период проведения весеннего двухмесячника по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово.

9. Звениговской городской администрации организовать:

- ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории поселения;

- прием твердых бытовых отходов с дорог, тротуаров, газонов, скверов, парков, дворов в дни общегородских субботников.

10. Звениговской городской администрации обеспечить уборку и вывоз твердых бытовых отходов с дорог, тротуаров, придорожных газонов, скверов, парков, бульваров, ликвидацию несанкционированных свалок.

11. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд еженедельно, по вторникам, до 14 ч. 00 мин. предоставлять информацию в Звениговскую городскую администрацию о выполненных работах, количестве вывезенных твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок, единиц задействованной техники.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности, ответственным за содержание наземных и подземных инженерных сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры:

- восстановить нарушенное благоустройство при проведенных ранее аварийно-восстановительных работах;

- организовать санитарную очистку, вырубку, вывоз поросли и самосева в охранной зоне надземных инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры;

- привести в надлежащее состояние вспомогательные сооружения, расположенные над инженерными коммуникациями, в том числе обеспечивающими их безопасную эксплуатацию.

13. Звениговской городской администрации усилить работу по выявлению нарушений Правил благоустройства территории Городского поселения Звенигово, утвержденных решением Собрания депутатов Городского поселения Звенигово. В случае выявления фактов нарушения настоящих Правил составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в административную комиссию для привлечения виновных лиц к ответственности.

14. Опубликовать обращение к руководителям предприятий, организаций, к жителям Городского поселения Звенигово об оказании практической помощи в проведении весеннего двухмесячника по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово;  еженедельно информировать население о ходе проведения весеннего двухмесячника и общегородских субботников по уборке и благоустройству территории Городского поселения Звенигово.

15. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | Л.К.Лисова |
| --- | --- |

Исп.Бушкова В.Б.

8(83645)7-15-83

Приложение № 1 к постановлению

Звениговской городской администрации

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

от « 14 » марта 2025 г. № 92

План проведения Дней защиты от экологической опасности, благоустройству, санитарной уборке и противопожарному состоянию Городского поселения Звенигово на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка снега, льда с тротуаров, переулков, в скверах, во дворах | Март, апрель | Звениговская городская администрация |
| 2 | Обрезка деревьев, кустарников, уборка сухостоев, гнилых деревьев | апрель, май, | Звениговская городская администрация, УК, ЖСК, ТСЖ |
| 3 | Приобретение семян для посадки цветов, подготовка рассады | апрель, май | Звениговская городская администрация, предприятия,* организации*, собственники помещений * |
| 4 | Проведение сходов граждан, в т.ч. по частному сектору по санитарной очистке, благоустройству и противопожарному состоянию Городского поселения Звенигово (печи, складирование дров, стройматериалов) | Март,апрель, май | Звениговская городская администрация, депутаты Городского поселения Звенигово* |
| 5 | Подготовка техники, задействованной на санитарной очистке и уборке Городского поселения Звенигово | Март,апрель | ИП Алексеев А.Г. |
| 6 | Проведение планерок, совещаний по вопросам благоустройства, санитарной очистке и противопожарному состоянию Городского поселения Звенигово | апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 7 | Посадка деревьев, кустарников, цветов (улицы, парк, бульвары, придомовые территории) | апрель, май | Звениговская городская администрация, управляющие компании, предприятия,* организации*, собственники помещений * |
| 8 | Проведение ремонта заборов, газонных ограждений, их побелка и покраска | апрель, май | Звениговская городская администрация, предприятия,* организации*, собственники помещений * |
| 9 | Ремонт, окраска памятников | апрель | Звениговская городская администрация, ООО «Базис Групп» |
| 10 | Уборка кладбищ на территории Городского поселения Звенигово | апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 11 | Ремонт улично – дорожной сети | апрель, май | по результатам проведенных торгов |
| 12 | Контроль за восстановлением дорожных полотен после проведения вскрытий | Регулярно | Звениговская городская администрация |
| 13 | Ремонт павильонов, палаток, их покраска | апрель, май | Предприятия,* организации*, собственники помещений * |
| 14 | Обустройство городских парков и скверов, установка лавок, скамеек, высадка кустарников и цветов | апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 15 | Установка цветочниц по городу, разбивка клумб | апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 16 | Ремонт и обустройство фонтана на бульваре | апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 17 | Ремонт, покраска спортивных сооружений в городском парке | апрель, май | Звениговская городская администрация, индивидуальные предприниматели |
| 18 | Уборка несанкционированных свалок на территории Городского поселения Звенигово | март,апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 19 | Очистка набережной и береговой линии затона от мусора | апрель, май | Звениговская городская администрация, организации*, предприятия* поселения. |
| 20 | Еженедельная уборка города, т.е. закрепленных территорий за предприятиями, организациями | март,апрель, май | Звениговская городская администрация, предприятия,* организации,* учреждения города* |
| 21 | Проведение общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству Городского поселения Звенигово | 21.03.2025г., 28.03.2025г., 04.04.2025г., 11.04.2025г., 18.04.2025г., 25.04.2025г. 30.04.2025г. 07.05.2025г. 16.05.2025г. | Звениговская городская администрация |
| 22 | Освещение в районной газете «Звениговская неделя» хода проведения двухмесячника | март,апрель, май | Звениговская городская администрация |
| 23 | Проведение проверки дымоходов в квартирах муниципального и частного жилого фонда | апрель, май | ВДПО*, ОНД Звениговского и Моркинского района,* управляющие компании* |
| 24 | Уборка территории стадиона «Водник» Городского поселения Звенигово | апрель, май | Руководитель МУ «Стадион Водник», Звениговская городская администрация |

*по согласованию

Приложение № 2 к постановлению

Звениговской городской администрации

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

от « 14  » марта 2025 г. № 92

СОСТАВ

комиссии по контролю за выполнением утвержденных мероприятий по благоустройству, санитарной уборке и противопожарному состоянию Городского поселения Звенигово на период проведения двухмесячника

Лисова Л.К. - председатель комиссии, Глава Звениговской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл;

Дунаева С.О. - заместитель председателя комиссии, зам.главы Звениговской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл;

Бушкова В.Б. - секретарь комиссии, ведущий специалист Звениговской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Акошкина Н.И. - ведущий специалист администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»;( по согласованию)

Лабутин А.С. – директор ООО «Центр-Люкс» (по согласованию);

Керимов Д.Ф.– директор ООО «Жилищная управляющая компания» (по согласованию);

Зонов К.В. – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Звениговского муниципального района и Моркинского района Республики Марий Эл (по согласованию).

Приложение

к постановлению

Звениговской городской администрации

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

от « 14  » марта 2025 г. № 92

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения, организации | Адрес | Территория | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Базис Групп» | г.Звенигово ул.Набережная, 30 | Набережная, от 1-ой лестницы до Стеллы героев | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 2 | ООО «Олимп» (судоремонт) | г.Звенигово ул.Набережная, 30 | ул. Набережная, территория на 50м с обеих сторон от базы отдыха «Звениговская» | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 3 | Звениговские тепловые сети филиал «Марикоммунэнерго» | г. Звенигово, ул.Советская, 75 | Набережная, от Стеллы героев до территории гостиницы «Шкипер» | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 4 | База «Звениговогаз» ООО «Марийскгаз» | г.Звенигово ул.Энергетиков, 5 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части, Парк Победы | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 5 | ООО «Межрегионгаз» Звениговское отделение | г.Звенигово ул.Комсомольская, 4 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 6 | Филиал ПАО «Россети Центр и Поволжье»-«Мариэнерго» | г.Звенигово ул.Энергетиков, 3 | Прилегающая территория к организации | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 7 | ООО «Юнион-Полис» | Звенигово, ул.Гагарина, 6 | Территория напротив офиса до ж.д. №16 , тротуар вдоль ограждения школы-интернат до ул. Ленина, территория напротив магазина «Эльдорадо» | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 8 | ГУ РМЭ «Звениговское лесничество» | г.Звенигово ул.Охотина, 5 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 9 | РКУ «Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ» | г.Звенигово ул.Ленина,40 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 10 | ЗАО «Звениговский Городской молочный комбинат» | г.Звенигово ул.Горького, 1 | Прилегающая территория к организации, газоны до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 11 | ООО «РИМКО» | г.Звенигово ул.Ленина, 46 | Прилегающая территория к организации | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 12 | ИП «Флоренцев» | г.Звенигово ул.Гагарина, 62-49 | Прилегающая территория к организации, с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 13 | ИП Белоусова | г.Звенигово ул.Садовая, 11В | Прилегающая территория к организации с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 14 | ИП «Кудрявцев С.Н.» | г.Звенигово ул.Горького, 1А | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 15 | ГБУ РМЭ «Звениговская районная стация по борьбе с болезнями животных» | г.Звенигово ул.Садовая, 3 | Территория от организации до кладбища, обочины дорог с обеих сторон | Сбор мусора |
| Предприятия ЖКХ |  |  |  |  |
| 16 | ООО «Жилищно-управляющая компания» | г.Звенигово, ул.Гагарина, 5 | от организации ул. Вечеркина с обеих сторон до ул.Ленина, прилегающие территории обслуживаемых домов | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 17 | ООО «Центр Люкс» | г.Звенигово, ул.Ленина, д.13 | Прилегающая территория к организации до проезжей части, территория возле ж.д№76,78 , 59 «Онар» ул. Ленина; прилегающие территории обслуживаемых домов | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора, побелка деревьев |
| 18 | МУП «Водоканал» г. Звенигово» МО «Городское поселение Звенигово» | г.Звенигово, ул. Школьная, 26а | Прилегающая территория к организации до проезжей части пер. Цыганова | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| Федеральные учреждения |  |  |  |  |
| 19 | ГКУ РМЭ «Центр занятости населения Звениговского района» | г.Звенигово ул. Ленина, 53 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 20 | Клиентская служба СФР в Звениговском районе | г.Звенигово ул. Ленина, 53 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 21 | ГКУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Звениговском р-не» | г.Звенигово ул. Ленина, 40 | Прилегающая территория к организации, газоны с левой стороны до проезжей части площади | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 22 | ## ГКУ РМЭ «Центр социальной поддержки населения в Звениговском районе» | г.Звенигово ул.Ленина, 40 | Прилегающая территория к организации, газоны с правой стороны до проезжей части площади | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 23 | Отдел государственного пожарного надзора Звениговского муниципального района | Г .Звенигово ул.Ленина, д.106а | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 24 | Пожарная часть - 40 | г.Звенигово ул.Ростовщикова, 17 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 25 | Отдел (военного комиссариата РМЭ по Звениговскому району) | г.Звенигово ул.Ростовщикова, 11 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 26 | Управление Росреестра по РМЭ | г.Звенигово ул.Ленина,д.53 | ## Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 27 | ОВД по Звениговскому муниципальному району | г.Звенигово ул.Ленина, 74 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 28 | ОГИБДД ОВД по Звениговскому муниципальному району | г.Звенигово ул.Гагарина, 1 | Прилегающая территория к организации, газоны с обеих сторон до проезжей части | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 29 | ГБПОУ РМЭ «Транспортно-энергетический техникум» | г.Звенигово ул. Ленина, д.1 | Уборка мусора на газонах, обочинах, остановках по ул. Ленина от техникума до администрации | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 30 | МБУК «Звениговский Районный краеведческий музей» | г.Звенигово ул.Советская, 41 | Территории вокруг организации и Летнего парка | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 31 | МБУК «Звениговский районный центр досуга и культуры» | г.Звенигово ул.Набережная, 16 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 32 | МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» | г.Звенигово ул.Пушкина, 21А | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 33 | МБУК «Звениговская детская библиотека» | г.Звенигово ул.Ленина, 49 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 34 | МБУК «Звениговский дом народных умельцев» | г.Звенигово, ул.Вечеркина, д.22 | Прилегающая территория | Сбор мусора,уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 35 | ГБУ РМЭ Звениговская центральная районная больница | г.Звенигово ул.Ростовщикова, 25 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 36 | Отдел в Звениговском районе Филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» | г.Звенигово ул.Ростовщикова, 25 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 37 | МОУ «Звениговская средняя школа №1 » | г.Звенигово, ул.Ленина,д.17 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 38 | МОУ «Звениговский лицей» | г.Звенигово, ул.Пушкина, д.41 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 39 | МОУ «Звениговская средняя школа №3» | г.Звенигово, ул.Школьная, д.109 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 40 | МДОУ Звениговский д/с «Кораблик» | г.Звенигово, ул.Школьная, д.14А | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 41 | МДОУ Звениговский д/с «Светлячок» | г.Звенигово, ул.Ростовщикова, д.5 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 42 | МДОУ Звениговский д/с «Ракета» | г.Звенигово, ул.Пушкина,д.7 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 43 | МДОУ Звениговский д/с «Звездочка» | г.Звенигово, ул.Гагарина, д.53 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 44 | МДОУ Звениговский д/с «Буратино» | г.Звенигово, ул.Бутякова, д.98 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 45 | МДОУ Звениговский д/с «Карусель» | г.Звенигово, ул.Школьная, д.111А | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 46 | Отдел образования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | г.Звенигово, ул.Ленина дом 39 | Территория от детской площадки на бульваре до стеллы героев включительно. | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 47 | МАУДО «Спортивно- оздоровительный комплекс «Жемчужина» | г.Звенигово, ул.Бутякова, д.3Б | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 48 | Звениговская городская администрация Звениговского муниципального района РМЭ | г.Звенигово, Ул.Ленина,д.39 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |
| 49 | Администрация Звениговского муниципального района РМЭ | г.Звенигово, Ул.Ленина,д.39 | Прилегающая территория | Сбор мусора, уборка листвы граблями, вырезка сухостойных кустарников, вывоз мусора |