Приложение

к постановлению  Администрации

Звениговского муниципального района от 25 ноября 2022г.  №1025

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В Звениговском муниципальном районе»

на 2022 - 2024 годы»

1. Паспорт Программы

| Полное наименование организации | Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»; 4. Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Исполнители и соисполнители программы | Администрация Звениговского муниципального района, Отдел культуры администрации Звениговского муниципального района, Отдел образования администрации Звениговского муниципального района, муниципальные учреждения культуры и образования, администрации городских и сельских поселений; Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы; ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | 1.Обеспечение учета объема потребления (использования) топливно-энергетических ресурсов посредством комплексного оснащения приборами учета; 2.Обеспечение снижения расходов бюджета района на энергообеспечение; 3.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов; 4.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте учреждений бюджетной сферы; 5.Переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий; 6.Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов и управлении многоквартирными домами; - 7,Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе; |
| Задачи программы | - 1. Учет энергетических ресурсов; - 2. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества; - 3. Создание нормативно-правовой базы, создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением; - 4. Снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь, совершенствование системы тарифов на тепловую энергию; - 5. Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учёт позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению; - 6. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; - 7. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования. |
| Целевые показатели реализации программы | - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе; - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на три года (2022-2024 гг.) |
| Источники и объемы финансового обеспечения программы | - Бюджет Звениговского муниципального района - Средства эксплуатирующих организаций и предприятий энергетического комплекса; - Средства собственников жилых помещений. Общий объем финансирования программы в 2022 – 2024 годах составляет – рублей, в том числе по годам: 2022 год – 22589 тыс. рублей; 2023 год – 18105 тыс. рублей; 2024 год – 18100 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате установки счетчиков индивидуального учета ГВС и ХВС в муниципальные квартиры и замены электрических ламп на энергосберегающие мы получим: - Экономия в теплоснабжении до 15 %, в водоснабжении до 10 %, в электроснабжении не менее 10 % ; - Снижение бюджетных затрат; - Улучшение социальных и бытовых условий населения; - Удовлетворение спроса на энергетические ресурсы. |

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

сферы реализации муниципальной программы

Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта.

Быстрый рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, в связи, с чем возникает необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа. По экспертным оценкам потери в тепловых сетях доходят до 25 % отпущенной энергии.

Кроме того, значительные перерасходы воды на горячее и холодное водоснабжение, также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствует существующие в настоящее время расчеты с потребителями за холодную и горячую воду на основании нормативов. Отсутствие приборов учета потребления электро-, тепловой энергии, горячей и холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов.

Данная Программа должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно перехода на экономичное рациональное расходование ресурсов, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергетического комплекса Звениговского муниципального района, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики.

- 3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы,

- целевые показатели

Цели Программы:

1. Повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе;

2. Ускоренный переход организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности и учетом существующих социально-экономических условий;

3. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов и управлении многоквартирными домами;

- 4. Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе;

5. Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

6. Повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

7. Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ);

8. Снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче.

Задачи Программы:

- 1. Учет энергетических ресурсов;

- 2. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- 3.Создание нормативно-правовой базы, создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением;

- 4.Снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь, совершенствование системы тарифов на тепловую энергию;

- 5. Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учёт позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению;

- 6.Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- 7. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования.

Программа рассчитана на три года (2022-2024 гг.) и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования  во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства РФ 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

4.Целевые показатели программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

## Приложение № 1

## Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 50,00 | 55,00 | 60,00 | Расчёт за потребленную тепловую энергию частично осуществляется расчётным способом по нормативам |
| доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 82 | 85 | 88 | Расчёт за потребленную холодную воду частично осуществляется расчётным способом по нормативам |
| доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 63 | 65 | 70 | Расчёт за потребленную горячую воду частично осуществляется расчётным способом по нормативам |
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | - | - | - | Возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы в муниципальном районе не потребляются |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт×час /1 м2 | 20,0 | 19,8 | 19,5 |  |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /1 м2 | 0,172 | 0,170 | 0,165 |  |
| удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека) | куб. м /1 чел. | 3,46 | 3,40 | 3,35 |  |
| удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека) | куб. м /1 чел. | 1,00 | 0,97 | 0,95 |  |
| удельный расход природного газа на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека) | куб. м. /1 чел. | 383,9 | 383,0 | 382,5 |  |
| отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м2 | 0,188 | 0,187 | 0,185 |  |
| удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м./ 1 чел. | 8,8 | 8,6 | 8,5 |  |
| удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м./ 1 чел. | 6,0 | 5,9 | 5,8 |  |
| удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/час/м2 | 21,05 | 20,95 | 20,90 |  |
| удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 51,0 | 50,9 | 50,8 |  |
| удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | м3/чел. | 45,1 | 45,0 | 44,95 |  |
| удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | т.у.т./м2 | 0,050 | 0,049 | 0,048 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./тыс. кВт/час | 0 | 0 | 0 | нет тепловых электростанций |
| удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | нет муниципальных и подведомственных котельных |
| доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; | тыс. Гкал | - | - | - | нет данных |
| доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | % | 18,0 | 17,9 | 17,8 |  |
| удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | кВт/час/м3 | - | - | - | Нет данных |
| удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); | кВт*час/ м3 | - | - | - | Нет данных |
| удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт/час/м3 | 0,40 | 0,39 | 0,38 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | Отсутствует |
| количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; | шт. | - | - | - | Отсутствует |
| количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке, на которых осуществляется муниципальным образованием; | шт. | - | - | - | Отсутствует |
| количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке, на которых осуществляется муниципальным образованием; | шт. | - | - | - | Отсутствует |
| количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | шт. | - | - | - | Отсутствует |
| количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | шт. | - | - | - | Отсутствует |

5. Перечень программных мероприятий с объемом финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  |  | в нату- ральном выраже-нии |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |  |  | в нату- ральном выраже-нии |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |  |  | в нату ральном выраже-нии |  | в стои-мостном выраже-нии, тыс. руб. |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 39 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. разработка и принятие муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ муниципальных учреждений | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 39 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Проведение мониторинга потребления энергетических ресурсов | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Размещение на официальном интернет-портале муниципального образования информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | о потенциале энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | об опыте внедрения энергосберегающих проектов, кредитования, о доступных технологиях в сфере энергосбережения управляющих компаний (УК), ТСЖ и ЖСК, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Размещение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Подготовка и проведение семинаров по энергосбережению | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию энергетических ресурсов | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мониторинга потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических, в том числе инвестиционных решений | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Технические мероприятия в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Оснащение приборами учета потребления тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и воды муниципальных учреждений | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | МБ | 50 | 0 | 0 | 0 | МБ | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 50 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 50 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Замена ламп накаливания на светодиодные (энергосберегающие) | ФБ |  |  | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  |  | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 25 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 25 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | х | 25 | 0 | 0 | 0 | х | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Установка выключателей, в том числе сенсорных и выключателей с таймером для включения освещения в малоиспользуемых пространствах | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 20 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 20 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | х | 20 | 0 | 0 | 0 | х | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Проведение технических мероприятий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции зданий, в системах освещения, а также мероприятий по замене приборов отопления (радиаторов) на приборы с высоким коэффициентом теплоотдачи, установке теплосберегающих оконных блоков, теплосберегающих входных дверей, а также дверей в подвалы и чердачные помещения | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 1070 | 0 | 0 | 0 | МБ | 500 | 0 | 0 | 0 | МБ | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 190 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 230 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 1260 | 0 | 0 | 0 | х | 730 | 0 | 0 | 0 | х | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате коммунальных услуг | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению эффективности системы освещения в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Замена ламп накаливания в многоквартирных жилых домах в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 150 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 150 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | х | 150 | 0 | 0 | 0 | х | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Установка датчиков «движения», выключателей с таймером автоматического выключения на электросетях лестничных клеток, установка сенсорных выключателей светильников с датчиками «день-ночь» на фасады зданий | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 50 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 50 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | х | 50 | 0 | 0 | 0 | х | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Замена распределительных электрощитов и электровводов в здания в многоквартирных домах Замена электропроводки в многоквартирных домах, без учета внутриквартирной разводки | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 150 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 150 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | х | 150 | 0 | 0 | 0 | х | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Установка общедомовых и общих (для коммунальных квартир) приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды, замена устаревших приборов учета | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 130 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 150 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | х | 150 | 0 | 0 | 0 | х | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 | Установка (замена) индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды и общих для коммунальных квартир в многоквартирных домах | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 120 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 120 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | х | 120 | 0 | 0 | 0 | х | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов многоквартирных жилых домов***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда (в многоквартирных домах типовых серий), составление энергетических паспортов по результатам обследования по каждому жилому дому | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 125 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 125 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 0 | х | 125 | 0 | 0 | 0 | х | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт жилых зданий, снос аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Проведение капитального ремонта и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 17250 | 0 | 0 | 0 | РБ | 15400 | 0 | 0 | 0 | РБ | 15400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 17250 | 0 | 0 | 0 | х | 15400 | 0 | 0 | 0 | х | 15400 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация и реконструкция жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. | Проведение мероприятий по утеплению стен, перекрытий, в том числе чердачных, проемов в местах общего пользования, установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах, теплосберегающих дверей в подъезды, подвалы, модернизация, реконструкция, установка оборудования тепловых узлов с установкой устройств регулирования потребления тепловой энергии в МКД, промывка систем центрального отопления ремонтов коммунальных систем, согласно проведенных энергетических обследований МКД | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 1000 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | х | 1000 | 0 | 0 | 0 | х | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение мониторинга потребления электроэнергии в системах уличного освещения, в которых установлены приборы учета | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светодиодные светильники | ФБ |  | 1032 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 323 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | МБ | 30 | 0 | 0 | 0 | МБ | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 190 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 30 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 1945 | 0 | 0 | 0 | х | 60 | 0 | 0 | 0 | х | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Установка (замена) узлов учета электрической энергии в системах уличного освещения | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 10 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 10 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | х | 10 | 0 | 0 | 0 | х | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Разработка, принятие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях коммунального комплекса | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Установка систем автоматизированного учета потребления электрической энергии по прочим потребителям | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Установка (замена) приборов учета потребления энергоресурсов на объектах коммунального комплекса | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | Установка (замена) приборов учета подаваемой в сеть водопроводной воды по всем водопроводным системам и реконструкция вводов в здания | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение энергоаудитов и составление энергетических паспортов по объектам коммунального комплекса***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Организация и проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов объектов коммунальной инфраструктуры , в том числе в сфере теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Реконструкция существующих тепловых сетей | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | Реконструкция систем теплоснаб- жения зданий, оптимизация диамет-ров трубопроводов теплоснабжения и регулировка внутренней системы теплоснабжения в зданиях, теплоизоляция внутренних трубопроводов теплоснабжения в подвальных помещениях зданий*** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | Реконструкция тепловых узлов на объектах коммунального комплекса*** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на электросетевых объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Мероприятия, направленные на улучшение электроснабжения, в том числе в электрических сетях | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в водоснабжении и водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Реконструкция, модернизация, строительство водопроводных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, замена оборудования ВОС и КОС*** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий*** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.2. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, исполь- зуемых для передачи энергетичес- ких ресурсов (включая газоснабже ние, тепло- и электро снабжение), организация постановки в устано- вленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйн ые объекты недвижимого имущества | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 15 | 0 | 0 | 0 | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | х | 15 | 0 | 0 | 0 | х | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.3. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации, возникающих при их эксплуатации, нормативных потерь энергетических ресурсов в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организационно-правовые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Разработка и реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Проведение энергетических обследований предприятий транспорта (далее – не реже одного раза в пять лет)*** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2. | Реализация программных и прочих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятиями транспортного комплекса*** | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |

*Программа разработана на период 2022-2024 годов с перспективой до 2026 года. Планируется, что ежегодные мероприятия будут продлены до 2026 года.

** При условии выделения в установленном порядке средств. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании республиканского и муниципального бюджетов;

***По согласованию с предприятиями.

****Общие расходы будут уточнены при разработке адресной программы по установке и замене узлов учета электрической и тепловой энергии, и воды

***** При ориентировочной средней стоимости договора на объект 25-50 тыс. руб. , сумма будет уточнена.

- Таблица 1

- Структура муниципальной программы

| - № п/п | - Задачи структурного элемента<1> | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента<2> |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе |  |
| - 1.1. | - Задача 1 «Учет энергетических ресурсов» | - Установка (замена) приборов учета для регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учёт позволит производить оплату услуг по фактическому потреблению |
| - 1.2. | - Задача 2 «Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества» | - Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |

- __________________________

- <1> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы)

- <2> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

- Таблица № 2

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1032 | 0,00 | 0,00 | 1032 |
| Республиканский бюджет | 17573 | 15400 | 15400 | 48373 |
| Муниципальный бюджет | 1535 | 595 | 595 | 2725 |
| Внебюджетные источники | 2449 | 2110 | 2105 | 6664 |

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Звениговском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 2022-2024 годы и на перспективу до 2026 года (далее – Программа) предназначена для оценки эффективности реализации Программы, определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования, обоснования соответствия целей и задач Программы требованиям федерального законодательства. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода. Отчетный период определяется порядком бюджетного планирования. Программа носит долгосрочный адресно-целевой характер.

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

- соответствие Программы требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- соответствие показателей Программы требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

- уровень достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном периоде с обоснованием отклонений;

- уровень реализации потенциала энергетической эффективности в отчетном периоде;

- критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования, а также оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях производства, распределения и сбыта энергии, ее конечного потребления по секторам экономики;

Оценка эффективности Программы заключается в сравнении фактически достигнутых результатов за отчетный период с утвержденными значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

E = ∑( Iф/Iн )/n,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф  - фактически достигнутый целевой показатель,

Iн - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;

n - количество целевых показателей  Программы.

Экономическая эффективность мероприятий определяется исходя из годовой экономии всех видов энергоресурсов, полученной от реализации мероприятий Программы, и средней стоимости каждого типа ресурса. Для наиболее корректной оценки потоков денежных средств по годам с учетом инфляционных процессов необходимо применить методику дисконтирования (r = 12%), приведя к базовому периоду.

Приложение 3

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

(наименование программы)

на _______________ 20_____ года

Наименование организации_________________________________________________________________

| № | Наименование | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия программы |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Ед.изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)                                                               _________________      __________________      ___________________________

(должность)                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)                          _________________      __________________      __________________________

(должность)                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _________________       ___________________      ___________________________

(должность)                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

«_____»______________20___г.