Приложение 3

Информация по новым инвестиционным проектам Звениговского муниципального района,

планируемым к реализации в 2020-2021 гг.

| № п/п | Наименование предприятия (инвестора) | Ф.И.О. руководителя предприятия | Наименование проекта | Плани-руемый срок ввода | Предполагаемая стоимость проекта, (млн. руб.) | В том числе на оборудование (млн. руб.) | Предполагаемая отгрузка продукции (объем оказания услуг) после выхода на проектную мощность в год, (млн. руб.) | Планируется создать рабочих мест, (чел.) | Плани-руемая заработ-ная плата, (тыс. руб.) | Планируе-мые налоговые поступления в бюджет РМЭ, (млн. руб.) | Примечание (ход реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО "Красногорский завод Электродвигатель" | Соловьев Владимир Михайлович | Техническое развитие производства | 2020 г. 2021 г. | 39,65 26,19 |  |  |  |  |  | Освоено: в 2020 г. -39,65 млн. руб. в 2021 г. – 26,19 млн. руб. Приобретено оборудование на производство. |
| 2. | ООО "Звениговский городской молочный комбинат" Тел. 8(83645) 7-24-09 | Столярова Людмила Александровна | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, модернизация перерабатывающих производств и приобретение технологического оборудования | 2020 г.-2024 г.. | 86,4 |  |  | 4 | 107 | 0,01 | Освоено в 2020 г. 21,2 млн.. руб. Приобретено оборудование на 18,3 млн. рублей, транспортные средства – 2,9 млн. руб. Создано 2 рабочих места. |
| 3 | ООО СХП «Ташнурское» | Семенов Василий Алексеевич | перевод нетелей в основное стадо и приобретение оборудования | 2020 г. 2021 г. | 14,2 7,3 | 7,3 |  |  |  |  | Освоено в 2020 г. 14,2 млн. руб., в том числе продуктивный скот 6,9 млн. руб. и техника 7,3 млн. руб. и 7,3 млн. руб. продуктивный скот |