## УТВЕРЖДЕН

## протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

## от 18 февраля 2016 г. № 1

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2016 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы муниципальной противопаводковой комиссии. | с 22 февраля | Первый зам. главы администраций муниципальных образований |
| 1.2. | Корректировка плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом технического состояния ГТС и выданных предписаний и рекомендаций Приволжского управления Ростехнадзора. | до 28 февраля | Председатель противопаводковой комиссий; организации, эксплуатирующие ГТС, главы администраций поселений |
| 1.3. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.4. | Закрепление членов районных противопаводковых комиссий за гидроузлами и другими объектами повышенной опасности с целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия оперативных мер для предотвращения возникновения и ликвидации аварийных ситуаций. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.5. | Уточнение населенных пунктов, садоводческих товариществ, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения), количество и порядок задействования имеющиеся плавсредств. Направление информации в ЕДДС МО. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.6. | Организация работы с населением, проживающим на территориях, подверженных риску подтопления, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, связанных с паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования. Направление информации о проведенной работе в ЕДДС МО. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.7. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направление информации о составе сил и средств, о заключенных договорах в ЕДДС МО. | до 1 марта до 5 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.8. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС муниципального образования; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.9. | Уточнение: состава сил и средств районного звена ТП РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, вызванных паводком; мест базирования группировки сил и средств; порядка оповещения, сбора и организации связи с руководителями формирований; порядка управления группировкой сил и средств. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.10. | Уточнение: наличия и номеров телефонов, порядка организации связи с каждой из плотин (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); количества обученного действиям в чрезвычайных ситуациях эксплуатационного персонала ГТС. | до 5 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений, организации, эксплуатирующие ГТС. |
| 1.11. | Уточнение перечня зарегистрированных на территории района ведомственных и частных маломерных судов, которые могут быть использованы в случае ухудшения паводковой обстановки, с указанием возможной оперативной связи с владельцами судов. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.12. | Уточнение списков телефонов, используемых в паводковый период для экстренных сообщений, в том числе и по организации связи с ГТС | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.14. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС: уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС (ответственными за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений, ЕДДС |
| 1.15. | Определение мест сосредоточения (складов) и порядка отпуска строительных и инертных материалов (цемент, пиломатериалы, гвозди, мешки, инструменты, песок, щебень) на случай необходимости проведения неотложных работ. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.16. | Определение альтернативных вариантов обеспечения питьевой водой населения (расфасованной в емкости автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению). | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.18 | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 10 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 1.20. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. | до 5 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений организации, эксплуатирующие ГТС. |
| 2.4. | Создание, уточнение наличия, порядка хранения аварийных запасов инертных материалов непосредственно в месте нахождения ГТС. | до 5 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений организации, эксплуатирующие ГТС. |
| 2.5. | Очистка от мусора прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.6. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений. |
| 2.7. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных возможному затоплению (подтоплению): п. Кокшайск, д.Уржумка, с.Сидельниково, д.Кокшамары, д.Малые Маламасы, д.Мари–Луговая, д.Степанкино (р. Волга), п. Красногорский (р. Атлашка, р. Илеть); | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.8. | Заключение договора с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на открытие на период пропуска весеннего половодья 2016 года временных гидрологических постов и проведение гидрологических наблюдений: на р. Волга в районе н.п. Кокшайск | до 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссий глава администрации Кокшайского поселения |
| 2.9. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.10. | Проведение проверок готовности мобильных отрядов для проведения укрепительных работ и ликвидации возможных ЧС, вызываемых паводками, при необходимости, заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.11. | Проведение обследования бесхозяйных и бездействующих артскважин. Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.12. | Проведение проверок готовности ГТС: предпаводковое обследование технического состояния ГТС; очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды; усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда; проведение ремонта дорог и подъездов к ГТС, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в ЕДДС МО | до 20 марта до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений организации, эксплуатирующие ГТС. |
| 2.13. | Проведение обследования помещений, зданий и учреждений для временного отселяемого и эвакуируемого из зон затопления населения. | до 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.14. | Участие в проведение совместного рейдового обследования готовности ГТС к пропуску весеннего половодья и обеспечению их безопасности. | март–апрель (по отдельному графику) | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.19. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения (в районе кладбищ, скотомогильников, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, складов ядохимикатов и пестицидов, попадающих в зону возможного подтопления). Взять на контроль и установить особый режим наблюдения за такими объектами с принятием соответствующих мер в случае возникновения аварийной ситуации, в т.ч. проведение обеззараживания воды децентр. систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок). Информирование населения через СМИ об ухудшении качества питьевой воды и об изменении условий водоснабжения. | до 25 марта март-апрель март-апрель | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.20. | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.21. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 20 марта до 20 марта до 25 марта март-апрель постоянно | Предприятия ЖКХ муниципальных образований; водоканалы муниципальных образований. |
| 2.26. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 2.27. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |  |  |  |
| 3.1. | Исключение несанкционированных сбросов сточных вод и токсичных веществ в водные объекты; очистка силами подрядных дорожных организаций дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды; организация круглосуточного дежурства. | В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 3.2. | Задействование ведомственных водомерных постов для контроля за складывающейся паводковой обстановкой. | март-апрель | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений ОАО «ССРЗ завод им. Бутякова»; |
| 3.3. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 3.4. | Приведение в готовность плавсредств и автотранспорта для эвакуации населения и животных из мест возможного затопления. | к 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений ОАО «ССРЗ им. Бутякова»; |
| 3.5. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений организации, эксплуатирующие ГТС. |
| IV. Информирование населения |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим (или имеющим имущество) на паводкоопасных территориях. Их информирование о наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада, возможном развитии весеннего половодья, необходимости своевременного принятия превентивных мер (в т.ч. заблаговременной эвакуации с паводкоопасных территорий личного автотранспорта и материальных ценностей), обеспечения мер электробезопасности, а также страхования личного имущества. | март–апрель | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений |
| 4.4. | Выставление на въездах в садоводческие товарищества, территория которых подвержена подтоплению, информационных аншлагов об ограничении проезда автотранспорта в связи с риском затопления территории и в целях обеспечения сохранности личного движимого имущества граждан. | к 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссий главы администраций поселений с привлечением членов правления (председат.) садоводческих товариществ: МО «Звениговский муниципальный район» (с/т «Волгарь», н.п. Кокшайск); |
| V. Информационное взаимодействие |  |  |  |
| VI. Контроль выполнения мероприятий |  |  |  |
| 6.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана с 1 марта 2016 г. еженедельно по средам направлять через ЕДДС | с 1 марта еженедельно по средам | Исполнители, определенные настоящим Планом организационно-технических мероприятий. |

______________