## УТВЕРЖДЕН

## протоколом заседания  комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

## 20 февраля 2017 г. №  1

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы противопаводковой комиссии. | с 20 февраля | Глава администрации |
| 1.2. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом технического состояния ГТС и выданных контрольными и надзорными органами предписаний и рекомендаций. | до 28 февраля | Председатель противопаводковой комиссии; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 1.3. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу, а при наличии каскада прудов на водотоке – ответственных за каскад. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии; организации, эксплуатирующие ГТС, главы администраций поселений |
| 1.4. | Закрепление членов районной противопаводковой комиссии за гидроузлами и другими объектами повышенной опасности с целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия оперативных мер для предотвращения возникновения и ликвидации аварийных ситуаций. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 1.5. | Уточнение населенных пунктов, садоводческих товариществ, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения), количество имеющихся плавсредств и порядок их задействования. Направление информации в Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, сектор ГО ЧС |
| 1.6. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направление информации о составе сил и средств, о заключенных договорах в Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. | до 1 марта до 6 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, сектор ГО ЧС, ЕДДС |
| 1.7. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС муниципального образования; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, сектор ГО ЧС, ЕДДС |
| 1.8. | Уточнение: наличия и номеров телефонов, порядка организации связи с каждой из плотин (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); количества обученного действиям в чрезвычайных ситуациях эксплуатационного персонала ГТС. | до 6 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, сектор ГО ЧС, ЕДДС организации, эксплуатирующие ГТС. |
| 1.9. | Уточнение перечня объектов электроэнергетики и газоснабжения, подпадающих в зону возможного затопления (подтопления) (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты, котельные, газопроводы и т.д.). Составление на период паводка графика дежурства и осмотров состояния электросетей, теплосетей и газопроводов. | до 6 марта до 6 марта | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Звеиговском районе; АО «Энергия» по Звениговскому району; Филиал ООО «Марикоммунэнерго»; ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» в Звеиговском районе; |
| 1.10. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. | до 6 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 1.11. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 10 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, сектор ГО ЧС, ЕДДС, организации, эксплуатирующие ГТС |
| 1.12. | Организация работы с населением, проживающим на территориях, подверженных риску подтопления, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, связанных с паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования. Направление информации о проведенной работе в Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, сектор ГО ЧС |
| 1.13. | Определение объема и мест нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определение порядка отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 1.14. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС: уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС (ответственными за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС | до 20 марта | ЕДДС |
| 1.15. | Определение альтернативных вариантов обеспечения питьевой водой населения (расфасованной в емкости автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению). | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 1.16 | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 10 марта | Председатель противопаводковой комиссии; Волжский филиал АО «Марий Эл Дорстрой»; Звениговский участок |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка | до 24 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.2. | Очистка от мусора прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, |
| 2.3. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.4. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных возможному затоплению (подтоплению): пос. Кокшайск, дер.Семеновка, дер.Уржумка, с.Сидельниково, дер.Кокшамары, дер.Малые Маламасы, дер.Мари–Луговая, дер.Степанкино (р. Волга), пос. Красногорский (р. Атлашка, р. Илеть), | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.5. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 15 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.6. | Проведение проверок готовности мобильных отрядов для проведения укрепительных работ и ликвидации возможных ЧС, вызываемых паводками, при необходимости, заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.7. | Проведение обследования бесхозяйных и бездействующих артскважин. Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.8 | Проведение проверок готовности ГТС: предпаводковое обследование технического состояния ГТС; очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды; усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда; проведение ремонта дорог и подъездов к ГТС, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. | до 20 марта до 24 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений, организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.9. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 24 марта до 20 марта до 20 марта до 24 марта март-апрель постоянно | Предприятия ЖКХ, водоканалы |
| 2.10. | Создание запасов инертных материалов в доступной близости от места расположения аварийных ГТС, уточнение порядка их доставки к местам возможных размывов тела плотины, наличия и исправности инженерной техники для проведения работ. Определение места устройства прорана в теле плотины на случай возникновения аварийной ситуации для гидроузлов с неисправной запорной арматурой, требующих капитального ремонта. | до 24 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий; организации, эксплуатирующие ГТС. |
| 2.11. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения (в районе кладбищ, скотомогильников, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, складов ядохимикатов и пестицидов, попадающих в зону возможного подтопления). Взять на контроль и установить особый режим наблюдения за такими объектами с принятием соответствующих мер в случае возникновения аварийной ситуации, в т.ч. проведение обеззараживания воды децентр. систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок). Информирование населения через СМИ об ухудшении качества питьевой воды и об изменении условий водоснабжения. | до 24 марта март-апрель март-апрель | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.12. | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 24 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.13. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 24 марта | Председатель эвакокомиссии |
| 2.14. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 24 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 2.15. | Заключение договоров с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на открытие на период пропуска весеннего половодья 2017 года временных гидрологических постов и проведение гидрологических наблюдений: на р. Волга в районе н.п. Кокшайск | до 31 марта | Кокшайское сельское поселение |
| 2.16. | Проведение обследования помещений, зданий и учреждений для временного отселяемого и эвакуируемого из зон затопления населения. | до 31 марта | Председатель противопаводковой комиссии; председатель эваккомиссии главы администраций поселений |
| 2.17 | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 24 марта | Председатель противопаводковой комиссии; Волжский филиал АО «Марий Эл Дорстрой» Звениговский участок; АО «Марийскавтодор». |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |  |  |  |
| 3.1. | Исключение несанкционированных сбросов сточных вод и токсичных веществ в водные объекты; очистка силами подрядных дорожных организаций дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды; организация круглосуточного дежурства. | В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 3.2. | Задействование ведомственных водомерных постов для контроля за складывающейся паводковой обстановкой. | март-апрель | Председатель противопаводковой комиссии; АО «ССРЗ завод им. Бутякова»; ЕДДС |
| 3.3. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 3.4. | Приведение в готовность плавсредств и автотранспорта для эвакуации населения из мест возможного затопления. | к 1 апреля | АО «ССРЗ им. Бутякова»; |
| 3.5. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 3.6 | Организовать мониторинг канала в районе СНТ «Плес» г.Звенигово |  | Председатель противопаводковой комиссии; Волжский филиал АО «Марий Эл Дорстрой»; Звениговский участок |
| IV. Информирование населения |  |  |  |
| 4.1. | Проведение информирования населения (сельские сходы, местные СМИ) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории республики и мерах по защите населения | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 4.2 | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 4.4. | Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим (или имеющим имущество) на паводкоопасных территориях. Их информирование о наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада, возможном развитии весеннего половодья, необходимости своевременного принятия превентивных мер (в т.ч. заблаговременной эвакуации с паводкоопасных территорий личного автотранспорта и материальных ценностей), обеспечения мер электробезопасности, а также страхования личного имущества. | март–апрель | Председатель противопаводковой комиссии; главы администраций поселений |
| 4.4. | Выставление на въездах в садоводческие товарищества, территория которых подвержена подтоплению, информационных аншлагов об ограничении проезда автотранспорта в связи с риском затопления территории и в целях обеспечения сохранности личного движимого имущества граждан. | к 1 апреля | Противопаводковая комиссия с привлечением членов правления (председат.) садоводческих товариществ: МО «Звениговский муниципальный район» (с/т «Волгарь», н.п. Кокшайск); ГО «Город Волжск» (с/т «Волгарь»). |
| V. Информационное взаимодействие |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС районов и городов, ДДС министерств, ведомств и организаций через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» об угрозе и факте возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: тел. / факс 63-01-79; e-mail: eser_rmel@mari-el.ru | март-апрель | # Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл; # администрации муниципальных образований; # министерства, ведомства, организации. |
| VI. Контроль выполнения мероприятий |  |  |  |
| 6.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана с 1 марта 2017 г. еженедельно по средам направлять через Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. | с 1 марта еженедельно по средам | Исполнители, определенные настоящим Планом организационно-технических мероприятий. |

______________