Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения

Красногорский на 2018-2024 годы» за 2020 год

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2020 год, утверждена постановлением Красногорской городской администрации от 12.03.2020 г. № 500 (в редакции от 22.07.2020г. № 1078)

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Красногорская городская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории городского поселения Красногорский, развитие современной городской среды городского поселения Красногорский.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой благоустроена дворовая территория по адресу: Республика Марий Эл, пгт. Красногорский, ул. Ленина, д.22 - д.24 на общую сумму 1 343,820 тыс. рублей и общественная территория – набережная оз. Кожласолинское (I этап) на общую сумму 2 920,85 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

- Приложение 1

- Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Городского поселения Красногорский

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | запланированные | достиг нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл. пгт. Красногорский, ул. Ленина, д.22- д.24 | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2020 | 2020 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл. пгт. Красногорский, ул. Ленина, д.22- д.24 |  |
| 2 | Благоустройство общественной территории– набережная оз. Кожласолинское (Iэтап) | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2020 | 2020 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Благоустройство общественной территории– набережная оз. Кожласолинское (I этап) |  |

- Таблица 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Городского поселения Красногорский на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории Городского поселения Красногорский | всего | X | X | X | X | 4 093,66692 | 4 264,67147 | 4 264,67147 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 4 052,66692 | 4 223,67147 | 4 223,67147 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  |  | всего | X | X | X | X | 4 093,66692 | 4 264,67147 | 4 264,67147 |

- Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2020 год.   (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2020 год | всего | 4264,67147 | 4264,67147 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 77,00066 | 77,00066 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 3773,03226 | 3773,03226 |
|  |  | бюджет Городского поселения Красногорский<*> | 373,63855 | 373,63855 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 41,0 | 41,0 |

- Таблица 12

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Городского поселения Красногорский по муниципальной программе Городского поселения Красногорский

(не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Городского поселения Красногорский на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по

- состоянию на 01.01.2021 г.

Постановление от 22.07.2020г. № 1078 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018 – 2024 годы»».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский в 2020 г.

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.