Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения

Красногорский на 2018-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2021 год, утверждена постановлением Красногорской городской администрации от 12.03.2020 г. № 500 (в редакции от 30.08.2021г. № 294)

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Красногорская городская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории городского поселения Красногорский, развитие современной городской среды городского поселения Красногорский.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой благоустроена дворовая территория по адресу: Республика Марий Эл, п. Илеть, ул. Кооперативная, д.61 - д.63 на общую сумму 1 096,61495 тыс. рублей и общественная территория – набережная оз. Кожласолинское (II этап) на общую сумму 2 800,39416 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

### Приложение 1

### Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

### Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Городского поселения Красногорский

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | запланированные | достиг нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Республика Марий Эл. пгт. Красногорский, ул. Ленина, д.22- д.24 | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2021 | 2021 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство дворовая территория по адресу: Республика Марий Эл, п. Илеть, ул. Кооперативная, д.61 - д.63 |  |
| 2 | Благоустройство общественной территории– набережная оз. Кожласолинское (Iэтап) | Красногорская городская администрация | 2018 | 2024 | 2021 | 2021 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Благоустройство общественной территории– набережная оз. Кожласолинское (II этап) |  |

### Таблица 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Городского поселения Красногорский на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории Городского поселения Красногорский | всего | X | X | X | X | 3 957,10222 | 3 897,50911 | 3 897,50911 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 3 924,60222 | 3 864,50911 | 3 864,50911 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | 32,5 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | всего | X | X | X | X | 3 957,10222 | 3 897,50911 | 3 897,50911 |

### Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2021 год.   (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы» за 2021 год | всего | 3 897,50911 | 3 897,50911 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 73,42569 | 73,42569 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 3 597,5796 | 3 597,5796 |
|  |  | бюджет Городского поселения Красногорский<*> | 193,22546 | 193,22546 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 33,0 | 33,0 |

### Таблица 12

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Городского поселения Красногорский по муниципальной программе Городского поселения Красногорский

(не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета Городского поселения Красногорский на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по

### состоянию на 01.01.2022 г.

Постановление от 22.07.2020г. № 1078 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018 – 2024 годы»».

Постановление от 30.08.2021г. № 294 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018 – 2024 годы»».

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский в 2021 г.

### Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.