**О реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Исменецкого сельского поселения в 2020 году**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году благоустроили дворовую территорию многоквартирного дома №3 по ул. Молодежная с. Исменцы Звениговского района Республики Марий Эл, площадью 200 кв.м. (ремонт проезжей части).

 Стоимость работ по контракту составило 174 652,20 руб.

 В том числе:

- За счет средств федерального бюджета 157 208,91 руб.;

- За счет средств республиканского бюджета 3 208,34 руб.;

- За счет средств местного бюджета 8 443,95 руб.;

- За счет средств граждан 5 791,0 руб.

Для выполнения работ по ремонту проезжей части дворовой территории 27 марта 2020 года заключили контракт с ООО «Жилищная управляющая компания» на сумму 174 652,20 руб.

По условиям контракта:

 - начало работ - с момента (даты) заключения муниципального контракта;

 - окончание работ – не позднее 01 сентября 2020 г.

 23.05.2020 работы были завершены.

