Информация о реализации национальных проектов

Звениговскии муниципальным районом РМЭ

за 1 кварта 2020 г.

| п\п | Наименование проекта | Срок реализации | Исполнители (соисполнители) | Получатели бюджетных средств | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | уточненная роспись/план | финансирование | кассовый расход |
| 2 | Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2020 гг | администрация «Звениговский муниципальный район» | администрация «Звениговский муниципальный район» | 80028,49 | 36517,45 | 30441,29 |