Информация о реализации национальных проектов

Звениговским муниципальным районом РМЭ

за 2 квартал 2020 г.

| п\п | Наименование проекта | Срок реализации | Исполнители (соисполнители) | Получатели бюджетных средств | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | уточненная роспись/план | финансирование | кассовый расход |
| 1 | региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национальный проект «Жилье и городская среда» | 2019-2020 гг. | администрация «Звениговский муниципальный район» | администрация «Звениговский муниципальный район» | 80028,49 | 36517,45 | 30441,29 |
| 2 | региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национальный проект «Жилье и городская среда» | 2020г. | администрации городские и сельские поселения | администрации городские и сельские поселения | 13682,5 | 4008,4 | 1074,3 |