Информация о реализации национальных проектов

Звениговским муниципальным районом РМЭ

за 3 квартал 2020 г.

| п\п | Наименование проекта | Срок реализации | Исполнители (соисполнители) | Получатели бюджетных средств | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | уточненная роспись/план | финансирование | кассовый расход |
| 1 | региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национальный проект «Жилье и городская среда» | 2019-2020 гг. | администрация «Звениговский муниципальный район» | администрация «Звениговский муниципальный район» | 104370,1 | 42058,1 | 38758,3 |
| 2 | региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национальный проект «Жилье и городская среда» | 2020г. | администрации городские и сельские поселения | администрации городские и сельские поселения | 13950,1 | 13588,07 | 13588,07 |