ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Главы администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от «____»___________2011г. №_____

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке пропуска весенних паводковых вод

на территории города Звенигово 2011 году.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка снега с обочин дорог и его вывозка | Март | МУП «Звениговское ЖУ»* |
|  | Отвод талой воды на улицах у частного сектора | Март, апрель | МУП «Звениговское ЖУ»* |
|  | Отвод паводковых вод: ул. - ул. Пушкина д. 42 - кафе «Волга» ул. Ленина - типографии ул. Ленина - дом № 82 ул. Бутякова - магазин «Ветеран» | Март, апрель | МУП«Звениговское ЖУ»*, ООО «Центр-Люкс»*, ООО «Жилищная управляющая компания»* |
|  | Уборка снега и ограждение колодцев шахтных, зашита их от попадания внешних вод | Март | МУП«Звениговское ЖУ»*, ООО «Центр-Люкс»*, ООО «Жилищная управляющая компания»* |
|  | Защита колодцев от внешних вод тепловых и электрических сетях (кабелей) | Март, апрель | Филиал ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые сети * |
|  | Защита колодцев от внешних вод на водопроводных сетях и водозаборе | Март, апрель | ООО «Водоканал»* |
|  | Защита подвальных помещений от попадания талых вод в жилом многоэтажном секторе | апрель | МУП«Звениговское ЖУ»*, ООО «Центр-Люкс»* ООО «Жилищная управляющая компания»* |
|  | Очистить от снега кровли жилых домов, школ. ДДУ и др. | Март | МУП«Звениговское ЖУ»*, ООО «Центр-Люкс»*, ООО «Жилищная управляющая компания»* |
|  | Закрыть городские дороги на период период весенней распутицы ввести пропускную систему транспорта | Март | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» |
|  | Привести в готовность и взять на учет имеющуюся в строительных организациях землеройную и грузоподъемную технику | Март | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» |
|  | Подготовить карьер или заготовить инертные материалы на случай затопления микрорайона завод «Зонд» |  | МУП «Звениогвское ЖУ»* |
|  | Произвести оповещение населения о возможном подтоплении домов по ул. Ленина (112-181); по ул. Пушкина (135-139; по ул. Школьная (111-118); по ул. Комсомольская, 6 | Апрель | МУП«Звениговское ЖУ»*, ООО «Центр-Люкс»*, ООО «Жилищная управляющая компания»* |
|  | Проводить постоянное наблюдение за уровнем воды р. Волга и прогнозным данным метеоцентра РМЭ | Апрель | Администрация города |
|  | Организовать частичную эвакуацию жителей указанных домов на случай затопления. | Апрель | Администрация города |
|  | Использовать песчаный карьер (со стороны очистных сооружений) для отсыпки ограждений от талых вод | Апрель | МУП «Звениговское ЖУ»* |
|  | Проводить анализ питьевой воды в период половодья и информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой. | Регулярно | Отдел в Звениговском районе Филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» * |

*по согласованию

Потураев И.Б. 7-17-79