Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы администрации

муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

от «___»_________ 2011г.  №_____

План мероприятий

по повышению противопожарной устойчивости

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

на 2011-2014 гг

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Выполнение, количество/тыс.руб |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте и порядке чердачных и подвальных помещений, исключение в них доступа посторонних лиц | ООО «Центр-Люкс» ООО «Жилищная управляющая компания» | 110 130 | 110 130 | 115 130 | 115 130 | Средства предприятий |  |
| 2 | Строительство пожарных водоемов и гидрантов. Обеспечение пожарных водоисточников указателями их расположения | Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово», министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл | 80 | 80 | 80 | 80 | Бюджеты различных уровней | В соответствии с проектно-сметной документацией |
| 3 | Расчистка подъездных путей от снежного покрова к естественным водоисточникам. | Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово» | 20 | 20 | 20 | 20 | Местный бюджет |  |
| 4 | Восстановление поврежденных огнезащитных покрытий, своевременное устранение отслоения штукатурки и трещин стен, перекрытий жилых домов | ООО «Центр-Люкс» ООО «Жилищная управляющая компания» | 300 230 | 300 245 | 300 280 | 310 320 | Средства организаций | Плановый текущий ремонт |
| 5 | Обеспечение своевременного устранения протечки кровли | ООО «Центр-Люкс» ООО «Жилищная управляющая компания» | 350 308 | 350 345 | 350 387 | 350 433 | Средства организаций | Плановый текущий ремонт |
| 6 | Проведение замеров сопротивления изоляции электрооборудования и электропровода, ремонт электрооборудования жилых зданий (домов) | ООО «Центр-Люкс» ООО «Жилищная управляющая компания» | 180 125 | 180 140 | 200 157 | 200 176 | Целевые средства предприятий | Замена проводки, ревизия |
| 7 | Ремонт и восстановление в высотных зданиях систем дымоудаления, обследование дымоходов и ветканалов | ООО «Центр-Люкс» ООО «Жилищная управляющая компания» | 170 270 | 170 302 | 175 338 | 180 370 | Средства организации |  |
|  |  | Итого: | 2273 | 2372 | 2532 | 2684 |  |  |
|  |  | Всего по поселению: | 9861 |  |  |  |  |  |

Согласовано:

ООО «Центр-Люкс»    ___________________

ООО «Жилищная управляющая компания» ________________________