Администрацийже                                                     Администрация

муниципальный образованийын                              муниципального образования                                «Красногорский олан поселений»                  «Городское поселение Красногорский»

ПУНЧАЛЖЕ                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425090, РМЭ,Звенигово район                                                       425090, РМЭ, Звениговский район

пгт Красногорский                                                                               пгт Красногорский

Госпитальная  урем, д. 4 «а»                                                                ул. Госпитальная  д. 4 «а»

Тел. (83645) 6-90-10, факс 6-93-05                                                        Тел. (83645) 6-90-10, факс 6-93-05

krasadmin@mari-el.ru                                                          krasadmin@mari-el.ru

20   марта   2018 года

№  69

« О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству

территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский».

В целях наведения санитарного порядка, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский» и,   руководствуясь Уставом  муниципального образования « Городское поселение Красногорский», администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

Постановляет:

1. Провести с 20 апреля по 20 июня 2018 года двухмесячник по санитарной очистке и  благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский».

2. Руководителю ООО «ВКБ ЭКО» Романову А.Ю., директору  ООО «Красногорское ГЖУ» Матвееву В.А.,  руководителю ООО «ЖУК» Керимову Д.Ф. приступить к очистке дворов, подвалов жилого фонда, улиц, переулков, обочин дорог и других закреплённых территорий, а также   несанкционированных свалок.

3. Директору  ООО « Красногорское  ГЖУ » Матвееву В.А., руководителю ООО «ЖУК» Керимову Д.Ф.  разработать график проведения собраний с жителями муниципального жилого фонда муниципального образования «Городское поселение Красногорский  по санитарной очистке дворов, подъездов,  подвалов и вопросам пожарной безопасности до 20.05.2018 года.

4. Создать комиссию для контроля за выполнением работ по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский» (см. приложение № 1).

5. Установить каждую пятницу днем проведения санитарной уборки, закреплённых территорий с докладом о проведённой работе к 16.00 ч. в администрацию муниципального образования «Городское поселение Красногорский ».

6. Закрепить территорию муниципального образования «Городское поселение Красногорский» за предприятиями, организациями всех форм собственности (см. приложение №2).

7. Старостам населённых пунктов, председателям уличных, домовых комитетов представлять информацию о ходе проведения санитарной очистки.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности привлекать для проведения санитарных дней и наведения порядка на закреплённых территориях необходимое количество людей с использованием собственного транспорта.

9. Утвердить мероприятия по благоустройству, санитарной очистке и противопожарному состоянию муниципального образования «Городское поселение Красногорский »  на  2018 год (приложение № 3).

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»                                             Торуткин И.Я.

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

№  69 от   20 марта 2018 года

СОСТАВ

Комиссии по контролю за выполнением работ по

санитарной очистке и благоустройству территории

муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

1. Торуткин И.Я. - Глава администрации муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

- председатель комиссии;

2. Струнина Л.В. – ведущий специалист по земельным вопросам

администрации муниципального образования  «Городское

поселение Красногорский» - член комиссии;

3. Саратова Г.И.    - специалист 2 категории администрации муниципального

образования  «Горское поселение Красногорский»

- член комиссии;

4. Александров А.В.  -  начальник пожарной части № 41- член комиссии

(по согласованию);

5. Матвеев В.А. –  директор  ООО «Красногорское ГЖУ» - член комиссии

( по согласованию);

6. Керимов Д.Ф.  -  директор ООО «ЖУК» - член комиссии

(по согласованию);

7. Романов А.Ю.       –  директор ООО «ВКБ ЭКО» - член комиссии

( по согласованию).

Приложение № 3

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

№ 69 от  20 марта 2018 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству, санитарной уборке и противопожарному

состоянию муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропуск весенних паводковых вод | Март-апрель | ООО «ВКБ ЭКО», Васильев Г.П. |
| 2. | Обрезка кустарников, деревьев. Вырубка сухостойных и аварийных деревьев. | Апрель-май | Матвеев В.А., Керимов Д.Ф.. Красногорский участок «Звениговского ЭСР», МОУ «Красногорская СОШ №1», МОУ «Красногорская СОШ №2» |
| 3. | Ежедневная уборка мусора во дворах, подвалах жилого фонда, улиц переулков, обочин дорог и других территорий закреплённых за предприятиями коммунальной службы. | В течении года | Матвеев В.А., Керимов Д.Ф.., предприятия всех форм собственности, старосты населённых пунктов |
| 4. | Провести собрания граждан по санитарной очистке территорий, благоустройству и противопожарной безопасности. | Апрель | Матвеев В.А. Керимов Д.Ф. Александров А.В. Участковые уполномоченные полиции |
| 5. | Провести инвентаризацию фасадов зданий и сооружений, торговых точек всех видов собственности. | Апрель-июнь | Специалист II-категории администрации Саратова Г.И. |
| 6. | Обустройство цветников, посадка кустарников и деревьев. | Апрель- май. | ФГУ НП «Марий Чодра, МОУ «Красногорская СОШ №1», МОУ «Красногорская СОШ №2», предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели |
| 7. | Провести ремонт заборов, газонных ограждений, их побелка и покраска. | Апрель- сентябрь | Матвеев В.А., Керимов Д.Ф. жители частного сектора |
| 8. | Уборка кладбищ | Апрель-май. | Администрация |
| 9. | Асфальтирование и ямочный ремонт дорог. | II-III квартал | Администрация, предприятия. |
| 10. | Обустройство места для купания на озере Кожласолинском. | Апрель-июнь | Администрация |
| 11. | Очистка берегов р. Атлашка. Субботник | Апрель-июнь | Администрация, Матвеев В.А., МОУ «Красногорская СОШ №1», ДДТ |
| 12. | Очистка берегов озера Кожласолинское - субботник | Апрель-июнь | Администрация, ФГУ НП «Марий Чодра, ДДТ, МОУ «Красногорская СОШ №2», ООО «Транстехсервис» |
| 13. | Уборка несанкционированных свалок. | Апрель- сентябрь. | Матвеев В.А., Керимов Д.Ф. |
| 14. | Провести инвентаризацию самовольно построенных сараев, гаражей и других сооружений. | Апрель- сентябрь | Специалист II-категории администрации Саратова Г.И. |
| 15. | Произвести инвентаризацию водопроводных уличных колонок, пожарных гидрантов, по мере необходимости произвести их ремонт | Апрель- май. | Александров А.В., ООО «ВКБ ЭКО» Романов А.Ю. ОАО «Красногорский завод Электродвигатель» |
| 16. | Производить еженедельную уборку и озеленение закреплённых за предприятиями территорий. | В течение года | Предприятия всех форм собственности. |
| 17. | Старостам, председателям уличных комитетов, силами домовладельцев, провести саночистку и благоустройство придомовых территорий. | Апрель-май | Старосты, председатели уличных комитетов. |
| 18. | Проводить рейды проверки жилого фонда неблагополучных семей. | Ежемесячно | Матвеев В.А., Семенова С.В. Председатели уличных комитетов, участковые, администрация |
| 19. | Провести обход муниципального и частного жилого сектора по противопожарному состоянию (состояние печей, складирование дров, стройматериалов, состояние пожарных выходов, электропроводки) | Апрель-июнь | Александров А.С., Матвеев В.А., Керимов Д.Ф. комитетов, участковые уполномоченные. |
| 20. | Провести асфальтирование участка дороги ул. Первомайская | II-III квартал. | Администрация. |
| 21. | Снос придомовых (ветхих и пожароопасных) хозяйственных строений. | В течении года | Матвеев В.А., Керимов Д.Ф. Саратова Г.И. |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

№ 69 от  20 марта 2018 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь

территорий, закреплённых за предприятиями и организациями

- Санаторий «Дружба»: от здания санатория до дороги, 15-ти метровая зона вокруг здания, памятник около ВСК.

- ОАО «Красногорский завод Электродвигатель»: прилегающая к заводу территория по периметру забора до середины проезжей части дороги, территория микрорайона.

- ПЧ-41: вдоль дороги от полосы препятствий до поворота в микрорайон.

- ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»: ул. Центральная от оврага до д. № 52 ул. Центральная, ул. Первомайская от д.23 до здания лесничества, ул. Железнодорожная от ж.д. вокзала до границы гаража у оврага.

- МОУ «Красногорская СОШ №2»: от поворота в микрорайон до магазина «Гранит», вдоль пешеходной дорожки у озера, территория памятника Раненому воину.

- ЛТУ: 10-метровая зона по периметру своей территории, от выезда на дорогу до дома № 55, 10-мет. территория у АТС-600 до оси дороги.

- Красногорская районная больница №1: отведенная территория больницы   (гараж, хозяйственные постройки, зеленые насаждения).

- МОУ «Красногорская СОШ №1»: ул.Центральная до закусочной «Фея», ул.Ленина от стадиона до поворота на ул.  Первомайская Шигаковское кладбище (обелиск, стена памяти).

- Торговое предприятие: Дом торговли от здания до осевой линии дороги, 15-мет. зона вокруг здания.

- Россгострах, Россельхозбанк: прилегающая территория.

- Горгаз: ул. Гагарина от ул. Центральная до трассы Йошкар-Ола- Казань, 15-мет. территория вокруг склада баллонов с газом.

- ООО «ТрансСервис» производит очистку улично-дорожной сети на  всей  территории   муниципального образования   «Городское поселение Красногорский» и обочины дорог.

- ОАО «Красногорский КАФ»: ул. Ленина от поворота на ул. Первомайская до ОАО «КАФ», парк в районе ЦДиК по периметру до оси дороги, территория за растворным узлом.

- Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский»: 15-метровая зона вокруг  здания администрации.

- Красногорский психо-невралогический дом-интернат: п. Трубный, п. Кирпичный с прилегающими территориями, территория кладбища.

- ПЧ-24: прилегающая территория до автобусной остановки КАФ.

- Россельхозбанк: до оси дороги ул. Гагарина.

- ООО «Нива»   (хлебозавод):   вдоль   периметра   хлебозавода, вокруг водоёма от завода до поворота ул. Гагарина и до поворота на пер. Колодочный, офис 15-метровая зона вокруг здания и прилегающая территория вокруг здания по ул. Машиностроителей,  спуск к озеру вдоль гаражей.

- ООО «Мастерпласт»: прилегающая территория к предприятию, до дороги на котельную.

- ООО «Вкуснотеев»: прилегающая территория к производству и дорога до пер. Колодочный.

- Почта: от здания почты до ул. Ленина, 15-мет. зона вокруг здания.

- ИП Алексеева Р.М.: по ул. Советской маг. «Триумф», маг. «Рябушка» прилегающая территория.

- ИП Ершова Т.В. ООО «Торгтранс»: 15-мет. зона вокруг магазина «Юлия» до оси дороги по ул. Ленина, прилегающая территория маг. «Мария», «Илеть».

- ИП Кустова В.П. ООО «Фламинго»: 15-мет. зона вокруг магазина «Фламинго», закусочная «У Петровича» до ул. Советской от д.2 до д. 11   и огражденная территория сквера около дома   15  по ул. Советской

- Красногорский участок Звениговского ЭСР: часть ул.Афанасьева от здания до ул. Гагарина, 15-метрова зона территория вокруг всех трансформаторных подстанций.

- Дом детского творчества: территория здания до оси дороги и по периметру.

- Музыкальная школа: территория школы до оси дороги и по периметру.

- ИП Глыбин В.А.: 15-мет. зона вокруг маг. «Гранд», привокзальная железнодорожная площадка.

- АЗС «Лукойл»: территория вокруг, 30- метровая зона, прилегающая кромка леса.

- АЗС ООО «НИКА»: территория вокруг, 30-метровая зона, прилегающая кромка леса.

- АЗС «Сибнефть»: территория вокруг, 30-метровая зона, прилегающая кромка леса.

- ООО «Столяр»: 15-метровая зона у склада по ул. Урицкого и 30- метровая  зона у промбазы  ул. Комсомольская.

- ИП Горшкова Г.М.:  прилегающая территория к магазину «Шанс» до оси дороги.

- ИП Серов Р.В.: магазин «Гранит»: прилегающая 10- метровая зона, территория по периметру до оси дорог, благоустройство и озеленение цветочной клумбы; магазин «Гастроном» 30- метровая зона по периметру магазина, территория вокруг магазина «Остановка» и внутри остановки.

- ИП Григорьева Р.Н.: магазин «Татьяна» прилегающая 10- метровая зона и до оси дороги; благоустройство и озеленение цветочной клумбы.

- ИП Бибикина И.Л.: 20-метровая зона территория по периметру магазина «Продукты» по ул. Машиностроителей, д.19.

- Сбербанк: прилегающая территория до оси дороги ул. Центральная.

- Рынок ООО «Ника»: благоустройство и озеленение территории рынка; благоустройство территории ярмарки (автодрома); по периметру 15 метровая зона от забора; 15-метровая зона от оси дороги слева и справа по ул. Центральная.

- ООО «Алёна»:  10-метровая зона от магазина «Давид» до оси дороги, по периметру и внутри остановки.

- Автостанция: 30-метровая зона по периметру и до оси дороги.

- ООО «Оптима»  зона от забора и до оси дороги по ул. Советской и ул. Ленина. ООО «ВКБ ЭКО»: охранные зоны вокруг артскважин.

- ООО «Альбион»: 15-метровая зона вокруг магазина «Валерия» до оси дороги ул. Ленина.

- Городская библиотека: границы территории до дороги, и по ул. Машиностроителей д.27, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

- Аптека     №3:     граница     территории     до     дороги по ул. Машиностроителей д.27, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

- Ветучасток: ул. Элмара от здания до оси дороги, 15-ти метровая зона по периметру.

- МДОУ «Сказка» : территория, 10-мет. зона за периметром забора.

- МДОУ «Солнышко»: ул. Комсомольская от поворота на ул.Гоголя и до садика.

- ЦД и К: прилегающая к зданию 30-метровая зона и до оси дороги.

- ДК «Электродвигатель»: от поворота к ПЧ-41 до здания кафе «Лира» и до оси дороги.

- ИП Сазонов О.В.: 30-метровая зона вокруг магазина «Рица».

- Илетский детский сад: 30-метровая зона вокруг здания.

- ООО «Марлесстройматериалы»: 30-метровая зона вокруг пилорамы до ул. Александрова.

- ООО «Алекс»: 10-мет. зона территории вокруг магазина «Янтарь» и до оси дороги ул. Центральная.

- Магазин «Лед и пламень»:   10-метровая  зона территории вдоль магазина и до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб перед фасадом.

- Аптека №3 на территории рынка: благоустройство и озеленение цветочных клумб.

- ФГУП  «Фокинский  ликеро-водочный   магазин»:   зона от магазина  до оси дороги.

- ООО «Красная горка» 15-метровая зона вокруг здания и до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

- ИП Никитин маг. «Родник»  30-метровая зона вокруг магазина.

- ИП Адагамова Т.Н. «Березка» ул. Чкалова 30-метровая зона вокруг магазина.

- ИП Мухамедалиева Н.Н.: п. Трубный - 30-метровая зона вокруг магазина, 30-метровая зона вокруг магазинов на ул. Центральная 50.

- СПК «Звениговский» по ул. Машиностроителей, ул. Ленина и ул. Центральная - 10-метровая зона вокруг зданий и до оси дороги.

- ОАО «Звениговский ГМК» - 10-метровая зона вокруг зданий и до оси дороги.

- ИП Ахунова магазин «Жасмин» ул. Ленина, д. 14а - 15-метровая зона вокруг магазина.

- Продовольственная палатка д. Кушнур 10- метровая зона по периметру.

- Магазин «Ташнур» - д. Ташнур 30-метровая зона по периметру и до оси дороги.

- ООО «Норма» 10-мет. зона вокруг по периметру.

- 3акусочная «У дороги» 30- метровая зона вокруг по периметру.

- ООО «Круиз» Герасимова Р.В.  магазин «Эдем», с. Кожласола- до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб, 15- метровая зона вокруг магазина «Фортуна» по ул. Ленина.

- Магазин «Вита», с. Кожласола до оси дороги.

- Магазин «Пятачок» - прилегающая к магазину территория до оси дороги.

- Магазин «Колобок» -  прилегающая к магазину территория до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

- Магазин «Азалия» -  прилегающая к магазину территория до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

- ООО «Красногорское жилищное управление»  - 15-ти метровая зона вокруг многоквартирных домов и до оси проезжей части дорог.

- ВСК прилегающая к зданию территория до середины проезжей части дороги, территория вокруг памятника.

- ГБУ РМЭ «Кожласолинский дом интернат» прилегающая территория, 15 – метровая зона по периметру забора вокруг учреждения, территория парка напротив церкви.

- ООО «ЖУК»: территория вокруг д.8 по ул. Гагарина, д.46 Б ул. Центральная.

- МДОУ «Теремок» - огороженная и прилегающая к зданию территория, а так же 10-метровая зона вокруг забора по периметру, до середины асфальтированной части.

- Кафе «Фея» - 30 метровая зона вокруг здания по ул. Центральная и по ул. Ленина.