Администрацийже                                                        Администрация

муниципальный образованийын                                 муниципального образования                                «Красногорский олан поселений»                       «Городское поселение Красногорский»

ПУНЧАЛЖЕ                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425090, РМЭ,Звенигово район                               425090, РМЭ, Звениговский район

пгт Красногорский                                                       пгт Красногорский

Госпитальная  урем, д. 4 «а»                                        ул. Госпитальная  д. 4 «а»

Тел. (83645) 6-51-08, факс 6-51-08                            Тел. (83645) 6-51-08, факс 6-51-08

« 5 »  апреля   2012 года    № 68

« О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству

территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский».

В целях наведения санитарного порядка, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский» и,   руководствуясь Уставом  муниципального образования « Городское поселение Красногорский», администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

Постановляет:

1. Провести с 20 апреля по 20 июня 2012 года двухмесячник по санитарной очистке и  благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский».

2. Руководителю ООО « Коммунсервис плюс» Ершову В.А., руководителю ООО «Красногорское ЖУ» Печёнкину В.А., руководителю ООО «Клайдр» Столяровой Л.С. приступить к очистке дворов, подвалов жилого фонда, улиц, переулков, обочин дорог и других закреплённых территорий, а также   несанкционированных свалок.

3. Руководителю  ООО « Красногорское  ЖУ » Печёнкину В.А., руководителю ООО «Клайдр» Столяровой Л.С.  разработать график проведения собраний с жителями муниципального жилого фонда муниципального образования «Городское поселение Красногорский  по санитарной очистке дворов, подъездов, подвалов и вопросам пожарной безопасности до 20.05.2012 года.

4. Создать комиссию для контроля за выполнением работ по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Красногорский» (см. приложение № 1).

5. Установить каждую пятницу днем проведения санитарной уборки, закреплённых территорий с докладом о проведённой работе к 16.00 ч. в администрацию муниципального образования «Городское поселение Красногорский ».

6. Закрепить территорию муниципального образования «Городское поселение Красногорский» за предприятиями, организациями всех форм собственности (см. приложение №2).

7. Старостам населённых пунктов, председателям уличных, домовых комитетов представлять информацию о ходе проведения санитарной очистки.

8.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности привлекать для проведения санитарных дней и наведения порядка на закреплённых территориях необходимое количество людей с использованием собственного транспорта.

9. Утвердить мероприятия по благоустройству, санитарной очистке и противопожарному состоянию муниципального образования «Городское поселение Красногорский »  на  2012 год (приложение № 3).

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»                                             Торуткин И.Я.

исп. Матвеев В.А.

тел. 6-53-82

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

№ 68 от  05.04.2012 года

СОСТАВ

Комиссии по контролю за выполнением работ по

санитарной очистке и благоустройству территории

муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

1. Торуткин И.Я. - Глава администрации муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

- председатель комиссии;

2. Матвеев В.А.   -  заместитель Главы администрации муниципального

образования «Городское поселение Красногорский»

-  заместитель председателя комиссии;

3. Струнина Л.В. – специалист 1 категории по земельным вопросам

администрации муниципального образования  «Городское

поселение Красногорский» - член комиссии;

4. Александров Э.В.- специалист 2 категории администрации муниципального

образования  «Горское поселение Красногорский»

- член комиссии;

5. Яндуков С.А.  -  начальник пожарной части № 41- член комиссии

(по согласованию);

6. Печёнкин В.А. – директор ООО «Красногорское ЖУ» - член комиссии

( по согласованию);

7. Столярова Л.С. - директор ООО «Клайдр» - член комиссии

(по согласованию);

8. Ершов В.А.       –  директор ООО «Коммунсервис плюс» - член комиссии

( по согласованию).

Приложение № 3

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

№ 68 от 05.04.2012 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству, санитарной уборке и противопожарному

состоянию муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропуск весенних паводковых вод | Март-апрель | ООО «Коммунсервис плюс», Васильев Г.П. |
| 2. | Обрезка кустарников, деревьев. Вырубка сухостойных и аварийных деревьев. | Апрель-май | Ершов.В.А., Печёнкин В.А., Столярова Л.С. Красногорский участок «Звениговского ЭСР», МОУ «Красногорская СОШ №1», МОУ «Красногорская СОШ №2» |
| 3. | Ежедневная уборка мусора во дворах, подвалах жилого фонда, улиц переулков, обочин дорог и других территорий закреплённых за предприятиями коммунальной службы. | В течении года | Ершов В.А., Печёнкин В.А., Столярова Л.С., предприятия всех форм собственности, старосты населённых пунктов |
| 4. | Провести собрания граждан по санитарной очистке территорий, благоустройству и противопожарной безопасности. | Апрель | Печёнкин В.А. Столярова Л.С. Александров Э.В., Яндуков С.А. Участковые уполномоченные полиции |
| 5. | Провести инвентаризацию фасадов зданий и сооружений, торговых точек всех видов собственности. | Апрель-июнь | Специалист II-категории администрации Александров Э.В. |
| 6. | Обустройство цветников, посадка кустарников и деревьев. | Апрель- май. | ФГУ НП «Марий Чодра, МОУ «Красногорская СОШ №1», МОУ «Красногорская СОШ №2», предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели |
| 7. | Провести ремонт заборов, газонных ограждений, их побелка и покраска. | Апрель- сентябрь | Печёнкин В.А., Столярова Л.С. Ершов В.А. Жители частного сектора |
| 8. | Уборка кладбищ | Апрель-май. | Администрация, ООО «Оптима |
| 9. | Асфальтирование и ямочный ремонт дорог. | II-III квартал | Администрация, Ершов В.А., предприятия. |
| 10. | Обустройство места для купания на озере Кожласолинском. | Апрель-июнь | Администрация |
| 11. | Очистка берегов р. Атлашка. Субботник | Апрель-июнь | Администрация, Ершов В.А., Печёнкин В.А., МОУ «Красногорская СОШ №1», ДДТ |
| 12. | Очистка берегов озера Кожласолинское - субботник | Апрель-июнь | Администрация, ФГУ НП «Марий Чодра, ДДТ, Ершов В.А., МОУ «Красногорская СОШ №2» |
| 13. | Уборка несанкционированных свалок. | Апрель- сентябрь. | Ершов В.А., Печёнкин В.А., Столярова Л.С. Александров Э.В. |
| 14. | Провести инвентаризацию самовольно построенных сараев, гаражей и других сооружений. | Апрель- сентябрь | Специалист II-категории администрации Александров Э.В. |
| 15. | Произвести инвентаризацию водопроводных уличных колонок, пожарных гидрантов, по мере необходимости произвести их ремонт | Апрель- май. | Яндуков С.А., Ершов В.А. ОАО «Красногорский завод Электродвигатель» |
| 16. | Производить еженедельную уборку и озеленение закреплённых за предприятиями территорий. | В течение года | Предприятия всех форм собственности. |
| 17. | Старостам, председателям уличных комитетов, силами домовладельцев, провести саночистку и благоустройство придомовых территорий. | Апрель-май | Старосты, председатели уличных комитетов. |
| 18. | Проводить рейды проверки жилого фонда неблагополучных семей. | Ежемесячно | Матвеев В.А., Печёнкин В.А., Столярова Л.С. Председатели уличных комитетов, участковые, Корсакова И. В. |
| 19. | Провести обход муниципального и частного жилого сектора по противопожарному состоянию (состояние печей, складирование дров, стройматериалов, состояние пожарных выходов, электропроводки) | Апрель-июнь | Яндуков С.А., Печёнкин В.А., Столярова Л.С. Александров Э.В., председатели уличных комитетов, участковые уполномоченные. |
| 20. | Провести асфальтирование участка дороги ул. Первомайская | II-III квартал. | Администрация. |
| 21. | Снос придомовых (ветхих и пожароопасных) хозяйственных строений. | В течении года | Ершов В.А., Печёнкин В.А., Столярова Л.С., Александров Э.В. |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

№ 68 от 05.04.2012 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь

территорий, закреплённых за предприятиями и организациями

1. Санаторий «Дружба»: от здания санатория до дороги, 15-ти метровая зона   вокруг здания, памятник около ВСК.

2. ОАО «Красногорский завод Электродвигатель» - прилегающая к заводу 15-метровая зона по периметру забора, территория микрорайона.

3. ПЧ-41: вдоль дороги от полосы препятствий до поворота в микрорайон.

4. ГУ НП «Марий Чодра»: ул. Центральная от оврага до д. № 52

ул. Центральная, ул. Первомайская от д.23 до здания лесничества,

ул. Железнодорожная от ж.д. вокзала до границы гаража у оврага.

5. МОУ «Красногорская СОШ №2»: от поворота в микрорайон до магазина «Гранит», вдоль пешеходной дорожки у озера, территория памятника Раненому воину.

6. ЛТУ: 10-метровая зона по периметру своей территории, от выезда на дорогу до дома № 55, 10-мет. территория у АТС-600 до оси дороги.

7.  Красногорская районная больница №1:   15-мет. зона вокруг здания.

8. МОУ «Красногорская СОШ №1»: ул.Центральная до закусочной «Фея», ул.Ленина от стадиона до поворота на ул.  Первомайская.

9.    Торговое предприятие: Дом торговли от здания до осевой линии дороги, 15-мет. зона вокруг здания.

10.  Россгострах: прилегающая территория.

11. Горгаз: ул. Гагарина от ул. Центарльная до трассы Йошкар-Ола- Казань, 15-мет. территория вокруг склада баллонов с газом.

12. ООО «Коммунсервис плюс» производит очистку улично-дорожной сети на  всей  территории   муниципального образования   «Городское поселение Красногорский».

13. ОАО «Красногорский КАФ»: ул. Ленина от поворота на ул. Первомайская до ОАО «КАФ», парк в районе ЦДиК по периметру до оси дороги.

14. Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский»: 15-метровая зона вокруг  здания администрации.

15. Красногорский психо-невралогический дом-интернат: п. Трубный,

п. Кирпичный с прилегающими территориями.

16. ПЧ-24: прилегающая территория до автобусной остановки КАФ.

17. Россельхозбанк: до оси дороги ул. Гагарина.

18. ООО «Нива»   (хлебозавод):   вдоль   периметра   хлебозавода, вокруг водоёма от завода до поворота ул. Гагарина и до поворота на пер. Колодочный, офис 15-метровая зона вокруг здания и прилегающая территория вокруг здания по ул. Машиностроителей,  спуск к озеру вдоль гаражей.

19. ООО «Мастерпласт»: прилегающая территория к предприятию, до дороги на котельную.

20. ООО «Вкуснотеев»: прилегающая территория к производству и дорога до пер. Колодочный.

21. Почта: от здания почты до ул. Ленина, 15-мет. зона вокруг здания.

22. ООО «Транслес»: территория п. Илеть все дороги с асфальтированным покрытием.

23. ИП Алексеева Р.М.: по ул. Советской маг. «Триумф», маг. «Рябушка» прилегающая территория.

24. ИП Ершова Т.В. ООО «Торгтранс»: 15-мет. зона вокруг магазина «Юлия» до оси дороги по ул. Ленина, прилегающая территория маг. «Мария», «Илеть».

25. ИП Кустова В.П. ООО «Фламинго»: маг. «Фламинго», закусочная, «У Петровича» до ул. Советской от д.2 до д. 11   и огражденная территория сквера около дома   15 по ул. Советской, магазин «Фортуна» по ул. Ленина 15-мет. зона вокруг магазинов.

26. Красногорский участок Звениговского ЭСР: часть ул.-Афанасьева от здания до ул. Гагарина, 15-метрова зона территория вокруг всех трансформаторных подстанций.

27. Дом детского творчества: территория здания до оси дороги и по периметру.

28. Музыкальная школа: территория школы до оси дороги и по периметру.

29. ИП Глыбин В.А.: 15-мет. зона вокруг маг. «Гранд», привокзальная железнодорожная площадка.

30. АЗС «Лукойл»: территория вокруг, 30- метровая зона, прилегающая кромка леса.

31. АЗС ООО «НИКА»: территория вокруг, 30-метровая зона, прилегающая кромка леса.

32. АЗС ООО «Для тебя»: территория вокруг, 30-метровая зона, прилегающая кромка леса.

33. ООО «Столяр»: 15-метровая зона у склада по ул. Урицкого и 30- метровая  зона у промбазы  ул. Комсомольская.

34. ИП Горшкова Г.М.: территория парка вокруг магазина «Галина», прилегающая территория к магазину «Шанс» до оси дороги.

35. ИП Серов Р.В.: магазин «Гранит»: прилегающая 10- метровая зона, территория по периметру до оси дорог, благоустройство и озеленение цветочной клумбы; магазин «Гастроном» 30- метровая зона по периметру магазина, территория вокруг магазина «Остановка» и внутри остановки.

36. ИП Григорьева Р.Н.: магазин «Татьяна» прилегающая 10- метровая зона и до оси дороги; благоустройство и озеленение цветочной клумбы.

37. ИП Бибикина И.Л.: 20-метровая зона территория по периметру магазина «Продукты» по ул. Машиностроителей, д.19.

38. Сбербанк: прилегающая территория до оси дороги ул. Центральная.

39. Рынок ООО «Ника»: благоустройство и озеленение территории рынка; благоустройство территории ярмарки (автодрома); по периметру 15 метровая зона от забора; в воскресные дни 15-метровая зона от оси дороги слева и справа, от магазина «За рулём» до автостанции.

40. ООО «Алёна»:  10-метровая зона от магазина «Давид» до оси дороги, по периметру и внутри остановки.

41. Автостанция: 30-метровая зона по периметру и до оси дороги.

42. ООО «Оптима»  зона от забора и до оси дороги по ул. Советской и ул. Ленина.

43. ООО «Альбион»: 15-метровая зона вокруг магазина «Валерия» до оси дороги ул. Ленина.

44. Городская библиотека: границы территории до дороги, и по ул. Машиностроителей д.27, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

45. Аптека     №3:     граница     территории     до     дороги по ул. Машиностроителей д.27, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

46. Магазин «Лакомка»: территория от дороги между д.27 и д.27а ул. Машиностроителей от здания до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

47.  Ветучасток: ул. Центральная от здания до оси дороги, 15-ти метровая зона по периметру.

48. ДОУ «Сказка» : территория, 10-мет. зона за периметром забора.

49. ДОУ «Солнышко»: ул. Комсомольская от поворота на ул.Гоголя и до садика.

50. ЦД и К: прилегающая к зданию 30-метровая зона и до оси дороги.

51. ДК «Электродвигатель»: от поворота к ПЧ-41 до здания кафе «Лира» и до оси дороги.

52. ИП Сазонов О.В.: 30-метровая зона вокруг магазина «Рица».

53. Илетский детский сад: 30-метровая зона вокруг здания.

54 .ООО «Марлесстройматериалы»: 30-метровая зона вокруг пилорамы до ул. Александрова.

55. ООО «Алекс»: 10-мет. зона территории вокруг магазина «Янтарь» и до оси дороги ул. Центральная.

56. Магазин «Лед и пламень»:   10-метровая  зона территории вдоль магазина и до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб перед фасадом.

57. Аптека №3 на территории рынка: благоустройство и озеленение цветочных клумб.

58. ФГУП  «Фокинский  ликеро-водочный   магазин»:   зона от магазина  до оси дороги.

59. ООО «Красная горка»     15-метровая зона вокруг здания и до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

60. ИП Никитин маг. «Родник»  30-метровая зона вокруг магазина.

61. ИП Адагамова Т.Н. «Березка» ул. Чкалова 30-метровая зона вокруг магазина.

62. ИП Мухамедалиева Н.Н.: п. Трубный - 30-метровая зона вокруг магазина.

63. СПК «Звениговский» по ул. Машиностроителей, ул. Ленина и ул. Центральная - 10-метровая зона вокруг зданий и до оси дороги.

64. ОАО «Звениговский ГМК» - 10-метровая зона вокруг зданий и до оси дороги.

65. ИП Ахунова магазин «Жасмин» ул. Ленина, д. 14а - 15-метровая зона вокруг магазина.

66. Продовольственная палатка д. Кушнур 10- метровая зона по периметру.

67. Магазин «Ташнур» - д. Ташнур 30-метровая зона по периметру и до оси дороги.

68. Торговая точка д. Ошутьялы 10-метровая зона по периметру.

69. ООО «Норма» 10-мет. зона вокруг по периметру.

70. 3акусочная «У дороги» 30- метровая зона вокруг по периметру.

71. Магазин «Эдем», с. Кожласола- до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

72. Магазин «Вита», с. Кожласола до оси дороги.

73. Магазин «Пятачок» - прилегающая к магазину территория до оси дороги.

74. Магазин «Колобок» -  прилегающая к магазину территория до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.

75. Магазин «Азалия» -  прилегающая к магазину территория до оси дороги, благоустройство и озеленение цветочных клумб.