| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН СЎЗЛЭНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | СУСЛОНГЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

От 20 марта 2024 года № 31

О разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Собрания депутатов Волжского муниципального района №18-8 от 30.12.2020 г. «О принятии полномочия по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» руководствуясь п. 6.1 Положения о Суслонгерской городской администрации, Суслонгерская городская администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Приступить к разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер

- Утвердить график разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер (Приложение №1).

- Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер (Приложение № 2).

4. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания и подлежит  размещению на  официальном сайте Администрации «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -   www.admzven.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

главой Суслонгерской городской администрации

Глава администрации 							С.В. Кудряшов

Николаева Е.Ю.

|  | - Приложение 1 к постановлению Суслонгерской городской администрации от 07.03.2024 г. №31 |
| --- | --- |

График разработки проекта актуализированной схемы

теплоснабжения городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер, на официальном интернет-сайте Звениговского муниципальный район» в соответствии с п. 15 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее – Требования). | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер |
| 2 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер, в соответствии с п. 21 Требований. | 20 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер на официальном интернет-сайте Звениговского муниципального района. |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер. | Начинаются не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений. |
| 4 | Утверждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер, в соответствии с п. 26 Требований. | В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном интернет-сайте Звениговского муниципального района. |
| 5 | Размещение актуализированного проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер на официальном интернет-сайте Звениговского муниципального района, в соответствии с п. 29 Требований | В течение 15 календарных дней с даты ее утверждения. |

- Приложение 2

к постановлению Суслонгерской

городской администрации

от 07.03.2024 г. №31

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Суслонгер

Суслонгерская городская администрация Звениговского   муниципального   района   уведомляет   о начале  разработки   проекта   актуализированной   схемы   теплоснабжения городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   г.   №131-ФЗ   «Об   общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской   Федерации   от   22.02.2012   г.   №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения".

Предложения от теплоснабжающих организаций и иных лиц по проекту схемы теплоснабжения принимаются Суслонгерской городской администрацией в письменной форме с понедельника по пятницу с 08:00 - 12:00 и с 13:00 - 17:00 по адресу:  пгт. Суслонгер ул. Железнодорожная, д. 60,  тел. 8(83645)-6-75-72 по электронной почте: susladmin@rambler.ru

С действующими схемами теплоснабжения можно ознакомиться на странице официального сайта Администрации Звениговского муниципального района РМЭ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admzven.ru