|  |  |
| --- | --- |
| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕЗВЕНИГОВОМУНИЦИПАЛ РАЙОНЫНСЎЗЛЭНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМАДМИНИСТРАЦИЙЖЕ**ПУНЧАЛ** | СУСЛОНГЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯЗВЕНИГОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

|  |
| --- |
|  |

от 26 июня 2024 года № 95

**О внесении изменений в постановление Суслонгерской городской администрации от 19.06.2023г. № 119 «Об утверждении программы по финансовому оздоровлению МУП «Аква-Сервис» Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района**

**Республики Марий Эл.**

# В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований в Республике Марий Эл на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Элот 09.06.2022 г. №263, и руководствуясь Уставом Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Суслонгерская городская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить в новой редакции программу по финансовому оздоровлению МУП «Аква-Сервис» Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий (Приложение).

2. Постановление Суслонгерской городской администрации от 19.06.2023г. № 119 «Об утверждении программы по финансовому оздоровлению МУП «Аква-Сервис» Городского поселения Суслонгер Звениговского муниципального района Республики Марий Эл признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за главой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.В. Кудряшов

**ПРОГРАММА**

**по финансовому оздоровлению**

**Муниципального унитарного предприятия "Аква-Сервис»"**

**Муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» Звениговского района**

**Республики Марий Эл**

1. **Общие сведения.**

Муниципальное унитарное предприятие "Аква-Сервис" Муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» Звениговского района Республики Марий Эл (далее – предприятие) основано на праве хозяйственного ведения. Предприятие создано на основании Постановления Администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» № 36 от 15.03.2019 г.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Ола внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица 21 марта 2019г. года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1191215001724. Свидетельство о постановке на учет выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Ола 21 марта 2019 года, предприятию присвоен ИНН 1225001083 и КПП 122501001.

Предприятие является коммерческой организацией с самостоятельными расчетными счетами в банках и печатью, имеет сокращенное фирменное наименование – МУП «Аква-Сервис». Учредителем выступает Муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» Звениговского района Республики Марий Эл.

 Место нахождения предприятия – 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Железнодорожная, дом № 60.

Основными видами деятельности предприятия является:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и предприятий социальной сферы питьевой водой, обслуживание водопроводных сетей;

- сбор и обработка сточных вод от населения, промышленных предприятий и предприятий социальной сферы, обслуживание канализационных сетей;

- эксплуатация и техническое обслуживание сетей водопроводных сетей, канализационных сетей, инженерных сооружений и оборудование на них;

- выполнение ремонтно-строительных работ;

- оказание платных услуг населению и предприятиям на хозрасчетной основе;

-выдача технических условий на присоединение к водопроводным и канализационным сетям;

-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

-строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

-иные, не запрещенные законом виды деятельности.

Предприятие с 18 октября 2022 года возглавляет директор Егоров Сергей Валентинович, назначенный постановлением № 219 от 18.10.2022 г., функции главного бухгалтера возложены на Кащенко Ирину Николаевну.

Размер уставного фонда предприятия 369 000 рублей.

Уставный фонд предприятия сформирован за счет имущества.

Предприятие для осуществления финансово-хозяйственной деятельности имеет расчетный счет:

Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола,

БИК 048860630, р/с 40702810937000000176, к/с 30101810300000000630.

1. **Реестр просроченных обязательств**

**предприятий в разрезе кредиторов и обязательных платежей.**

Общая кредиторская задолженность предприятия **на 01.05.2023** составляет **8 092 024,60** рублей:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование лица, перед которым имеется кредиторская задолженность, ИНН | Сумма задолженности | В том числе: | Плата за пользование чужими денежными средствами, рублей |
| Сумма основного долга | Сумма штрафных санкций, пеней, иных денежных обязательств предприятия, рублей |
| **Поставщики:** | **5 598 556,54** | **5 088 664,77** | **509 891,77** | **394 500,91** |
| ПАО «ТНС энерго Марий Эл»ИНН 1215099739 | 4 183 029,34 | 3 693 114,82 | 489 914,52 | 394 500,91 |
| ООО «Суслонгерское ВКХ» ИНН 1203008504 | 1 415 527,20 | 1 395 549,95 | 19 977,25 | 0 |
| **Платежи в бюджетную систему:** | **1 943 336,23** | **1 872 847,79** | **70 488,44** | **0** |
| УСНИНН 7727406020 | 90 669,80 | 90 669,80 | 0 | 0 |
| Страховая ОПСИНН 7727406020 | 1 410 589,72 | 1 340 101,28 | 70 488,44 | 0 |
| Водный налог за 4 кв. 2022 г. и 1 кв. 2023 г.ИНН 7727406020 | 17 628,00 | 17 628,00 | 0 | 0 |
| НДФЛИНН 7727406020 | 424 448,71 | 424 448,71 | 0 | 0 |
| **Звениговское отделение судебных приставов УФСС по РМЭ**ИНН 1215099182 | **550 131,83** | **536 131,83** | **14 000,00** | **0** |
| **Всего:** | **8 092 024,60** | **7 497 644,39** | **594 380,21** | **394 500,91** |

Акты сверок с кредиторами, справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, справка Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл об остатке задолженности по исполнительным производствам, исполнительным сборам, штрафам и иным платежам по состоянию на 01 мая 2023 год прилагаются.

1. **План мероприятий по восстановлению платежеспособности
и график платежей по погашению просроченной кредиторской задолженности предприятия на трехлетний период**

Для восстановления платежеспособности МУП «Аква-Сервис» разработан график платежей по погашению просроченной задолженности предприятия по денежным обязательствам, подтвержденным судебными решениями, включая штрафы, пени, возникшие в ходе уставной деятельности предприятия, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

График платежей по погашению просроченной задолженности предприятия прилагается (приложение № 1).

Источником финансирования для восстановления платежеспособности, погашения просроченных обязательств является республиканский бюджет Республики Марий Эл и муниципальный бюджет Суслонгерской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

1. **План мероприятий по стабилизации работы предприятия, направленный на организацию учета подъема, снижение неучтенного потребления**

Разработан план по стабилизации работы предприятия с расчетом затрат и доходов от их реализации на трехлетний период с определением контрольных точек реализации мероприятий.

Разработан план по стабилизации работы предприятия с расчетом затрат и доходов от их реализации на трехлетний период с определением контрольных точек реализации мероприятий.

Результат: Подключение новых потребителей к центральной системе водоснабжения, снижение неучтенного потребления, установка приборов учета.

За 3 года реализации мероприятий (2023 – 2025гг) планируется экономический эффект (прибыль) в размере 1,620 млн. рублей, в том числе:

2023г - 156,82 тыс. рублей;

2024г - 684,67 тыс. рублей;

2025г - 747,43 тыс. рублей.

План мероприятий прилагается (приложение № 2).

1. **Сроки реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности и мероприятий по стабилизации работы, показатели результативности**

Показатели, необходимые для достижения результата использования субсидии:

а) снижение размера просроченной задолженности предприятия
по денежным обязательствам, подтвержденным судебными решениями, включая штрафы, пени, возникшие в ходе уставной деятельности предприятия, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Просроченные обязательства, рублей | Размер снижаемой задолженности, рублей |
| июль 2024 г. | июль 2025 г. |
| пени, штрафы | Плата за пользование чужими денежными средствами, руб, |
| В том числе: | 3 242 107,36 | 509891,77 | 394500,91 |
| ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 1 846 557,41 | 489914,52 | 394500,91 |
| ООО «Суслонгерское ВКХ» | 1 395 549,95 | 19 977,25 | 0 |

в) отсутствие просроченной задолженности предприятия
по текущим обязательствам предприятия.

Значение результата использования субсидии и показателей, необходимых для его достижения, устанавливаются в соглашении.

1. **Годовой план движения денежных средства в разрезе месяцев (кассовый план), подтверждающий платежеспособность предприятия по обеспечению текущих обязательств, возникающих в ходе уставной деятельности, начиная с месяца получения субсидий**

Кассовый план по доходам и расходам с июля 2024 года по июнь 2025 года прилагается (приложение № 3).

При формировании кассового плана предприятия учтены следующие параметры:

- индексация тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с 13.12.2023г;

- тариф на 2024-2025 года согласован в Министерстве промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл;

- план мероприятий по стабилизации работы предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
|  | Директор МУП "Аква - Сервис" |  |  |  |  | Глава Суслонгерской городской администрации |  |  |  |  |
|  | Егоров С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | Кудряшов С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по стабилизации работы МУП "Аква-Сервис" МО "Городское поселение Суслонгер" на 2024 г** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | Мероприятия | Единицы измирения | Количество  | Результат | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Доходы от реализации мероприятия в 2024 году, тыс. руб. | Финансовый результат прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. | **Контрольные точки выполнения мероприятий** |
| **2024** | **2025** |  |
| **1** | ***Проведение работ по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения*** | дом/п.м. | **5/200** | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **42,24** | **7,30** | **-34,94** | **7,30** |  |   |
| пгт. Суслонгер ул. Строителей | дом/п.м. | 2/100 | 21,02 | 2,92 | -18,10 | 0,00 |   | июль 2024 г. |
| пгт. Суслонгер ул. Гвардейская | дом/п.м. | 1/100 | 21,02 | 1,46 | -19,56 | 0,00 |   | июль 2024 г. |
| пгт. Суслонгер ул. Мира | дом/п. м. | 1/0 | 0,10 | 1,46 | 1,36 | 0,00 |   | август 2024 г. |
| пос. Мочалище | дом/п. м. | 1/0 | 0,10 | 1,46 | 1,36 | 1,46 |   | июнь 2024 г. |
| **2** | ***Выявление самовольных подключений к сетям водопровода и канализации. несанкционированных подключений*** |   | **12** | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **5,93** | **35,93** | **30,00** | **35,93** |  | Регулярно в течение года, по 2 рейда в месяц с мая по сентябрь,  |
| **3** | ***Начисление за полив в летние месяцы по фактическому потреблению*** | Лицевые счета | **438** | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **57,63** | **189,87** | **132,24** | **189,87** |  | С июня по сентябрь 2024 г. |
| ПУ |   | 430 | 56,57 | 179,08 | 122,51 | 179,08 |   |
| норма |   | 8 | 1,06 | 10,79 | 9,73 | 10,79 |   |
| **4** | ***Оборудование водозаборов приборами учета подъема воды*** | шт | **1** | Снижение потерь воды при транспортировке | **19,00** | **#ССЫЛКА!** | **##########** | **##########** |   |   |
| пгт. Суслонгер ул. Строителей | шт | 0 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   |
| пгт. Суслонгер ул. Гвардейская | шт | 0 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   |
| пгт. Суслонгер ул. Мира | шт | 1 | 19,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   | сентябрь 2024 года |
| пос. Мочалище | шт | 0 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   |
| **5** | ***Ввод ОДПУ в МКД*** | шт | **10** | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **#ССЫЛКА!** | **189,07** | **##########** | **189,07** |  |   |
| пгт. Суслонгер  | шт | 5 | #ССЫЛКА! | 94,54 | #ССЫЛКА! | 94,54 |   | сентябрь 2024 года |
| пос. Мочалище | шт | 5 | #ССЫЛКА! | 94,54 | #ССЫЛКА! | 94,54 |   | октябрь 2024 года |
| **6** | ***Начисление населению, проживающих в частном секторе***  | Лицевые счета | **488** | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** | **##########** | **##########** |  | Регулярно в течение года |
| ПУ |   | 443 | 44,30 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |  |
| норма |   | 45 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |  |
| ***Итого доход от мероприятий за 2024 год:*** |  |  |  | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** | **##########** | **##########** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
|  | Директор МУП "Аква - Сервис" |  |  |  |  | Глава Суслонгерской городской администрации |  |  |  |  |
|  | Егоров С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | Кудряшов С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по стабилизации работы МУП "Аква-Сервис" МО "Городское поселение Суслонгер" на 2025 г** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | Мероприятия | Единицы измирения | Количество  | Результат | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Доходы от реализации мероприятия в 2024 году, тыс. руб. | Финансовый результат прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. | **Контрольные точки выполнения мероприятий** |
| **2025** |  |  |
| **1** | ***Проведение работ по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения*** | дом/п.м. | 8/700 | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **123,26** | **11,68** | **-111,58** |  |  |   |
| пгт. Суслонгер ул. Строителей | дом/п.м. | 2/300 | 51,02 | 2,92 | -48,1 |   |   | июнь 2025 г. |
| пгт. Суслонгер ул. Гвардейская | дом/п.м. | 2/0 | 0,20 | 2,92 | 2,72 |   |   | июнь 2025 г. |
| пгт. Суслонгер ул. Мира | дом/п. м. | 2/200 | 36,02 | 2,92 | -33,1 |   |   | июнь 2025 г. |
| пос. Мочалище | дом/п. м. | 2/200 | 36,02 | 2,92 | -33,1 |   |   | июнь 2025 г. |
| **2** | ***Выявление самовольных подключений к сетям водопровода и канализации. несанкционированных подключений*** |   | 12 | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **5,93** | **35,93** | **30** |  |  | Регулярно в течение года, по 2 рейда в месяц с мая по сентябрь,  |
| **3** | ***Начисление за полив в летние месяцы по фактическому потреблению*** | Лицевые счета | 438 | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **60,51** | **189,87** | **129,36** |  |  | С июня по сентябрь 2025 г. |
| ПУ |   | 430 | 59,40 | 179,08 | 119,68 |   |   |
| норма |   | 8 | 1,11 | 10,79 | 9,68 |   |   |
| **4** | ***Оборудование водозаборов приборами учета подъема воды*** | шт | 1 | Снижение потерь воды при транспортировке | **19,00** | **#ССЫЛКА!** | **##########** |  |   |   |
| пгт. Суслонгер ул. Гвардейская | шт | 0 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   |   |
| пгт. Суслонгер ул. Строителей | шт | 1 | 19,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   | сентябрь 2025 года |
| пгт. Суслонгер ул. Мира | шт | 0 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   |   |
| пос. Мочалище | шт | 0 | 0,00 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |   |   |
| **5** | ***Ввод ОДПУ в МКД*** | шт | 22 | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **#ССЫЛКА!** | **239,51** | **##########** |  |  |   |
| пгт. Суслонгер  | шт | 13 | #ССЫЛКА! | 159,68 | #ССЫЛКА! |   |   | сентябрь 2025 года |
| пос. Мочалище | шт | 9 | #ССЫЛКА! | 79,83 | #ССЫЛКА! |   |   | октябрь 2025 года |
| **6** | ***Начисление населению, проживающих в частном секторе***  | Лицевые счета | 488 | Уменьшение без учетного потребления холодной воды | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** | **##########** |  |  | Регулярно в течение года |
| ПУ |   | 458 | 251,90 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |  |
| норма |   | 30 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |   |  |
| ***Итого доход от мероприятий за 2025 год:*** |  |  |  | **#ССЫЛКА!** | **#ССЫЛКА!** | **##########** |  |  |  |