Приложение №_1_  муниципальной программе «Формирование

современной городской среды муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»  на  2018-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и

их значениях

| /п ^ с | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городское поселение Красногорский» на 2018 — 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Городское поселение Красногорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество благоустроенных дворовых территорий; | ед. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 |
| 3. | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | % | 34 | 39 | 44 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий МО « Городское поселение Красногорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; | ед | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс.кв.м. | 3,5 | 7,3 | 19,3 | 19,3 | 23,4 | 34,0 | 36,1 |
| 3. | доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 14 | 28 | 42 | 42 | 56 | 70 | 84 |

Приложение №_2_  к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»  на  2018-2024 годы»

План

реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | 2018 | 2024 | развитие современной городской среды, благоустройство дворовых территорий, формирование частного и общественного пространства двора, обеспечения комфорта и безопасности |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (парки, скверы, набережные и т.п.) | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | 2018 | 2024 | развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы за счет муниципального бюджета |  | 2018 | 2024 |  |

Приложение №__3__  к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»  на  2018-2024 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды МО «Городское поселение Красногорский»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | всего | 3008,9 | 4299,1 | 4210,8 | 4210,8 | 4210,8 | 4210,8 | 4210,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 2629,7 | 4048,5 | 3960,2 | 3960,2 | 3960,2 | 3960,2 | 3960,2 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл | 232,2 | 82,6 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
|  |  | муниципальный бюджет | 150,4 | 206,5 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 208,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 40,4 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | всего | 1584,2 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1243,8 | 1319,1 | 1319,1 | 1319,1 | 1319,1 | 1319,1 | 1319,1 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл | 108,1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  |  | муниципальный бюджет | 75,0 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 40,4 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | всего | 1424,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1385,9 | 2559,9 | 2559,9 | 2559,9 | 2559,9 | 2559,9 | 2559,9 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл | 124,4 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
|  |  | муниципальный бюджет | 75,4 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № __4__  к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»  на  2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по

муниципальному образованию «Городское поселение Красногорский» на 2018-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Подпро-грамма 1 | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |  |  | 1584,2 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Гагарина, д.3 | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | 9040503 99900L5550244 | 1584,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Афанасьева, д.2-д.11 |  |  | 0,00 | 1465,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Ленина, д.22 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1465,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Илеть ул. Кооперативная, д.61 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Кожласола, ул. Элмара, д.82 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,1 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Гагарина, д.5 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,1 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Трубный, ул. Трубная, д.2-д.4 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпро-грамма 2 | «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | 9040503 99900L5550244 | 1424,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 | 2743,7 |
| 2.1 | Благоустройство общественной территорий п. Красногорский, ул. Ленина |  |  | 1424,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство общественной территорий с. Кожласола, ул. Шкетана |  |  | 0,00 | 2743,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство общественной территорий – набережная оз. Кожласолинское п. Красногорский |  |  | 0,00 | 0,00 | 2743,7 | 2743,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство общественной территорий д. Кушнур – мемориал Шигаковского кладбища |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2743,7 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство общественной территорий – п. Красногорский стадион «Восход» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2743,7 | 0,00 |
|  | Благоустройство общественной территорий п. Красногорский памятник «Раненому воину» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2743,7 |
| 2.2 | Благоустройство земельных участков, находящихся в собственности индивидуальных предпринимателей | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» | 9040503 99900L5550244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2743,7 | 0,00 |