|  | Утверждён Постановлением администрации МО «Городское поселение Звенигово» № 286 от «16» ноября 2012 года |
| --- | --- |

Паспорт программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012год»

| Наименование программы | - | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2012 год |
| Руководитель программы (муниципальный заказчик, муниципальный заказчик-координатор Программы) | - | Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |
| Основные разработчики Программы | - | Администрация МО «Городское поселение Звенигово». Управляющие организации различных форм собственности, собственники помещений в многоквартирных домах *. |
| Основные цели Программы | - | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников жилищного фонда. Устранение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов. |
| Основные задачи Программы | - | Приведение жилищного фонда в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2012 год |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - | привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы; капитальный ремонт жилищного фонда. |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | - | органы местного самоуправления; предприятия и организации – собственники жилищного фонда (по согласованию); |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы – 6 011 952,00 рублей, из них: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 894 105,00 руб.** бюджет Республики Марий Эл – 666 726,00 рублей,** бюджет муниципального образования – 631 309,00 рублей, внебюджетные источники – 819 812,00 рублей* |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - | Контроль за реализацией Программы осуществляет Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» осуществляет мониторинг выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки. Администрация МО «Городское поселение Звенигово» осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: улучшение технического состояния до нормативного 2 многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных условий проживания для 238 человек; создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доли, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества. |

* по согласованию

**при наличии финансирования

I.     Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому  состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилось на балансе  и обслуживании муниципальных жилищных организаций.

На 01.01.2012 г. жилищный фонд в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово» составлял 297,2 тыс. кв. м, в том числе  жилищный фонд многоквартирных домов – 237,7 тыс. кв. м.

В большинстве случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже отработали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов, подлежащего капитальному ремонту, составляет – 6,076 тыс. кв. м.

Актуальность Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, аккумулирования средств из бюджетных и внебюджетных источников и координации деятельности всех исполнителей Программы муниципальным заказчиком - координатором Программы.

П. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в  муниципальном  образовании «Городское поселение Звенигово».

Основными задачами Программы являются:

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан путем финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников жилищного фонда.

- приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами.

Мероприятия по капитальному ремонту должны стать практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства района, повышении потребительских качеств, которые будут способствовать увеличению приватизации жилья, развитию форм его самоуправления.

В результате реализации программных мероприятий:

- годовой объем капитального ремонта многоквартирных домов достигнет  6 011 952,00 рубля.

- Сроки реализации Программы

Программные мероприятия будут реализованы  в 2012 году.

IV. Критерии для определения очередности предоставления средств финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Критерии регламентируют порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов,  где будет  осуществляться  капитальный  ремонт, в соответствии с выделенными объемами бюджетного финансирования.

Основными целями определения очередности предоставления средств финансовой поддержки являются:

формирование адресного перечня многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и предоставлении финансовой поддержки на основании технического состояния этих домов;

исключение повторного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в течение срока действия Программы за счет бюджетных средств;

обеспечение рационального использования бюджетных средств.

Критерии определения очередности предоставления средств финансовой поддержки:

| #G0№ п/п | Наименование критерия | Характеристика | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта | свыше 50 лет | 20 |
|  |  | свыше 30 лет до 50 лет | 15 |
|  |  | свыше 15 лет до 30 лет | 10 |
|  |  | до 15 лет | 0 |
| 2. | Необходимость проведения работ по капитальному ремонту с учетом технического состояния объектов общего имущества | имеется дефектная ведомость, утвержденного образца (акт обследования технического состояния многоквартирного дома), согласованная с собственниками и органами местного самоуправления | 15 |
|  |  | имеется дефектная ведомость, утвержденного образца (акт обследования технического состояния многоквартирного дома), согласованная с собственниками | 10 |
|  |  | имеется дефектная ведомость, утвержденного образца (акт обследования технического состояния многоквартирного дома) | 5 |
| 3. | Комплексность капитального ремонта | проведение всех установленных Федеральным законом видов работ, наличие в протоколе общего собрания решения о проведении энергетического обследования МКД, при ремонте внутридомовых инженерных систем, предусмотрен ремонт газовых сетей | 25 |
|  |  | выборочный капитальный ремонт, включающий 100% установку приборов учета, наличие в протоколе общего собрания решения о проведении энергетического обследования МКД, при ремонте внутридомовых инженерных систем, предусмотрен ремонт газовых сетей | 15 |
|  |  | выборочный капитальный ремонт, включающий 100% установку приборов учета, наличие в протоколе общего собрания решения о проведении энергетического обследования МКД | 10 |
|  |  | выборочный капитальный ремонт, включающий установку недостающих приборов учета | 5 |
| 4. | Степень готовности многоквартирного дома к проведению капитального ремонта | представлена проектно-сметная документация, согласованная с собственниками и органами местного самоуправления, имеется технический паспорт дома, оформленный в соответствии с рекомендациями Фонда | 20 |
|  |  | представлена проектно-сметная документация, имеется технический паспорт дома, оформленный в соответствии с рекомендациями Фонда назад | 10 |
|  |  | не представлена проектно-сметная документация, но имеется технический паспорт дома, оформленный в соответствии с рекомендациями Фонда | 5 |
| 5. | Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов | повышение энергоэффективности за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и внедрения других ресурсосберегающих технологий | 20 |
|  |  | внедрение ресурсосберегающих технологий, без теплоизоляции ограждающих конструкций | 15 |
|  |  | только восстановление проектных эксплуатационных характеристик | 10 |
| 6. | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании | за проведение капитального ремонта и долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 90% голосов от общего числа голосов собственников помещений | 15 |
|  |  | за проведение капитального ремонта и долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие от 75% до 90% голосов от общего числа голосов собственников помещений | 10 |
|  |  | за проведение капитального ремонта и долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие от 66,7% до 75% голосов от общего числа голосов собственников помещений | 5 |
| 7. | Доля финансирования собственниками помещений стоимости капитального ремонта многоквартирного дома | свыше 15% | 20 |
|  |  | свыше 10% до 15% | 10 |
|  |  | свыше 5% до 10% | 5 |
|  |  | 5% | 0 |
| 8. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги | свыше 95 % | 25 |
|  |  | от 80% до 95% | 15 |
|  |  | менее 80% | 0 |
| 9. | Способ управления многоквартирным домом | ТСЖ | 20 |
|  |  | управление управляющей компанией | 10 |

Очередь объекта финансирования в адресном перечне домов, где будет  существляться капитальный ремонт, определяется в зависимости от  суммы баллов, установленных по каждому из критериев, указанных в пунктах 1 – 9 данной таблицы.

Наибольшее количество баллов относит объект финансирования в адресном перечне домов к первоочередным объектам. В случае равенства количества баллов очередь объекта финансирования в адресном перечне домов определяется по дате регистрации заявки на получение финансовой поддержки.

V. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

В настоящей Программе под работами по капитальному ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет республиканского и муниципальных бюджетов могут использоваться на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы проектной документации.

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов*

| Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов (по видам работ) | Ед. изм. | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | кв. м | 1861,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  |
| в том числе установка приборов учета | шт. | 6 |
| установка узлов управления | шт. | 3 |
| Энергетическое обследование дома |  |  |

* Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов Приложение 2.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджетов МО «Городское поселение Звенигово» и Республики Марий Эл, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внебюджетных источников (платежи собственников помещений многоквартирных домов, инвесторов).

Средства на финансирование работ по исполнению Программы ежегодно предусматриваются в бюджете МО «Городское поселение Звенигово».

Средства бюджета Республики Марий Эл на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007   № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 6 011,952 тыс. руб., в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 894,105 тыс. руб.;

средства бюджета Республики Марий Эл – 666,726 тыс. руб.;

средства местного бюджета, всего- 631,309 тыс. руб.;

внебюджетные средства (платежи ТСЖ,  ЖСК, собственников помещений в многоквартирном доме и инвесторов) – 819,812 тыс. рублей.

Объем потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов* по видам работ

| Наименование работ | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Ремонт кровли | 1862,107 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 3002,207 |
| Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы, установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | 1085,486 |
| Проведение энергетического обследования МКД | 62,152 |
| Итого: | 6 011,952 |

* Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов Приложение 2.

VII. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Размеры устанавливают предельную величину затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов по видам домов и предназначены для разработки и утверждения проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в целях реализации настоящей Программы.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов

| Наименование муниципального образования | Стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади жилых домов, рублей (с учетом НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | каменные здания | панельные здания | деревянные здания |
| Городское поселение Звенигово | 6778 | 2686 | 14200 |

VIII. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком -координатором Программы, органами местного самоуправления, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями (далее - УО) и собственниками помещений, подрядными организациями.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово»:

рассматривают заявки ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций на предоставление финансовой поддержки;

формируют и направляют муниципальному заказчику - координатору Программы заявку по муниципальному образованию на предоставление финансовой поддержки, включая в первоочередном порядке в заявку по муниципальному образованию на предоставление финансовой поддержки многоквартирные дома, управляемые ТСЖ, ЖК, ЖСК;

представляют муниципальным заказчику - координатору Программы копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

утверждают проектную документацию;

в течение четырнадцати дней со дня получения средств Фонда и бюджета Республики Марий Эл принимают решение о распределении полученных средств и средств, предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами, включенными в Программу;

в течение семи дней со дня принятия указанного решения уведомляют ТСЖ,  ЖСК,  управляющие  организации, в отношении которых принято такое решение, о его принятии с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома;

определяют порядок выплаты ТСЖ,  ЖСК либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

организуют и проводят совместные конкурсы по выбору подрядных организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми с муниципальным заказчиком - координатором Программы, ТСЖ,  ЖСК, управляющими организациями;

перечисляют средства на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Законом, на расчетные счета ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций;

согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, предусмотренных на проведение работ по капитальному ремонту, не по назначению, а также в случае превышения утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

представляют муниципальному заказчику - координатору Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года (до 1 февраля) - отчет о ходе реализации Программы, отчет о расходовании средств и выполнении условий предоставления финансовой поддержки на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации настоящей Программы по соответствующему муниципальному образованию, в порядке, устанавливаемым муниципальным заказчиком - координатором Программы;

оказывают методическую поддержку ТСЖ, ЖСК, управляющим организациям при составлении проектной документации.

ТСЖ, ЖСК,  управляющие организации, собственники помещений:

подают заявку на участие в Программе;

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

утверждают проектную документацию;

финансируют проведение капитального ремонта в размере не менее 5% от общего объема финансирования капитального ремонта;

принимают участие в конкурсах по выбору подрядных организаций;

заключают договоры (контракты) с подрядными организациями, выбранными по итогам конкурсов;

принимают участие в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирного дома, а также в их приемке в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.