Муниципальное образование

«Кужмарское сельское поселение»

ПРОЕКТ  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

«На улице светло- на душе весело»

( модернизация  уличного освещения в деревне Большие Вележи)

д.Большие Вележи

2019 год

Раздел I. Общая информация

1.  Месторасположение объекта: деревня Большие Вележи  Звениговского района  Республики Марий Эл

2. Наименование проекта: «На улице светло – на душе весело»                                                                                       (модернизация уличного освещения в деревне Большие Вележи)

3.  Приоритетное направление, по которому заявлен проект:

благоустройство территории и природоохранная деятельность.

4.   Дата начала реализации проекта:   июнь 2019 года.

5.   Дата окончания реализации проекта:  август 2019 года

6.   Территория реализации проекта: деревня Большие Вележи

7.   Общая стоимость проекта:    628308,0 рублей.

8.   Объём и источники финансирования:

- бюджет Республики Марий Эл  463308,0 рублей.

- бюджет муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» 95000,0 рувблей

-.внебюджетные средства 70000,0 рублей.

Раздел II. Сведения о проекте

11. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В  деревне  Большие  Вележи     40  лет  не  менялись  фонари  уличного  освещения, многие из них не подлежат ремонту, поэтому освещение деревни, в тёмное время суток, осуществляется эпизодически. Эта  проблема  ощутима  особенно для  жителей  в  осенне-зимний  период  года, в тёмное время суток.

Реализация этого социально значимого проекта позволит решить многие проблемы жителей деревни, такие как; безопасность деревни в тёмное время суток, улучшит комфортность проживания в деревне и приблизит уровень проживания в деревне по освещённости территории к уровню проживания в городе, на те  же деньги,  выделяемые в бюджете на уличное освещение, позволит, как минимум в два раза увеличить время освещения деревни в тёмное время суток и сэкономить до 30 – 50 %  бюджетных средств ежегодно.

12. Цели проекта:

1. Создание комфортных условий жизни и обеспечение безопасности жителей деревни.

2. Благоустройство территории  деревни.

3. Улучшение экологической обстановки.

13. Задачи проекта:

Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ  на энергосберегающие и экологически безопасные светодиодные светильники.

14. Описание проекта.

Проект направлен на создание комфортных условий жизни  населения путем демонтажа  и  замены  уличных  светильников  в деревне Большие Вележи. Для этого необходимо привлечь  специалиста-электрика  для  демонтажа и монтажа светильников.  Разработать план  проведения работ.   Организовать субботник жителей по оказанию помощи электрику в демонтаже и монтаже светильников. Обеспечить  электриков  необходимым  электрооборудованием. Собрать и складировать, демонтированные светильники и лампы. Принять  выполненную  работу  по демонтажу   и  монтажу новых светильников.

15. Ожидаемые результаты.

Замена  старых  уличных  фонарей  на  новые, экологически безопасные и энергосберегающие светодиодные светильники, даст возможность обеспечить  безопасность  жизни  населения,  улучшить качество  освещения  улиц  деревни и время работы уличного освещения, обеспечит экономию бюджетных средств, выделяемых на уличное освещение.

16.Сведения о руководителе инициативной группы

|  | Фамилия, имя, отчество | Гершун Надежда Петровна |
| --- | --- | --- |
|  | Год рождения | 1960 |
|  | Гражданство | РФ |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | Среднее специальное. (1986 год, воспитатель детского сада) |
|  | Адрес | Республика Марий Эл, Звениговский район, дер. Большие Вележи, ул. Шуйская, д.11 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 8(909)- 369- 64- 08 |
|  | Иные важные моменты биографии |  |

Примечание:

В 2017 году, благодаря активному участию жителей д.Большие Вележи, приняли участие во Всероссийском конкурсе социокультурных проектов «Культурная Мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и  стали  победителями  по Приволжскому Федеральному округу с проектом «По следам Емельяна Пугачёва» - развитие сельской туристической тропы. Во  время  реализации проекта жителями деревни была проведена огромная работа по благоустройству территории деревни Большие Вележи. Именно для дальнейшего развития сельской туристической тропы нам нужно произвести модернизацию уличного освещения в деревне.