РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»

2-ой созыв

40-ая сессия                                                                        пгт. Красногорский

№183                                                                                    «28» мая 2012 года

Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории МО «Городское  поселение Красногорский», рассмотрев представление  администрации муниципального образования «Городское поселение Красногорский», Собрание депутатов

РЕШИЛО:

- Утвердить муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на  2012 год.

- Определить Администрацию муниципального  образования «Городское  поселение Красногорский» заказчиком – координатором Программы.

- Решение  вступает  в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год возложить на постоянную комиссию по финансовому и социально-экономическому развитию.

Глава Муниципального образования

«Городское поселение Красногорский»,

Председатель Собрания депутатов:                                               К. И. Новиков

Приложение №1

к Решению Собрания депутатов

МО «Городское поселение Красногорский»

№183  от 28.05.2012 года

Паспорт программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год»

| Наименование программы | - | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2012 год. |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2012 год. |
| Руководитель программы ( заказчик-координатор Программы) | - | Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» |
| Основные разработчики Программы | - | Администрация МО «Городское поселение Красногорский», организации различных форм собственности, собственники помещений в многоквартирных домах. |
| Основные цели Программы | - | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников жилищного фонда. Устранение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов. |
| Основные задачи Программы | - | Приведение жилищного фонда в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2012 год. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - | привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы; капитальный ремонт жилищного фонда. |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | - | органы местного самоуправления; предприятия и организации, собственники жилищного фонда; |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы – 3,5 млн. рублей, из них: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 2,267046 млн.руб. бюджет Республики Марий Эл- 0,490067 млн. рублей, бюджет муниципального образования- 0,265614 млн. рублей, внебюджетные источники- 0,477273 млн. рублей |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - | Правительство Республики Марий Эл осуществляет контроль за расходованием средств Фонда и республиканского бюджета, выделяемых для реализации Программы, формированием нормативной базы на региональном и местных уровнях. Контроль за реализацией Программы осуществляет Собрание депутатов муниципального образования «Городское поселение Красногорский». Администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский» осуществляет мониторинг выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки. Администрация МО «Городское поселение Красногорский» осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда, средств республиканского бюджета и средств муниципального бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: улучшение технического состояния до нормативного 2 многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных условий проживания для 73 человек; создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доли, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества. |

I.     Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому  состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилось на балансе  и обслуживании муниципальных жилищных организаций.

На 01.01.2012 г. жилищный фонд в муниципальном образовании «Городское  поселение Красногорский» составлял 97,220 тыс. кв. м, в том числе  жилищный фонд многоквартирных домов – 96,934 тыс. кв. м.

В большинстве случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже отработали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов, подлежащего капитальному ремонту, составляет – 6,27895  тыс. кв. м.

Актуальность Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, аккумулирования средств из бюджетных и внебюджетных источников и координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком - координатором Программы.

П. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в  муниципальном  образовании «Городское поселение Красногорский».

Основными задачами Программы являются:

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан путем финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников жилищного фонда.

- приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами.

Мероприятия по капитальному ремонту должны стать практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства района, повышении потребительских качеств, которые будут способствовать увеличению приватизации жилья, развитию форм его самоуправления.

В результате реализации программных мероприятий:

- годовой объем капитального ремонта многоквартирных домов достигнет  3,5  млн. рублей.

- Сроки реализации Программы

Программные мероприятия будут реализованы в 2012  году.

IY. Критерии для определения очередности предоставления средств финансовой поддержки на  проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Критерии регламентируют порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов,  где будет  осуществляться  капитальный  ремонт, в соответствии с выделенными объемами бюджетного финансирования.

Основными целями определения очередности предоставления средств финансовой поддержки являются:

формирование адресного перечня многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и предоставлении финансовой поддержки на основании технического состояния этих домов;

исключение повторного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в течение срока действия Программы за счет бюджетных средств;

обеспечение рационального использования бюджетных средств.

Критерии определения очередности предоставления средств финансовой поддержки:

| #G0№ п/п | Наименование критерия | Значение критерия | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сделан выбор способа управления домом | первая очередь: создано ТСЖ | 1 |
|  |  | вторая очередь: выбрана управляющая организация | 2 |
|  |  | третья очередь: дом в управлении жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива | 3 |
| 2. | Принято решение собственников об участии в Программе и софинансировании | первая очередь: оплата собственниками дома более 10 % от суммы выделяемой бюджетами всех уровней | 1 |
|  |  | вторая очередь: оплата собственниками дома от 5 % до 10 % от суммы выделяемой бюджетами всех уровней | 2 |
|  |  | третья очередь: оплата собственниками дома 5 % от суммы выделяемой бюджетами всех уровней | 3 |
| 3. | Дата ввода дома в эксплуатацию | первая очередь: до 1977 года включительно | 1 |
|  |  | вторая очередь: 1977 - 1997 гг. включительно | 2 |
|  |  | третья очередь: с 1998 года | 3 |
| 4. | Дата проведения последнего капитального ремонта | первая очередь: более 20 лет тому назад | 1 |
|  |  | вторая очередь: от 10 до 20 лет тому назад | 2 |
|  |  | третья очередь: до 10 лет тому назад | 3 |

Очередь объекта финансирования в адресном перечне домов, где будет осуществляться капитальный ремонт, определяется в зависимости от  суммы баллов, установленных по каждому из критериев, указанных в пунктах 1 – 4 данной таблицы.

Наименьшее количество баллов относит объект финансирования в адресном перечне домов к первоочередным объектам. В случае равенства количества баллов очередь объекта финансирования в адресном перечне домов определяется по дате регистрации заявки на получение финансовой поддержки.

YI. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В настоящей Программе под работами по капитальному ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финансирования за счет республиканского и муниципальных бюджетов могут использоваться на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы проектной документации.

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов*

| Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов (по видам работ) | Ед. изм. | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | кв. м | 1073 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: |  |  |
| теплоснабжения | пог. М | 454 |
| водоснабжения | пог. М | 92 |
| электроснабжение | пог.м. | 256 |
| Установка приборов учета | шт | 6 |
| Утепление и ремонт фасадов | кв. м | 665 |

* Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов Приложение 1.

YII.  Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджетов МО «Городское поселение Красногорский»  и Республики Марий Эл, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внебюджетных источников (платежи собственников помещений многоквартирных домов, инвесторов).

Средства на финансирование работ по исполнению Программы ежегодно предусматриваются в бюджете МО «Городское поселение Красногорский».

Средства бюджета Республики Марий Эл на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007   № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 3,5 млн. руб., в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2,267046 млн. руб.;

средства бюджета Республики Марий Эл – 0,490067 млн. руб.;

средства местных бюджетов, всего- 0,265614 млн. руб.;

внебюджетные средства (платежи ТСЖ,  ЖСК, собственников помещений в многоквартирном доме и инвесторов) – 0,477273 млн. рублей.

Объем потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов* по видам работ

| Наименование работ | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Ремонт кровли | 1403,004 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч.: |  |
| теплоснабжения | 810,747 |
| водоснабжения | 88,151 |
| электроснабжение | 138,903 |
| Установка приборов учета | 30,183 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах |  |
| Утепление и ремонт фасадов | 882,898 |
| Разработка проектной документации, в том числе проведение государственной экспертизы | 146,114 |
| Итого: | 3500 |

* Рассчитаны на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов Приложение 1.

VIII . Нормативы предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов

Нормативы устанавливают предельную величину затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов по видам работ и предназначены для разработки и утверждения проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в целях реализации настоящей Программы.

Нормативы предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов  на единицу измерения

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт зданий в целом |  |  |  |
| 1. | Со сменой перекрытий (реконструкция) | Кв.м. общей площади |  |
| 1.1. | Каменные здания |  | 14200 |
| 1.2. | Деревянные здания |  | 13819 |
| 2. | Без смены перекрытий |  |  |
| 2.1. | Каменные здания |  | 5930 |
| 2.2. | Панельные здания |  | 1847 |
| 2.3. | Деревянные здания |  | 11482 |
| 3. | Ремонт мест общего пользования |  | 562 |
| 2. Ремонт отдельных элементов зданий |  |  |  |
| 4 | Фасады | Кв.м. фасада |  |
| 4.1. | Каменные здания |  | 1137 |
| 4.2. | Панельные здания |  | 425 |
| 4.3. | Деревянные здания |  | 589 |
| 5. | Крыши и кровли | Кв.м. кровли |  |
| 5.1. | Металлические |  | 830 |
| 5.2. | Из штучных материалов |  | 1229 |
| 5.3. | Рулонные |  | 1103 |
| 6. | Внутренние инженерные сети | Кв. м. общей площади |  |
| 6.1. | Центральное отопление |  | 645 |
| 6.2. | Холодное водоснабжение |  | 684 |
| 6.3. | Горячее водоснабжение |  | 362 |
| 6.4. | Канализация |  | 729 |
| 6.5. | Газоснабжение |  | 453 |
| 6.6. | Установка узла автоматического учета отопления на здание |  | 220 |
| 6.7. | Установка узла автоматического учета холодного водоснабжения на здание |  | 20 |
| 6.8. | Установка узла учета на горячее водоснабжение на здание |  | 45 |
| 6.9. | Дворовые проходы и проезды | Кв.м. общей площади | 1580 |

IX. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется заказчиком -координатором Программы, министерствами и ведомствами Республики Марий Эл, органами местного самоуправления, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями (далее - УО) и собственниками помещений, подрядными организациями.

Администрации муниципальных образований  городских и сельских поселений района:

рассматривают заявки ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций на предоставление финансовой поддержки;

формируют и направляют заказчику - координатору Программы заявку по муниципальному образованию на предоставление финансовой поддержки, включая в первоочередном порядке в заявку по муниципальному образованию на предоставление финансовой поддержки многоквартирные дома, управляемые ТСЖ, ЖК, ЖСК;

представляют заказчику - координатору Программы копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

утверждают проектную документацию;

в течение четырнадцати дней со дня получения средств Фонда и бюджета Республики Марий Эл принимают решение о распределении полученных средств и средств, предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами, включенными в Программу;

в течение семи дней со дня принятия указанного решения уведомляют ТСЖ,  ЖСК,  управляющие  организации, в отношении которых принято такое решение, о его принятии с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома;

определяют порядок выплаты ТСЖ,  ЖСК либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

организуют и проводят совместные конкурсы по выбору подрядных организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми с заказчиком - координатором Программы, ТСЖ,  ЖСК, управляющими организациями;

перечисляют средства на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Законом, на расчетные счета ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций;

согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, предусмотренных на проведение работ по капитальному ремонту, не по назначению, а также в случае превышения утвержденной сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

представляют заказчику - координатору Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года (до 1 февраля) - отчет о ходе реализации Программы, отчет о расходовании средств и выполнении условий предоставления финансовой поддержки на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации настоящей Программы по соответствующему муниципальному образованию, в порядке, устанавливаемым  заказчиком - координатором Программы;

оказывают методическую поддержку ТСЖ, ЖСК, управляющим организациям при составлении проектной документации.

ТСЖ, ЖСК,  управляющие организации, собственники помещений:

подают заявку на участие в Программе;

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

утверждают проектную документацию;

финансируют проведение капитального ремонта в размере не менее 5% от общего объема финансирования капитального ремонта;

принимают участие в конкурсах по выбору подрядных организаций;

заключают договоры (контракты) с подрядными организациями, выбранными по итогам конкурсов;

принимают участие в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирного дома, а также в их приемке в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.