|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ  ЗВЕНИГОВО  МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН  КРАСНОГОРСКИЙ ОЛА ШОТАН ИЛЕМ  АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ  **ПУНЧАЛ** |  | КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗВЕНИГОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 27 мая 2024 года № 112

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы**

**на территории городского поселения Красногорский**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169  
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" Красногорская городская администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Красногорской городской администрации от 12.03.2020 г. № 500 (далее - Программа), следующие изменения:

1) наименование Программы изложить в новой редакции: ««Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы»;

2) Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Красногорской городской администрации:

- от 12.03.2020 г. № 500 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

- от 20.05.2020 г. № 1032 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

- от 22.07.2020 г. № 1078 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

- от 11.06.2021 г. № 211 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

- от 30.08.2021 г. № 294 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

- от 03.06.2022 г. № 272 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

- от 28.07.2023 г. № 307 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2024 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красногорской

Городской администрации П.В. Демин

Утверждена

постановлением Красногорской городской администрации

от \_\_\_\_ мая 2024 года № \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы «далее - муниципальная программа |
| Ответственный исполнитель Программы | Красногорская городская администрация |
| Участники Программы | - Красногорская городская администрация;  - собственники помещений многоквартирных жилых домов;  - подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории городского поселения Красногорский, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания населения за счет совершенствования внешнего благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Задачи Программы | - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Красногорский, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;  повышение качества внешнего благоустройства общественных территорий;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского поселения Красногорский |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий  Количество благоустроенных дворовых территорий  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Красногорский»  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  Количество благоустроенных общественных территорий |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета городского поселения Красногорский ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год.  Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего – **28 039 947,12**  руб., в т. ч.  - федеральный бюджет - 24 136 916,23 руб.;  - региональный бюджет – 671 355,1 руб.  - бюджет городского поселения Красногорский – 3 072 635,48 руб.  - внебюджетные средства – 300 660 руб. |
| Срок реализации Программы | 2018-2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит:  - повысить уровень комфортности проживания граждан в многоквартирных домах;  - повысить рекреационно – оздоровительный потенциал поселения, улучшить санитарное состояние и экологическую обстановку территории городского поселения;  - создать условия и обустроить общественные территории массового отдыха для жителей городского поселения. |

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы»**

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при инициативном участии в ее решении населения.

До 2019 года мероприятия по формированию комфортной городской среды осуществлялись в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", паспорт которого утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г. (протокол от 21 ноября 2016 г. N 10). С 2019 года программные мероприятия осуществляются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", включенного в национальный проект "Жилье и городская среда".

В рамках проведенной инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств на территории городского поселения Красногорский был выявлен значительный износ объектов благоустройства. Общий анализ благоустройства территорий показал наличие проблем с оснащенностью детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Отмечался низкий уровень благоустройства дворовых территорий, отсутствие общественных пространств, отвечающих современным требованиям комфортной городской среды.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за период 2018 - 2023 годы благоустроены 6 дворовых территорий, 6 общественных пространства.

Выполнение данных мероприятий по благоустройству территорий способствовало улучшению качеств существующих пространств, создания новых мест для проведения досуга и формирования комфортной и доступной городской среды для всех категорий граждан.

В настоящее время, несмотря на проведенные мероприятия по комплексному благоустройству территории городского поселения, существуют проблемы обустройства мест отдыха населения, санитарного содержания и обустройства территории городского поселения Красногорский. Однако, несмотря на масштабные мероприятия и значительные финансовые вложения, вопрос о благоустройстве населенных пунктов остается актуальным для жителей и гостей городского поселения Красногорский. Дальнейшая реализация муниципальной программы позволит продолжить выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, качественно повысить уровень благоустройства поселения, что будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, повышению ее туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в вопросах создания комфортной городской среды**

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Красногорский развитие гармоничных и благоприятных условий проживания населения за счет совершенствования внешнего благоустройства дворовых и общественных территорий, которая характеризуется:

комплексным подходом в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

вовлечением граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды;

повышением качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и т.д.);

реализацией мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и показателями государственных программ Республики Марий Эл**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в отраслях экономики и сфере государственного управления**

В целях обеспечения достижения показателей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Красногорский, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;

повышение качества внешнего благоустройства общественных территорий;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского поселения Красногорский

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

В целях выполнения работ по благоустройству территорий городского поселения Красногорский, подлежащих благоустройству в рамках настоящей Программы, разрабатываются дизайн-проекты, сметная документация на выполнение работ.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся   
в благоустройстве (формируемый с учетом их физического состояния,   
а также предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в Приложении 2

Физическое состояние дворовой территории и необходимость   
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц   
и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Марий Эл, приведенным в приложении № 6 к государственной программе Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 сентября 2017 г. № 380 (далее - Порядок проведения инвентаризации);

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 3

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, с учетом предложений заинтересованных лиц, подлежащих благоустройству в указанный период, приведен в Приложении 2

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации. Голосование по отбору общественных территорий проводится в соответствии с Порядком организации и проведения органами местного самоуправления в Республике Марий Эл процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с государственной программой Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2030 годы», утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2021 г. № 66, приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий, приведен в приложении 4 к муниципальной программе, приведен в Приложении 2

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Государственной программы согласно требованиям Правил благоустройства территории городского поселения Красногорский, утвержденных решением собрания депутатов городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от «15» сентября 2022 г. № 161.

Красногорская городская администрация, вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территорий, расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Красногорская городская администрация вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, должны быть образованы в случае, если мероприятия по проведению работ по образованию не были выполнены ранее.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, отобранных в результате обсуждения предложений и заявок заинтересованных лиц, должны быть проведены в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения, а именно:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями, и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

План мероприятий Программы с указанием ожидаемых результатов, ответственных исполнителей приведен в приложении № 6 к Программе.

**3. Ресурсное обеспечение Программы.**

Источниками финансирования Программы являются субсидии федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, бюджета городского поселения Красногорский и внебюджетных источников.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии

Субсидии должны быть использованы по целевому назначению полностью в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета городского поселения Красногорский ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год.

Оценка эффективности использования субсидии производится путем сравнения фактически достигнутого и установленного соглашением значения результата использования субсидии.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении № 4.

Финансовое участие граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в объеме не менее 3 %, но не более 15 % от общей стоимости таких работ по благоустройству дворовых территорий.

Финансовое участие граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ по благоустройству дворовых территорий.

По итогам реализации Программы доля средств бюджета муниципального образования и доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости муниципальной программы не может быть ниже доли, указанных в Программе.

**5. Прогноз ожидаемых результатов и план реализации программы**

Оценка планируемой эффективности реализации Программы учитывает степень достижения целей и решения задач Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы в целом осуществляется на основании сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы в соответствии с приложениями № 3 и № 5 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

Минимальный перечень работ по благоустройству

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству

организация детской площадки;

организация спортивной площадки;

организация парковки для автотранспортных средств;

озеленение дворовой территории;

ремонт дворовых тротуаров;

другие работы по благоустройству дворовых территорий.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**Адресный перечень**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование дворовых территорий, подлежащих благоустройству** | **Год реализации** | **Виды работ, планируемые к выполнению** |
|
| 1 | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Гагарина, д.3 | 2018 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Афанасьева, д.2, д.11 | 2019 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Ленина, д 22-24 | 2020 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Илеть, ул. Кооперативная, д. 61 | 2021 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Гагарина, д.5 | 2022 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. п. Трубный, ул. Трубная, д. 2-д.4 | 2023 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Кожласола, ул. Элмара, д. 80 | 2024 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Трубный, ул. Трубная, д. 1 | 2025 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Машиностроителей, д.19 | 2026 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 15 | 2027 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 2 | 2028 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Кожласола, ул. Школьная, д. 1 | 2029 | Ремонт дворовых проездов |
|  | Благоустройство дворовой территории п. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 27 | 2030 | Ремонт дворовых проездов |

**Адресный перечень общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование общественной территории, подлежащих благоустройству** | **Год реализации** | **Виды работ, планируемые к выполнению** |
| Благоустройство общественной территории п. Красногорский, ул. Ленина | 2018 | благоустройство тротуаров, устройство детской и спортивной площадок. |
| Благоустройство сквера с. Кожласола, ул. Шкетана | 2019 | благоустройство тротуаров с устройством бордюрного камня, освещение |
| Благоустройство общественной территории – набережная озера Кожласолинское (I этап) | 2020 | Устройство тротуара, освещение. |
| Благоустройство общественной территории – набережная озера Кожласолинское (II этап) | 2021 | Устройство тротуара, освещение. |
| Благоустройство общественной территории д. Кушнур – мемориал Шигаковского кладбища | 2022 | установка гранитных плит, устройство тротуара из брусчаток, устройство газоснабжения |
| Благоустройство общественной территории – лестничная площадка набережной озера Кожласолинское «Тихая гавань» | 2023 | ремонт спуска к воде, благоустройство прибрежной зоны отдыха, освещение |
| Благоустройство общественной территории п. Красногорский памятник «Раненому солдату» | 2024 | Ремонт монумента, освещение, ремонт площадки из брусчатки, устройство газоснабжения, |
| Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Гармония» (ул. Ленина) | 2025 | устройство зрительной зоны и парковки |
| Благоустройство общественной территории д. Ташнур д. 51 «Обелиск павшим войнам» | 2026 | Ремонт монумента, освещение |
| Благоустройство хоккейной коробки ул. Ленина п. Красногорский (за ЦДиК) | 2027 | Ремонт хоккейной коробки, устройство тротуара, освещение |
| Благоустройство детской площадки по адресу п. Красногорский, ул. Госпитальная, д. 20 | 2028 | благоустройство тротуаров , установка детского игрового оборудования |
| Благоустройство детской площадки по адресу п. Красногорский, ул. Первомайская, д. 12 | 2029 | благоустройство тротуаров , установка детского игрового оборудования |
| Благоустройство детской площадки по адресу п. Красногорский, ул. Центральная, д. 4 | 2030 | благоустройство тротуаров , установка детского игрового оборудования |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

(**не планируется**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Площадь  территории, кв.м. |

Приложение № 3

к Муниципальной программе Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 7,6 | 15,3 | 23 | 30,7 | 38,4 | 46,1 | 53,8 | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 2. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м | 1086 | 2105 | 530,3 | 494 | 500 | 450 | 152 | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Красногорский | процентов | - | 9 | 12 | 15,2 | 20 | 25 | 30 | 30\* | 30\* | 30\* | 30\* | 30\* | 30\* |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 14 | 28 | 42 | 47 | 56 | 61 | 70 | 75\* | 80\* | 85\* | 90\* | 95\* | 100\* |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий (количество этапов благоустройства) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* |

\* Показатели по количеству благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

Приложение № 4

к Муниципальной программе Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа | Формирование современной  городской среды на территории  городского поселения Красногорский  на 2018-2030 годы | Красногорская городская администрация |  | **3 008,9** | **4 390,72** | **4 264,65** | **3 897,509** | **3 847,75812** | **4 089,29** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** |
|  | **3 008,9** | **4 390,72** | **4 264,65** | **3 897,509** | **3 847,75812** | **4 089,29** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** |
| Основное мероприятие | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Красногорская городская администрация |  | **1 584,2**  **1 234,8**  **108,1**  **75,0**  40,4 | **1 465,12**  **1 323,1**  **27,00**  **71,05**  **43,9** | **1 343,8**  **1 163,8**  **23,75**  **115,2**  **41,00** | **1 096,615**  **990,225**  **20,20869**  **53,180**  **33,00** | **1 280,39**  1 156,19959  23,59591  62,0945  38,5 | **992,54**  819,18987  16,71816  126,63197  30,0 | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** |
| Основное  мероприятие | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Красногорская городская администрация |  | **1 424,7**  **1 385,9**  **124,4**  **75,4** | **2 925,6**  **2 723,7**  **55,5**  **146,2** | **2 920,85**  **2 609,2**  **53,27**  **285,38** | **2 800,894**  **2 607,632**  **53,217**  **140,044** | **2 567,36812**  **2 390,21972**  **48,77999**  **128,36841** | **3 096,75**  **2 635,55409**  **53,78682**  **407,40909** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** |

Приложение № 4.1

к Муниципальной программе Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы за счёт всех источников финансирования на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Наименование объекта** | **Источники финансирования** | **Исполнитель** | **2024 год, руб.** |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского поселения Красногорский | Благоустройство общественной территории Памятник Раненому солдату | **Всего\*: 2 408 507,9** | | |
| Федеральный бюджет | Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства РФ | 1 639 098,58 |
| Бюджет Республики Марий Эл | Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 33 451,02 |
| Бюджет городского поселения Красногорский | Красногорская городская администрация | 735 958,3 |
|
| Благоустройство дворовой территории городского поселения Красногорский | | Благоустройство дворовой территории с. Кожласола ул. Элмара д. 80 | **Всего\*: 2 203 472,10** | | |
| Федеральный бюджет | Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства РФ | 1 449 297,38 |
| Бюджет Республики Марий Эл | Министерство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 29 577,51 |
| Бюджет городского поселения Красногорский | Красногорская городская администрация | 650 737,21 |
| Внебюджетные источники | жители | 73 860,00 |
|
| **Всего\*:**  в том числе: | | | | | **4 111 120,62** |
| Федеральный бюджет | | | | | 3 088 395,96 |
| Бюджет Республики Марий Эл | | | | | 63 028,52 |
| Бюджет городского поселения Красногорский | | | | | 1 386 695,51 |
| Внебюджетные источники | | | | | 73 860,00 |

Примечание:

\*Объём финансовых средств будет уточняться на соответствующий год.

Приложение № 5

к Муниципальной программе Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов ( тыс. рублей) по годам** | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | Формирование современной  городской среды на территории  городского поселения Красногорский  на 2018-2030 годы | **Всего** | **3 008,9** | **4 390,72** | **4 264,65** | **3 897,509** | **3 847,75812** | **4 089,29** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** |
| федеральный бюджет | 2 629,7 | 4 046,8 | 3 773,0 | 3 597,857 | 3 546,41931 | 3 454,74396 | 3 088,39596 | 3 088,39596 | 3 088,39596 | 3 088,39596 | 3 088,39596 | 3 088,39596 | 3 088,39596 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 232,5 | 82,5 | 77,02 | 73,42569 | 72,3759 | 70,50498 | 63,02853 | 63,02853 | 63,02853 | 63,02853 | 63,02853 | 63,02853 | 63,02853 |
| муниципальный бюджет | 150,4 | 217,25 | 400,58 | 193,224 | 190,46291 | 534,04106 | 1 386,69551 | 1 386,69551 | 1 386,69551 | 1 386,69551 | 1 386,69551 | 1 386,69551 | 1 386,69551 |
| внебюджетные источники | 40,4 | 43,9 | 41,0 | 33,00 | 38,5 | 30,0 | 73,860 | 73,860 | 73,860 | 73,860 | 73,860 | 73,860 | 73,860 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | **Всего** | **1 584,2** | **1 465,12** | **1 343,8** | **1 096,615** | **1 280,39** | **992,54** | **2 203,4721** | **2 203,4721** | **2 203,4721** | **2 203,4721** | **2 203,4721** | **2 203,4721** | **2 203,4721** |
| федеральный бюджет | 1 234,8 | 1 323,1 | 1 163,8 | 990,225 | 1 156,19959 | 819,18987 | 1 449,29738 | 1 449,29738 | 1 449,29738 | 1 449,29738 | 1 449,29738 | 1 449,29738 | 1 449,29738 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 108,1 | 27,00 | 23,75 | 20,20869 | 23,59591 | 16,71816 | 29,57751 | 29,57751 | 29,57751 | 29,57751 | 29,57751 | 29,57751 | 29,57751 |
| муниципальный бюджет | 75,0 | 71,05 | 115,2 | 53,180 | 62,0945 | 126,63197 | 650,73721 | 650,73721 | 650,73721 | 650,73721 | 650,73721 | 650,73721 | 650,73721 |
| внебюджетные источники | 40,4 | 43,9 | 41,0 | 33,0 | 38,5 | 30,0 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | **Всего** | **1 424,7** | **2 925,6** | **2 920,85** | **2 800,894** | **2 567,36812** | **3 096,75** | **2 408,5079** | **2 408,5079** | **2 408,5079** | **2 408,5079** | **2 408,5079** | **2 408,5079** | **2 408,5079** |
| федеральный бюджет | 1 385,9 | 2 723,7 | 2 609,2 | 2 607,632 | 2 390,21972 | 2 635,55409 | 1 639,09858 | 1 639,09858 | 1 639,09858 | 1 639,09858 | 1 639,09858 | 1 639,09858 | 1 639,09858 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 124,4 | 55,5 | 53,27 | 53,217 | 48,77999 | 53,78682 | 33,45102 | 33,45102 | 33,45102 | 33,45102 | 33,45102 | 33,45102 | 33,45102 |
| муниципальный бюджет | 75,4 | 146,2 | 285,38 | 140,044 | 128,36841 | 407,40909 | 735,9583 | 735,9583 | 735,9583 | 735,9583 | 735,9583 | 735,9583 | 735,9583 |
| внебюджетные источники | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приложение № 6

к Муниципальной программе Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия** | **Ответственный исполнит**  **ель** | **Срок (год)** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Код бюджетной классификации** | **бюджетные ассигнования, рублей** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **Муниципальная программа Формирование современной**  **городской среды на территории**  **городского поселения Красногорский**  **на 2018-2030 годы** | **Красногорская городская администрация** | **2018** | **2030** | **Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий повышение качества жизни населения** |  | **3 008,9** | **4 390,72** | **4 264,65** | **3 897,509** | **3 847,75812** | **4 089,29** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** | **4 538,120** |
| 1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий повышение качества жизни населения |  | **1 584,2**  **1 234,8**  **108,1**  **75,0**  40,4 | **1 465,12**  **1 323,1**  **27,00**  **71,05**  **43,9** | **1 343,8**  **1 163,8**  **23,75**  **115,2**  **41,00** | **1 096,615**  **990,225**  **20,20869**  **53,180**  **33,00** | **1 280,39**  1 156,19959  23,59591  62,0945  38,5 | **992,54**  819,18987  16,71816  126,63197  30,0 | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** |
| 1.1 | Общественное обсуждение дизайн –проектов дворовых территорий | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 | Вовлечение граждан |  | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий повышение качества жизни населения |  | **1 584,2**  **1 234,8**  **108,1**  **75,0**  40,4 | **1 465,12**  **1 323,1**  **27,00**  **71,05**  **43,9** | **1 343,8**  **1 163,8**  **23,75**  **115,2**  **41,00** | **1 096,615**  **990,225**  **20,20869**  **53,180**  **33,00** | **1 280,39**  1 156,19959  23,59591  62,0945  38,5 | **992,54**  819,18987  16,71816  126,63197  30,0 | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** | **2 203,4721**  **1 449,29738**  **29,57751**  **650,73721**  **73,86** |
| 2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства общественных территорий повышение качества жизни населения |  | **1 424,7**  **1 385,9**  **124,4**  **75,4** | **2 925,6**  **2 723,7**  **55,5**  **146,2** | **2 920,85**  **2 609,2**  **53,27**  **285,38** | **2 800,894**  **2 607,632**  **53,217**  **140,044** | **2 567,36812**  **2 390,21972**  **48,77999**  **128,36841** | **3 096,75**  **2 635,55409**  **53,78682**  **407,40909** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** |
| 2.1 | Общественное обсуждение дизайн -проектов общественных территорий | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 | Вовлечение граждан |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Благоустройство общественных территорий | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 | Рост уровня благоустройства общественных территорий повышение качества жизни населения |  | **1 424,7**  **1 385,9**  **124,4**  **75,4** | **2 925,6**  **2 723,7**  **55,5**  **146,2** | **2 920,85**  **2 609,2**  **53,27**  **285,38** | **2 800,894**  **2 607,632**  **53,217**  **140,044** | **2 567,36812**  **2 390,21972**  **48,77999**  **128,36841** | **3 096,75**  **2 635,55409**  **53,78682**  **407,40909** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** | **2 408,5079**  **1 639,09858**  **33,45102**  **735,9583** |
| 3 | Основное мероприятие3 Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы | Красногорская городская администрация | 2018 | 2030 |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение 7

к Муниципальной программе

Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

ПОРЯДОК

**аккумулирования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение работ по благоустройству**

**дворовых территорий** **многоквартирных домов,**

**и механизм контроля за расходованием средств**

1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за расходованием средств (далее - Порядок), устанавливает процедуру формирования фонда денежных средств, направляемых на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных в границах городского поселения Красногорский, а также осуществления контроля за расходованием денежных средств.

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения Красногорский (далее – дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

Для целей настоящего Порядка:

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае принятия соответствующего решения Правительством Республики Марий Эл;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Республики Марий Эл.

При этом, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность,  не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

1. **Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц**

**в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия в размере 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных Программой.

2.2. Заинтересованные лица в благоустройстве дворовых территорий решением общего собрания собственников помещений поручают уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно внести долю финансового участия в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.3. Участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий может быть выражено в трудовой (неденежной) форме. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев).

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**.

3.1. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных

лиц. Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 % от суммы субсидий, выделенных на реализацию проекта благоустройства в отношении каждой дворовой территории МКД.

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет Красногорской городской администрации. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории МКД в виде не менее 3% процентов от суммы субсидий на его реализацию.

3.2. Представители заинтересованных лиц, действующие на основании

решения общего собрания собственников помещений в МКД, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, (далее - Уполномоченные лица) организуют сбор наличных денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их перечислением на лицевой счет администрации городского поселения Приволжский.

3.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД подтверждается документально. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на лицевой счет Красногорской городской администрации.

3.4. По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости Программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

3.5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения информации о закупке в плане закупок.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такой дворовой территории, в части выполнения работ по благоустройству территории, выполнению не подлежит.

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского поселения Красногорский с момента их зачисления на счет Красногорской городской администрации.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Красногорской городской администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.8. Бухгалтерия Красногорской городской администрации осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, и общественных территорий которые подлежат благоустройству.

3.9. Красногорской городской администрации обеспечивает размещение на официальном сайте городского поселения Красногорский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, общественных территорий.

3.10. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Красногорской городской администрации по перечню работ по благоустройству дворовых территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых общественной комиссией и согласованных с представителем заинтересованных лиц.

3.11. Расходование денежных средств осуществляется Красногорской городской администрации путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Красногорской городской администрации в соответствии с бюджетным законодательством.

Красногорская городская администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение

к Порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за расходованием средств

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении денежных средств собственников помещений многоквартирных домов,

дворовые территории которых подлежат благоустройству

по состоянию на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень многоквартирных домов, участвующих в программе | Перечень дворовых территорий | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Общая стоимость  работ,  тыс. руб. | Дата и № соглашения о выделении субсидии | Объем финансирования | | Фактическое поступление доли собственников  тыс. руб. | Дата поступления средств собственников | % поступления | Дата поступления субсидии |
| доля собственников  тыс. руб. | объем субсидии  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Правильность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8

к Муниципальной программе

Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов**

**благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы, на территории городского поселения Красногорский (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории собственниками помещений многоквартирных домов;

6.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Красногорской городской администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

7. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в адресный перечень дворовых территорий проекта программы осуществляется с участием председателя общественной комиссии.

8. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

9. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Красногорской городской администрации.

Приложение 9

к Муниципальной программе

Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения Красногорский

на 2018-2030 годы

# Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок информирования граждан городского поселения Красногорский о ходе выполнения муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018-2030 годы (далее - муниципальная программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы.

2. Уполномоченным органом по информированию граждан городского поселения Красногорский о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, является Красногорская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий эл (далее – администрация).

3. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (далее соответственно - информирование граждан, мероприятия по благоустройству), осуществляется с учетом обеспечения охвата целевой аудитории в следующих формах:

1) публикация статей и репортажей в средствах массовой информации;

2) размещение информации на официальном сайте администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке администрации (далее – официальный сайт администрации) в разделе «Формирование современной городской среды»

3) размещение информации в социальных сетях на официальной странице администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4) выступления на собраниях, общественных обсуждениях и прочих сборах граждан.

5. С целью соблюдения единого визуального и смыслового стиля информирование граждан о мероприятиях по благоустройству, реализуемых в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в формах, предусмотренных [подпунктами 1 - 3 пункта](#sub_141) 3 настоящего Порядка, осуществляется с указанием логотипов федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

4. Администрация, с целью информирования граждан в форме, предусмотренной [подпунктом 2 пункта](#sub_142) 3 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал следующую информацию:

1) о количестве объектов, на благоустройство которых заключены контракты (количество, объем финансирования);

2) об объектах, на которых произведен контроль (мониторинг) хода выполнения мероприятий по благоустройству;

3) о количестве объектов, благоустройство которых завершено за период информирования граждан.

5. Информирование граждан администрацией в формах, предусмотренных [подпунктами 1 - 3 пункта](#sub_141) 3, настоящего Порядка, осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, в форме, предусмотренной [подпунктом 4 пункта](#sub_144) 3 настоящего Порядка, - не реже 1 раза в год.